Załącznik nr 6 do SWZ

UMOWA Nr RRA.OPF…../2026

zawarta w dniu……………………….. w Bulkowie, pomiędzy:

Gminą Bulkowo z siedzibą w Bulkowie, 09-454 Bulkowo, ul. Szkolna 1, REGON: 611015709, NIP: 7743138099, reprezentowaną przez Pana Gabriela Graczyka – Wójta Gminy Bulkowo, przy kontrasygnacie Pani Marioli Katarzyny Rzymkowskiej - Skarbnika Gminy Bulkowo, zwaną dalej „ZAMAWIAJĄCYM”, 

a

………..……………………………
Adres…………………………………….

REGON …………………………………

NIP ………………………………………

reprezentowanym przez:

………………………………

zwanym dalej „WYKONAWCĄ”.
Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości prowadzenia negocjacji – art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2026 r., poz. 793 ze zm.), dalej ustawa Pzp, na realizację zadania pn.: „Remont dróg w ramach realizacji funduszu sołeckiego oraz na potrzeby bieżącego utrzymania dróg w Gminie Bulkowo” Część…… „Remont dróg w ramach realizacji funduszu sołeckiego w Gminie Bulkowo”- sołectwo…………………. zostaje zawarta umowa o następującej treści:

§ 1. 

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest dostawa …………………………………………………… na potrzeby remontu drogi na działce/działkach nr ewid. … w sołectwie ………………………., w ramach realizacji funduszu sołeckiego w Gminie Bulkowo. 
2. Integralną częścią niniejszej umowy jest oferta Wykonawcy oraz Specyfikacja Warunków Zamówienia znak RRA.OPF.271.1.2026 wraz z załącznikami.
§ 2.

1. Wykonawca oświadcza, że kruszywo dostarczane do Zamawiającego spełnia warunki określone w SWZ znak RRA.OPF.271.1.2026, oraz właściwych Polskich Normach. 
2. W sytuacji, gdy materiał użyty do robót w trakcie realizacji zamówienia będzie wzbudzał wątpliwości co do jakości, Zamawiający zleci wykonanie badania uziarnienia kruszywa przez niezależne laboratorium. Jeśli wyniki badania potwierdzą, że jakość kruszywa spełnia wymagania Zamawiającego opisane w SWZ, to koszt badania poniesie Zamawiający. W przeciwnym przypadku, koszt badania poniesie Wykonawca.

3. Zamawiający informuje, że pięć wybranych partii kruszywa będzie zważone na legalizowanym urządzeniu, czego potwierdzeniem będzie wydruk. Ważenie może być wykonane na wadze stanowiącej własność Wykonawcy. Jeżeli Wykonawca nie posiada własnej wagi Zamawiający skieruje Wykonawcę na wagę na terenie Gminy Bulkowo. Koszty ważenia pokryje Wykonawca. Przy ważeniu obecny będzie pracownik Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Bulkowo. 
4. Do rozliczenia pozostałych partii kruszywa przyjmuje się wielokrotność ładowności samochodu wywrotki.
§3.

Warunki dostawy

1. Wykonawca dostarczy kruszywo na drogę wskazaną w §1 ust. 1 w sołectwie …………………………….
2. Opis robót:

a) dowiezienie kruszywa samochodem ciężarowym na odcinek objęty robotami po uprzednim wyrównaniu nierówności oraz odwodnieniu miejsca robót przy użyciu równiarki,

b) rozścielenie dowiezionego kruszywa równiarką do wymaganego profilu poprzecznego i podłużnego,

c) zebranie luźnych kamieni o średnicy powyżej 50 mm,

d) zagęszczenie żwiru w miejscu robót, przy użyciu równiarki,

e) zagęszczenie mieszanki kamiennej dolomitowej o uziarnieniu 0 – 31,5 mm w miejscu robót, przy użyciu walca drogowego* 

3. Do odbioru każdej partii kruszywa Zamawiający upoważnia pracowników zatrudnionych w Gospodarce Komunalnej przy Urzędzie Gminy Bulkowo. Pokwitowanie odbioru kruszywa przez w/w osoby jest równoznaczne z pokwitowaniem odbioru przez Zamawiającego.
4. Reklamacje jakościowe po dostawie kruszywa rozpatrywane będą po komisyjnym pobraniu próbek przy udziale przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy. Podstawą uznania reklamacji będzie okoliczność pozwalająca stwierdzić zmniejszenie użyteczności produktu oraz odstępstwo od norm wskazanych w SWZ znak: RRA.OPF.271.1.2026. 

* dotyczy tylko umowy na realizację części IV, V, VI, X, XI, XII, XIII, XIV, XVII i XVIII zamówienia

§ 4. 

Termin realizacji umowy

1. Rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienia: w dniu następnym 
po podpisaniu umowy.
2. Zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia wraz z jego odbiorem dla części … zamówienia – w terminie do 15 grudnia 2026 r.,
3. Wykonawca będzie realizował dostawę przedmiotu umowy w ilości wynikającej z zapotrzebowania funduszu sołeckiego, w dniach od poniedziałku do piątku. 
§ 5. 

Wynagrodzenie za wykonanie umowy

1. Cena jednostkowa za dostawę i wbudowanie 1t ………………………..……………….. wynosi………….zł brutto, w tym podatek VAT…..%, w kwocie………..zł. 
2. Wartość umowy za dostawę ……………………………………………………, tj. ……….. ton wynosi………………..zł brutto, w tym podatek VAT…..%, w kwocie………..zł, kwota netto……………………zł, przy założeniu, że Wykonawca będzie zobowiązany do zrealizowania przedmiotu zamówienia przy minimalnej ilości, tj. ……..t.
3. W przypadku, gdy zapotrzebowanie na kruszywo będzie większe i możliwości finansowe Zamawiającego będą na to pozwalały, Zamawiający może zwiększyć zakres zamówienia korzystając z prawa opcji, czyli zwiększyć zakres zamówienia do maksymalnej ilości, tj. ……. t, a tym samym zwiększyć wartość umowy do kwoty …………………zł brutto. Skorzystanie z prawa opcji odbędzie się poprzez złożenie przez Zamawiającego oświadczenia w tym zakresie.
4. Rozliczenie robót nastąpi na podstawie faktury końcowej wystawionej na podstawie podpisanego przez Wykonawcę i Zamawiającego protokołu odbioru. 
5. Zapłata należnego Wykonawcy wynagrodzenia odbędzie się w terminie …….. dni od złożenia faktury w siedzibie Zamawiającego.
6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki. 
7. Za dzień dokonania płatności Strony uznają datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
8. W przypadku zwłoki w płatności Wykonawca ma prawo naliczyć ustawowe odsetki za zwłokę. 
9. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment. Zapłatę w tym systemie uznaje się za dokonanie płatności w terminie ustalonym w ust. 5.
10. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach, które będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem, dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (Dz. U. 2026 r. poz. 36) prowadzony jest rachunek VAT oraz że rachunek ten znajduje się w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96 b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( tj. Dz. U. 2026 r. poz. 775) tzw. białej liście podatników VAT.
11. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że rachunek wskazany przez Wykonawcę na fakturze nie spełnia wymogów określonych w ust. 10 niniejszego paragrafu, Zamawiający wstrzyma się z dokonaniem zapłaty za realizację Przedmiotu Umowy do czasu wskazania innego rachunku przez Wykonawcę, który będzie spełniał warunki określone w ust. 10. W takim przypadku Wykonawca zrzeka się prawa do żądania odsetek za opóźnienie płatności za okres od pierwszego dnia po upływie terminu płatności do 7-go dnia od daty powiadomienia Zamawiającego o numerze rachunku spełniającego wymogi z ust. 10.
12. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez Zamawiającego w przypadku, jeżeli oświadczenia i zapewnienia zawarte w ust. 10 oraz ust. 11 okażą się niezgodne z prawdą.
13. Wykonawca zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu wszelkie obciążenia nałożone z tego tytułu na Zamawiającego przez organy administracji skarbowej oraz zrekompensować szkodę, jaka powstała u Zamawiającego, wynikającą w szczególności, ale nie wyłącznie, z zakwestionowanych przez organy administracji skarbowej prawidłowości odliczeń podatku VAT na podstawie wystawionych przez Wykonawcę faktur dokumentujących realizację Przedmiotu Umowy.
14. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT.
15. Wykonawca oświadcza, że będzie wystawiał faktury KSeF.
16. Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wysyłanie innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, o których mowa w art. 2 ust. 3 Ustawy o elektronicznym fakturowaniu za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania. Przedmiotowy zapis nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku przedłożenia wszystkich wymaganych niniejszą umową dokumentów niezbędnych do prawidłowego rozliczenia umowy.

17. Jeżeli Wykonawca w trakcie realizacji umowy podejmie decyzję o zmianie formy rozliczenia na faktury ustrukturyzowane, zobligowany jest powiadomić o tym fakcie Zamawiającego na adres e-mail gmina@bulkowo.pl najpóźniej ostatniego dnia przed wystawieniem faktury.

18. Powyższe zapisy można stosować odpowiednio do podwykonawców zgodnie z art. 2 pkt 5d) ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (tj. Dz. U. z 2026 r., poz. 276).

19. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej z Wykonawcą robót, wynagrodzenie Wykonawcy ulega odpowiedniemu obniżeniu pod warunkiem, że dalsza realizacja robót nie jest możliwa, o czym decyduje Zamawiający. Wykonawca otrzyma wówczas wynagrodzenie za pełnienie nadzoru inwestorskiego naliczone proporcjonalnie do wartości wykonanych robót, z uwzględnieniem wyników protokołu zaawansowania robót lub inwentaryzacji wykonanych robót.
20. W razie odmowy zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest pisemnie wskazać Zamawiającemu przyczyny odmowy zapłaty oraz szczegółowo uzasadnić powody, dla których odmowa ta nie narusza praw ani warunków umowy z podwykonawcami. Zamawiający ma prawo zbadać wywiązywanie się Wykonawcy z warunków umowy z podwykonawcami, a także domagać się od podwykonawcy złożenia stosownych oświadczeń oraz udostępnienia dokumentów umownych.

21. Wykonawca zobowiązuje się do złożenia Zamawiającemu wraz z fakturą oświadczeń podwykonawców o otrzymaniu wynagrodzenia za poprzedni okres rozliczeniowy, których wierzytelność jest częścią składową wystawionej faktury. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę powyższych dowodów, Zamawiający zatrzyma wynikającą z faktury Wykonawcy kwotę brutto w wysokości równej należności Podwykonawcy i dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy. Od zatrzymanej przez Zamawiającego kwoty odsetki nie przysługują.

22. Bezpośredniej płatności wynagrodzenia należnego Podwykonawcom za wykonane roboty budowlane, dostawy lub usługi, Zamawiający będzie realizował na konta bankowe podwykonawców wskazane w umowach o podwykonawstwo w terminie 30 dni od dnia doręczenia faktury.

23. Podstawą płatności należnych Podwykonawcom będzie prawidłowo wystawiona faktura Wykonawcy z dołączonymi dokumentami: potwierdzonymi za zgodność z oryginałem kopiami prawidłowo wystawionych faktur Podwykonawców, określającymi zakres rzeczowy wykonanych robót wynikający z umów o podwykonawstwo, pisemną dyspozycją Wykonawcy do przekazania kwot należnych Podwykonawcom wynikających z wystawionych przez nich faktur lub roszczeniem Podwykonawcy, które mogą być skierowane wobec Zamawiającego w trybie art. 6471 § 5 Kodeksu cywilnego.

24. Kwoty wypłacone Podwykonawcom na podstawie dokumentów, o których mowa wyżej, pomniejszać będą należności Wykonawcy wskazane na fakturze.

25. Prawidłowo wystawiona faktura winna zawierać następujące dane:
Nabywca: Gmina Bulkowo ul. Szkolna 1, 09-454 Bulkowo, NIP 774-313-80-99,
Odbiorca: Urząd Gminy Bulkowo, ul. Szkolna 1, 09-454 Bulkowo, NIP 774-190-63-70.
§ 6.

 Kary umowne, odstąpienie od umowy

1. W razie opóźnienia Wykonawcy w dostarczeniu przedmiotu umowy ponad termin określony w § 4 ust. 2 umowy, Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną 
w wysokości 2 % ceny netto dostarczonej z opóźnieniem partii kruszywa za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jeśli opóźnienie trwało nie dłużej niż 2 dni i 4 % ceny netto dostarczonej z opóźnieniem partii kruszywa, za każdy następny dzień opóźnienia.

2. Jeżeli opóźnienie w dostawie przedmiotu umowy przekroczy 10 dni i nastąpi z winy Wykonawcy, po bezskutecznym wezwaniu Zamawiający może odstąpić od zawartej umowy i naliczyć karę umowną w wysokości 10 % wartości netto przedmiotu umowy określonej w § 5 ust. 2.

3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony na podstawie niniejszej umowy, nie może przekroczyć 10% łącznego wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 5 ust. 2 umowy.
4. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy wyłącznie w przypadkach przewidzianych we właściwych przepisach prawa lub w niniejszej umowie.

5. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

a) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 10 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach,

b) otwarcia likwidacji Wykonawcy,

c) zajęcia majątku Wykonawcy,

d) nie wywiązywania się przez Wykonawcę z realizacji przedmiotu umowy, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

6. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury mimo dodatkowego wezwania, w terminie jednego miesiąca od upływu terminu zapłaty rachunku, określonego w niniejszej umowie.

7. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w niniejszej umowie, może zostać wykonane w terminie 30 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniającej odstąpienie. 

8. Odstąpienie od umowy z jakiejkolwiek przyczyny przez którąkolwiek ze Stron winno być złożone na piśmie i nie powoduje skutków wstecz od dnia odstąpienia. W szczególności pozostają w mocy zobowiązania Stron z tytułu kar umownych i prawa żądania odszkodowania za nienależyte wykonanie umowy.

9. Kara umowna będzie płatna w terminie 14 dni od otrzymania wezwania do jej zapłaty.

10. Jeżeli szkoda przewyższa wysokość kary umownej, Stronie uprawnionej przysługuje roszczenie o zapłatę odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody.

11. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 7. 

Osoby uprawnione do  realizacji umowy

1. Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do realizacji przedmiotu umowy 
jest: Pan Piotr Kaźmierowski  - Inspektor ds. drogowych, tel.: 24 243 604 112, e-mail: p.kazmierowski@bulkowo.pl
2. Ze strony Wykonawcy osobą uprawnioną do realizacji przedmiotu umowy jest…………….

§ 8.

Podwykonawcy

1. Wykonawca uprawniony jest do zawarcia umowy o podwykonawstwo części przedmiotu Umowy z innymi podmiotami z zastrzeżeniem, że nie doprowadzi to do nienależytego wykonania zamówienia stanowiącego przedmiot niniejszej Umowy, ani nie zwiększy kosztów wykonania niniejszej Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest poinformować na piśmie Zamawiającego o zakresie zadań wynikających z realizacji umowy zleconych podwykonawcom. 

3. Postanowienia o których mowa w ust. 1 - 2 dotyczą również zmian podwykonawców Wykonawcy. 

4. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za swoje własne. 

5. W przypadku korzystania  z podwykonawców, Wykonawca do każdej faktury zobowiązany jest dołączyć faktury / rozliczenie z podwykonawcami realizującymi prace w danym okresie rozliczeniowym z określeniem ich nazw, adresów, numerów kont bankowych oraz kwot należnych do zapłaty z tytułu wykonanych i odebranych prac zleconych podwykonawcom. Rozliczenie musi zawierać pisemne oświadczenia podwykonawców, podpisane przez osoby uprawnione do ich reprezentacji, stwierdzające, że rozliczenie obejmuje pełny zakres zrealizowanych przez nich czynności i prac w danym okresie rozliczeniowym.

6. Niezależnie od rozliczenia, o którym mowa w ust. 5 Wykonawca dostarczy Zamawiającemu niebudzący wątpliwości dowód (bankowe potwierdzenie realizacji płatności), że dokonał zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawców. Jeżeli Wykonawca nie dokonał zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawców, wówczas przedstawi listę niezapłaconych wierzytelności podwykonawców wraz ze szczegółowym określeniem przyczyn opóźnienia w zapłacie. Lista niezapłaconych wierzytelności powinna obejmować termin wymagalności każdej wierzytelności, dokładne wskazanie podstawy do dokonania zapłaty każdej wierzytelności zawierające co najmniej: nazwę/firmę podwykonawcy i datę umowy z podwykonawcą, rodzaj wykonywanych czynności i prac, numer i datę faktury, protokół odbioru.

7. Zamawiający będzie upoważniony do dokonania bezpośredniej zapłaty należności Wykonawcy z tytułu wykonania umowy bezpośrednio na rzecz podwykonawcy i potrącenia zapłaconej części wynagrodzenia z należności Wykonawcy. Zamawiający może z tego upoważnienia skorzystać w szczególności, jeżeli Wykonawca nie wykaże, że dokonał zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy.

§ 9. 

Zmiana umowy

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Dopuszczone przez Zamawiającego zmiany:
2.1. zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, 
(np. zmiana danych teleadresowych itp.);
2.2. w przypadku stwierdzenia rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana umowy będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony;
2.3. w przypadku, gdy w Umowie znajdują się oczywiste błędy pisarskie lub rachunkowe, Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień Umowy, w których występują takie oczywiste błędy pisarskie lub rachunkowe;
2.4. zmiana w zakresie podwykonawstwa i/lub podmiotu na którego zasoby się powołuje Wykonawca:
a) możliwe jest samodzielne zrealizowanie umowy, pomimo zadeklarowania udziału podwykonawcy w realizacji zamówienia,

b)  możliwe jest zlecenie podwykonawcy innego zakresu zamówienia, aniżeli wskazany przez Wykonawcę w ofercie,

c)  możliwe jest zlecenie części zamówienia podwykonawcy, w sytuacji, gdy Wykonawca zadeklarował samodzielną realizację zamówienia.

3. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności i może być dokonana wyłącznie w formie aneksu do umowy.

4. Wszystkie postanowienia, o których mowa w ust. 2 stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody.

§ 10. 

Postanowienia końcowe.

1. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych Wykonawcy przez Zamawiającego stanowią Załącznik nr 1 do Umowy. Postanowienia dotyczące wystawiania faktur z uwzględnieniem obowiązku korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) stanowią Załącznik nr 2 do Umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że nie zachodzą wobec niego okoliczności, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835).
3. Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają Kodeksu cywilnego.
5. Właściwym miejscowo do rozpatrywania ewentualnych sporów jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
6. Wykonawca ma obowiązek informowania o wszelkich zmianach statusu prawnego swojej firmy, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego i likwidacyjnego.
7. Niniejsza umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.


ZAMAWIAJĄCY                                                                 WYKONAWCA
KONTRASYGNATA

SKARBNIKA

Załącznik nr 1 – Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Wójta Gminy Bulkowo
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz ar. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, przekazujemy poniższe informacje.

 

1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Bulkowo (Gmina Bulkowo), ul. Szkolna 1, 09-454 Bulkowo.

2. Administrator danych osobowych wyznaczył inspektora ochrony danych. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w tym na potrzeby korzystania z praw przysługujących osobom, których dane dotyczą prosimy o kontakt z inspektorem pod adresem e-mail iod@bulkowo.pl, telefonicznie pod nr 24 265 20 13 lub pisemnie kierując korespondencję na adres siedziby administratora.

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO – jeżeli stroną umowy jest osoba fizyczna; art. 6 ust. 1 lit. f RODO – jeżeli stroną umowy jest inny podmiot lub organizacja), wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w szczególności obowiązków rachunkowych i podatkowych, realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegających na ustalaniu i dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami.

4. Kategorie przetwarzanych danych osobowych obejmują: dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, dane o charakterze finansowym.

5. Odbiorcami danych osobowych mogą być dostawcy usług zaopatrujących w rozwiązania informatyczne, techniczne oraz organizacyjne umożliwiające obsługę oraz zarządzanie organizacją (rachunkowość, operatorzy pocztowi i kurierzy, dostawcy usług internetowych, w tym poczty elektronicznej, oprogramowania, hostingu), a także dostawcy usług doradczych i prawnych. Dane osobowe mogą również zostać udostępnione organom administracji publicznej, jednak w świetle RODO nie są one uznawane za odbiorców.

6. Dane osobowe niezbędne do realizacji obowiązków prawnych ciążących na administratorze będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Dane osobowe niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora polegających na ustalaniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami będą przechowywane do momentu upływu terminu przedawnienia, czyli przez 6 lat. Koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego.

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo do dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO), sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO), usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art.18 RODO), sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 RODO), wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych (art. 77 RODO), którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stanisława Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa).

8. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy. Odmowa podania danych spowoduje wezwanie do uzupełnienia braków. Zupełna odmowa podania danych uniemożliwi wykonanie umowy lub podjęcie działań przed jej zawarciem.

9. Źródłem pochodzenia danych osobowych jest osoba, której dane dotyczą lub Wykonawca.

Załącznik nr 2  - Postanowienia dotyczące wystawiania faktur z uwzględnieniem obowiązku korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF)
1. Poniższe postanowienia będą miały zastosowanie od dnia, w którym Wykonawca zostanie zobowiązany do wystawiania i udostępnienia Zamawiającemu faktur ustrukturyzowanych przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (dalej: KSeF) na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT) i od tego dnia będą miały pierwszeństwo w przypadku rozbieżności z innymi postanowieniami niniejszej umowy.

2. Wykonawca wystawi i udostępni Zamawiającemu fakturę z wykorzystaniem KSeF, chyba że zaistnieją przypadki, o których mowa w ustawie o VAT uniemożliwiające takie działanie lub uprawniające Wykonawcę do innego działania – w takim przypadku faktura zostanie wystawiona i udostępniona Zamawiającemu z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie o VAT i niżej wskazanych ustępów. 

3. Zapłata należnego Wykonawcy wynagrodzenia nastąpi w oparciu o prawidłowo wystawioną na zasadach określonych w ust. 2 powyżej fakturę na numer rachunku bankowego wskazany w treści faktury oraz w terminie … dni od dnia wystawienia faktury.

4. Za datę wystawienia faktury ustrukturyzowanej uznaje się datę przesłania faktury przez Wykonawcę do KSeF, a w przypadku faktury, o której mowa w art. 106 nda ust. 1 lub ust. 16 ustawy o VAT lub faktur wystawianych w okresie awarii lub niedostępności KSeF – datę wystawienia wskazaną przez Wykonawcę na tej fakturze.

5. Za dzień skutecznego doręczenia faktury Zamawiającemu uznaje się dzień jej otrzymania w rozumieniu przepisów ustawy o VAT; w przypadku faktury ustrukturyzowanej będzie to zatem dzień przydzielenia jej indywidualnego numeru identyfikującego tę fakturę w KSeF.

6. Jeżeli ustawa o VAT dopuszcza możliwość udostępnienia Zamawiającemu faktury w sposób inny niż przy użyciu KSeF, taka faktura może zostać doręczona Zamawiającemu na jeden z następujących adresów: 

a) ul. Szkolna 1; 09-454 Bulkowo (za datę skutecznego doręczenia faktury w takim przypadku będzie uznawana data doręczenia Zamawiającemu przesyłki listowej zawierającej ww. fakturę, oznaczoną odpowiednimi kodami zgodnie z ustawą o VAT (z zastrzeżeniem, że w przypadku braku odbioru takiej przesyłki faktura będzie uznana za skutecznie doręczoną po upływie 14 dni od pozostawienia pierwszego zawiadomienia o próbie doręczenia takiej przesyłki) lub data nadania fakturze numeru identyfikującego KSeF – w zależności od tego, która z wymienionych sytuacji nastąpi pierwsza),

b) e-mail: gmina@bulkowo.pl (za datę skutecznego doręczenia faktury w takim przypadku będzie uznawana data wysłania przez Wykonawcę do Zamawiającego wiadomości e-mail zawierającej ww. fakturę, np. w formacie pdf, oznaczoną odpowiednimi kodami zgodnie z ustawą o VAT lub data nadania fakturze numeru identyfikującego w KSeF – w zależności od tego, która z wymienionych sytuacji nastąpi pierwsza).

7. Faktura będzie uznana za prawidłowo wystawioną, jeżeli zostanie wystawiona z uwzględnieniem zasad wystawiania faktur określonych w ustawie o VAT.

8. Zasady, o których mowa w ust. 5 i 6 powyżej stosuje się odpowiednio do załączników ustrukturyzowanych.

Strona 7 z 7

