UMOWA NR ……………

zawarta w Malborku dnia ……………………..

pomiędzy:

Gminą Malbork, z siedzibą 82-200 Malbork, ul. Ceglana 7, NIP: 5792071098, Regon: 170747856

Reprezentowaną przez Wojciech Łukasiewicz – Wójt Gminy Malbork

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Malbork Haliny Redlin

zwaną dalej „Zamawiającym”,

…………………………………………………. z siedzibą w ……………………………………………, NIP: ………………………., REGON: …………………………, będącym osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą …………………………………………………,

lub

…………………………………………………… z siedzibą w ……………, przy 
ul. ……………………, ………………………….., wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego w ……………., ……………………. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS …………………………., NIP: ………………………, REGON …………………, kapitał zakładowy ……………………….. zł,

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………………………….

§1

PRZEDMIOT I ZAKRES ZAMÓWIENIA

- Na podstawie rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, o wartości nieprzekraczającej progów unijnych, pn.: „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na terenie Gminy Malbork, obręb Grobelno”, Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania Przedmiot umowy.

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane stanowiące przedmiot niniejszej umowy, zwane dalej „Przedmiotem umowy”.

- Przedmiot umowy obejmuje realizację robót budowlanych związanych z budową drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce nr 109/1, obręb Grobelno, gmina Malbork, w zakresie objętym niniejszym postępowaniem.

- Zakres robót obejmuje w szczególności:

a) wykonanie robót pomiarowych związanych z wytyczeniem trasy drogi,

b) przygotowanie terenu pod realizację robót,

c) wykonanie koryta na całej szerokości drogi, o głębokości 20 cm, na powierzchni około 940 m²,

d) wywóz nadmiaru gruntu poza teren budowy i jego zagospodarowanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

e) mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża na powierzchni około 940 m²,

f) wykonanie podbudowy z gruzu betonowo-ceglanego, zawierającego do 20% cegły, frakcji 0/63, stabilizowanego mechanicznie, o grubości 15 cm, w ilości około 141 m³,

g) wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego typu „juman”, frakcji 0/31,5, stabilizowanego mechanicznie, o grubości 10 cm, w ilości około 94 m³,

h) zagęszczenie wykonanych warstw konstrukcyjnych,

i) wykonanie robót wykończeniowych i uporządkowanie terenu budowy,

j) wykonanie wymaganych badań i pomiarów, o ile są przewidziane dokumentacją projektową lub pozostałymi dokumentami zamówienia,

k) przekazanie Zamawiającemu dokumentacji odbiorowej wymaganej dokumentami zamówienia,

l) wykonanie innych robót, czynności i prac pomocniczych oraz towarzyszących, jeżeli są niezbędne                                             do prawidłowego i zgodnego z dokumentami zamówienia wykonania Przedmiotu umowy.

- Szczegółowy zakres Przedmiotu umowy określają w szczególności:

a) dokumentacja projektowa dotycząca budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Grobelno, jeżeli została udostępniona w postępowaniu,

b) przedmiar robót,

c) Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami,

d) oferta Wykonawcy.

- Strony zgodnie potwierdzają, że:

a) zakres robót do wykonania wynika z dokumentów zamówienia,

b) przedmiar robót określa rodzaj i przewidywane ilości robót objętych zamówieniem,

c) Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z dokumentami zamówienia i uwzględnić w cenie oferty koszty wykonania robót objętych Przedmiotem umowy,

d) w przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentami zamówienia sposób ustalenia zakresu robót powinien                    być zgodny z postanowieniami SWZ i niniejszej umowy.

- Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtowy i obejmuje wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie                            z dokumentami zamówienia, w tym koszty robocizny, materiałów, transportu, sprzętu, wykonania robót ziemnych, podbudowy, zagęszczenia oraz uporządkowania terenu budowy, a także innych obowiązków Wykonawcy wyraźnie wynikających z dokumentów zamówienia.

- Wykonawca oświadcza, że:

a) zapoznał się z dokumentami zamówienia, w tym z SWZ wraz z załącznikami i przedmiarem robót,

b) przeanalizował zakres robót objętych postępowaniem,

c) uwzględnił w cenie oferty koszty wykonania robót objętych Przedmiotem umowy oraz obowiązków wynikających z dokumentów zamówienia,

d) skalkulował wynagrodzenie z uwzględnieniem warunków realizacji zamówienia możliwych do ustalenia                       na etapie składania oferty.

- Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmiana zakresu Przedmiotu umowy może nastąpić wyłącznie w przypadkach dopuszczonych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz postanowieniami niniejszej umowy.

- Roboty należy prowadzić w sposób zapewniający ich prawidłową organizację i koordynację, z uwzględnieniem warunków terenowych, istniejącego zagospodarowania terenu oraz warunków prowadzenia robót.

§2

REALIZACJA PRZEDMIOTU UMOWY

- Przedmiot umowy realizowany będzie jako jedno zadanie inwestycyjne obejmujące wykonanie robót budowlanych związanych z budową drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce nr 109/1, obręb Grobelno, gmina Malbork, w zakresie określonym w niniejszej umowie oraz dokumentach zamówienia stanowiących jej integralną część.

- Wykonawca zobowiązany jest do realizacji całości Przedmiotu umowy w sposób zapewniający jego kompletne i prawidłowe wykonanie oraz osiągnięcie zamierzonego efektu użytkowego.

- Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w sposób skoordynowany, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną oraz postanowieniami niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do takiej organizacji robót, aby zapewnić ich zakończenie w terminie określonym w § 3 umowy.

- Zamawiający nie przewiduje rozliczania Przedmiotu umowy w częściach. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie rozliczone jednorazowo, po wykonaniu całości Przedmiotu umowy i dokonaniu odbioru końcowego, na zasadach określonych w § 8 umowy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwą organizację i koordynację robót oraz za zapewnienie ciągłości ich realizacji w zakresie niezbędnym do terminowego wykonania Przedmiotu umowy.

§3

TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

- Termin rozpoczęcia realizacji Przedmiotu umowy ustala się na dzień zawarcia niniejszej umowy.

- Termin zakończenia realizacji Przedmiotu umowy ustala się do dnia 10 grudnia 2026 r.

- Za wykonanie Przedmiotu umowy w terminie uznaje się wykonanie przez Wykonawcę całości robót objętych Przedmiotem umowy, uporządkowanie terenu budowy oraz przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji odbiorowej, w tym w szczególności:

a) dokumentacji powykonawczej,

b) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

c) wymaganych badań, pomiarów, atestów, certyfikatów i protokołów dotyczących zastosowanych materiałów i wykonanych robót,

d) dokumentów potwierdzających wykonanie wymaganych badań i pomiarów jakościowych wykonanych robót,

e) kosztorysu powykonawczego oraz innych dokumentów wymaganych dokumentacją projektową, SWZ oraz przepisami prawa, niezbędnych do dokonania odbioru końcowego.

- Termin wykonania obowiązków, o których mowa powyżej, upływa z dniem 10 grudnia 2026 r. Termin przeprowadzenia czynności odbioru końcowego przez Zamawiającego określają postanowienia §10 niniejszej umowy.

- Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia Umowy, na podstawie protokołu przekazania terenu budowy.

- Termin, o którym mowa w ust. 2, może ulec zmianie wyłącznie w przypadkach przewidzianych w niniejszej umowie oraz dopuszczonych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, z uwzględnieniem warunków wynikających z umowy o dofinansowanie realizacji Przedmiotu umowy.

- Niedotrzymanie terminu realizacji Przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy stanowi podstawę do naliczenia kar umownych na zasadach określonych w niniejszej umowie.

- Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia robót budowlanych w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy.

- Brak rozpoczęcia robót w terminie, o którym mowa w ust. 8, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, stanowi nienależyte wykonanie umowy i może skutkować naliczeniem kar umownych na zasadach określonych w niniejszej umowie.

§4

KOORDYNACJA, NADZÓR I KIEROWNICTWO

- Koordynację realizacji Przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego sprawować będą:

- Pani Klaudia Piotrzkowska – koordynator inwestycji / upoważniony przedstawiciel Zamawiającego,

- Pani Małgorzata Kozikowska – zastępca koordynatora inwestycji / upoważniony przedstawiciel Zamawiającego.

- Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za bieżącą koordynację realizacji Przedmiotu umowy oraz kontakty z Zamawiającym będzie:

- Pan/Pani …………………………………, tel. …………………………………, e-mail: ………………………………… .

- Osoby wskazane w ust. 2 i 3 są uprawnione do bieżących kontaktów i uzgodnień związanych z realizacją Przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem, że nie są uprawnione do dokonywania zmian postanowień niniejszej umowy, chyba że posiadają stosowne umocowanie.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłową organizację, koordynację i realizację robót oraz za działania i zaniechania osób, którymi posługuje się przy wykonywaniu Przedmiotu umowy.

- Wszelka korespondencja dotycząca realizacji umowy prowadzona będzie w formie pisemnej lub elektronicznej, na zasadach określonych w niniejszej umowie.

§5

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

- Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje, wiedzę, doświadczenie oraz potencjał techniczny i osobowy niezbędny do prawidłowego i terminowego wykonania Przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest wykonać Przedmiot umowy zgodnie z:

a) SWZ i jej załącznikami,

b) dokumentacją projektową,

c) ofertą Wykonawcy,

d) obowiązującymi przepisami prawa,

e) zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,

f) przepisami BHP i ochrony przeciwpożarowej,

g) poleceniami Zamawiającego wydawanymi w ramach jego uprawnień.

- Wykonawca oświadcza, że:

a) zapoznał się z dokumentacją projektową, SWZ oraz warunkami realizacji zamówienia i nie wnosi do nich zastrzeżeń,

b) uwzględnił w wynagrodzeniu ryczałtowym wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia,

c) ponosi ryzyko związane z prawidłowym oszacowaniem kosztów realizacji Przedmiotu umowy,

d) nie będzie dochodził dodatkowego wynagrodzenia z tytułu robót, które nie zostały ujęte w przedmiarze, jeżeli ich wykonanie jest niezbędne do prawidłowej realizacji Przedmiotu umowy i wynika z dokumentacji projektowej, SWZ lub obowiązujących przepisów.

- W ramach realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:

a) opracowania planu BIOZ – jeżeli jest wymagany przepisami prawa,

b) uzyskania wymaganych uzgodnień i zezwoleń związanych z organizacją robót, w zakresie obowiązków Wykonawcy,

c) realizacji robót zgodnie z dokumentacją projektową,

d) zapewnienia materiałów fabrycznie nowych, posiadających wymagane przepisami prawa dokumenty dopuszczające je do stosowania w budownictwie,

e) wykonania wszelkich wymaganych prób, badań i pomiarów,

f) wykonania geodezyjnego wytyczenia robót oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

g) utrzymania terenu budowy w należytym stanie i porządku,

h) właściwego gospodarowania odpadami oraz ich zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami,

i) zabezpieczenia terenu budowy oraz właściwego oznakowania prowadzonych robót,

j) zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia w związku z prowadzonymi robotami,

k) zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia terenu oraz infrastruktury znajdującej się w rejonie prowadzonych robót,

l) niezwłocznego informowania Zamawiającego o zagrożeniach dla prawidłowej realizacji robót, ich jakości lub terminu wykonania,

m) uczestnictwa w naradach i spotkaniach roboczych organizowanych przez Zamawiającego,

n) zgłaszania robót zanikających i ulegających zakryciu do odbioru,

o) naprawy szkód powstałych w związku z realizacją robót na własny koszt.

- Wykonawca zobowiązany jest na każde żądanie Zamawiającego przedłożyć dokumenty potwierdzające jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, w szczególności deklaracje właściwości użytkowych, deklaracje zgodności, certyfikaty, atesty oraz inne dokumenty wymagane przepisami prawa, w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia wezwania.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z realizacją robót, w tym wobec osób trzecich, oraz za uszkodzenia istniejącej infrastruktury technicznej.

- W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, urządzeń, istniejącej infrastruktury lub mienia w związku z realizacją Przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego na własny koszt.

- Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia wstępu na teren budowy przedstawicielom organów administracji, organów nadzoru budowlanego oraz innych uprawnionych podmiotów, a także do udostępnienia wymaganych dokumentów.

- Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego usuwania wad stwierdzonych w trakcie realizacji robót, czynności odbiorowych oraz w okresie gwarancji i rękojmi, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia, jeżeli obowiązek ich usunięcia wynika z odpowiedzialności Wykonawcy.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy oraz przekazać go Zamawiającemu w stanie należytym, najpóźniej w dniu odbioru końcowego.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniego potencjału sprzętowego, materiałowego i kadrowego, umożliwiającego terminową i prawidłową realizację Przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w sposób uwzględniający istniejące zagospodarowanie terenu oraz istniejącą infrastrukturę techniczną, w szczególności sieci i urządzenia znajdujące się w rejonie prowadzonych robót.

- Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia terenu przed uszkodzeniem oraz do prowadzenia robót w sposób zapewniający jego ochronę.

- W przypadku uszkodzenia istniejącej infrastruktury Wykonawca zobowiązany jest do:

a) niezwłocznego poinformowania Zamawiającego,

b) zabezpieczenia miejsca uszkodzenia,

c) podjęcia niezbędnych działań w celu ograniczenia skutków uszkodzenia,

d) przywrócenia uszkodzonej infrastruktury do stanu poprzedniego lub stanu zgodnego z wymaganiami jej właściciela lub zarządcy,

e) pokrycia kosztów naprawy, jeżeli uszkodzenie nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za skutki prowadzenia robót w sposób niezgodny z dokumentacją projektową, przepisami prawa lub zasadami wiedzy technicznej.

- Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy, osób wykonujących w ramach realizacji Przedmiotu umowy czynności polegające na wykonywaniu robót budowlanych, w szczególności robót ziemnych i robót związanych z wykonaniem konstrukcji drogi, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy.

- Obowiązek, o którym mowa w ust. 16, obejmuje cały okres realizacji Przedmiotu umowy i dotyczy zarówno Wykonawcy, jak i Podwykonawców.

- Wykonawca zobowiązany jest, na każde żądanie Zamawiającego, przedłożyć dokumenty potwierdzające zatrudnienie osób wykonujących czynności objęte obowiązkiem zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w zakresie i na zasadach określonych w SWZ oraz przepisach prawa.

§6

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

- Zamawiający zobowiązany jest do:

a) zapewnienia bieżącego nadzoru nad realizacją Przedmiotu umowy,

b) przekazania Wykonawcy terenu budowy protokołem przekazania, w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy,

c) współdziałania z Wykonawcą w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji Przedmiotu umowy, w granicach obowiązujących przepisów prawa,

d) wyznaczenia terminów odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbioru końcowego Przedmiotu umowy,

e) dokonania odbioru wykonanych robót, jeżeli zostały wykonane zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, dokumentacją projektową oraz obowiązującymi przepisami prawa,

f) zapłaty wynagrodzenia umownego zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej umowie,

g) udostępnienia Wykonawcy posiadanej dokumentacji i informacji niezbędnych do prawidłowej realizacji Przedmiotu umowy,

h) podejmowania czynności pozostających po stronie Zamawiającego, niezbędnych do prawidłowej realizacji Przedmiotu umowy.

- Zamawiający zobowiązany jest do współdziałania z Wykonawcą w zakresie, w jakim jest to niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu umowy.

§7

ZASADY PODWYKONAWSTWA

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części Przedmiotu umowy Podwykonawcom, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z SWZ oraz obowiązujących przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania Podwykonawców, jak za działania i zaniechania własne.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, aby Podwykonawcy posiadający odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenie wykonywali powierzone im roboty zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą umową oraz obowiązującymi przepisami prawa.

- Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, powinna określać w szczególności:

a) zakres robót powierzonych Podwykonawcy,

b) termin realizacji powierzonych robót,

c) wysokość wynagrodzenia należnego Podwykonawcy,

d) zasady i termin zapłaty wynagrodzenia.

- Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projekt jej zmiany, zgodnie z terminami i zasadami określonymi w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz niniejszej umowie.

- Zamawiający może zgłosić zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany                            w przypadkach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych, w szczególności, gdy przewidziany w niej termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy jest dłuższy niż dopuszczalny przepisami prawa.

- Po zawarciu umowy o podwykonawstwo Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii tej umowy oraz jej zmian, w terminie i na zasadach określonych                 w ustawie Prawo zamówień publicznych.

- Zamawiający może zgłosić sprzeciw wobec umowy o podwykonawstwo w przypadkach i w terminie określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

- Do zmian umów o podwykonawstwo stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące ich zawierania.

- Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być dłuższy niż termin określony w ustawie Prawo zamówień publicznych.

- Wykonawca zobowiązany jest do terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.

- Wykonawca zobowiązany jest, na żądanie Zamawiającego, przedstawić dokumenty potwierdzające dokonanie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w szczególności oświadczenia Podwykonawców o otrzymaniu należnego wynagrodzenia.

- W przypadku wystąpienia przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z żądaniem bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego należnego mu wynagrodzenia, Zamawiający postępuje zgodnie z zasadami określonymi                    w ustawie Prawo zamówień publicznych.

- W przypadku dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, kwota wypłacona przez Zamawiającego zostanie potrącona z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

- Umowy o podwykonawstwo powinny przewidywać odpowiedzialność Podwykonawcy za jakość wykonanych przez niego robót oraz za wady tych robót, na zasadach odpowiadających odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego.

- Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, powinna zostać zawarta w formie wymaganej przez obowiązujące przepisy prawa.

- Wykonawca zobowiązany jest do koordynowania prac Podwykonawców oraz ponosi odpowiedzialność                            za ich właściwe wykonanie.

- Wykonawca zobowiązany jest do wskazania Zamawiającemu Podwykonawców oraz zakresu powierzonych                     im robót zgodnie z wymaganiami SWZ i przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wykonywanie robót przez Podwykonawcę z naruszeniem obowiązków określonych w niniejszej umowie                         lub przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych może skutkować zastosowaniem przez Zamawiającego uprawnień przewidzianych w umowie oraz obowiązujących przepisach prawa.

- W przypadku wykonywania robót przez Podwykonawcę z naruszeniem obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający może wezwać Wykonawcę                             do niezwłocznego usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

- Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zaprzestania powierzania robót Podwykonawcy, jeżeli                           ich wykonywanie odbywa się z naruszeniem postanowień niniejszej umowy lub przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, na żądanie Zamawiającego.

- Wykonanie robót przez Podwykonawcę z naruszeniem obowiązków dotyczących zgłoszenia, przedłożenia                    lub akceptacji umowy o podwykonawstwo nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za prawidłową realizację Przedmiotu umowy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki wykonywania robót przez Podwykonawcę z naruszeniem postanowień niniejszej umowy lub przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do dalszych Podwykonawców.

§8

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

- Strony ustalają, że wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy ma charakter ryczałtowy, zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy.

- Wynagrodzenie obejmuje całość robót, dostaw i czynności niezbędnych do wykonania Przedmiotu umowy, niezależnie od ich faktycznego zakresu i kosztów poniesionych przez Wykonawcę.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonanie całego Przedmiotu umowy wynagrodzenie w wysokości:

- netto …………………… zł (słownie: ……………………………………………),

- plus podatek VAT …………………… zł (słownie: ……………………………………………),

- co stanowi kwotę brutto ……………………… zł (słownie: ……………………………………………).

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3, ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją Przedmiotu umowy, w szczególności:

- a) koszty robót budowlanych, materiałów i urządzeń,

- b) koszty robocizny, transportu, sprzętu i organizacji robót,

- c) koszty zabezpieczenia terenu budowy i organizacji zaplecza,

- d) koszty wykonania badań, prób i odbiorów,

- e) koszty usunięcia odpadów i uporządkowania terenu,

- f) wszelkie inne koszty niezbędne do wykonania zamówienia zgodnie z umową.

- Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia z tytułu:

- a) niedoszacowania robót,

- b) błędów w kalkulacji ceny,

- c) nieujęcia robót w przedmiarze, jeżeli ich wykonanie wynika z dokumentacji projektowej lub jest niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu umowy,

- d) wzrostu cen materiałów, robocizny lub usług,

- e) zmiany warunków realizacji, które można było przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności wymaganej od profesjonalnego wykonawcy.

- Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień na roboty dodatkowe ani uzupełniające, z zastrzeżeniem przypadków dopuszczonych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zapłacone jednorazowo, po wykonaniu całości Przedmiotu umowy i dokonaniu odbioru końcowego.

- Podstawą wystawienia faktury jest:

- a) wykonanie całości Przedmiotu umowy,

- b) podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego bez uwag,

- c) przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji odbiorowej i powykonawczej,

- d) przedłożenie wymaganych dokumentów potwierdzających prawidłowe wykonanie robót, w tym wyników badań i pomiarów, dokumentacji geodezyjnej powykonawczej oraz wymaganych oświadczeń i zaświadczeń,

- e) przedłożenie oświadczeń podwykonawców o uregulowaniu należności wobec nich – jeżeli dotyczy.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, w terminie określonym w niniejszej umowie, po spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 22 - 27.

- W przypadku wystąpienia podwykonawców lub dalszych podwykonawców zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi z uwzględnieniem zasad dotyczących bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, określonych w §7 niniejszej umowy.

§9

PŁATNOŚCI

- Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie wypłacone jednorazowo, zgodnie z §8 niniejszej umowy, po wykonaniu całości Przedmiotu umowy i dokonaniu odbioru końcowego.

- Podstawą wystawienia faktury końcowej jest:

a) podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru końcowego bez uwag,

b) przekazanie kompletnej dokumentacji odbiorowej i rozliczeniowej,

c) przedłożenie oświadczeń podwykonawców o uregulowaniu należności (jeżeli dotyczy).

- Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu kosztorysu powykonawczego, sporządzonego zgodnie z zakresem rzeczowym faktycznie wykonanych robót, w ramach dokumentacji odbiorowej i rozliczeniowej. Przekazanie kosztorysu powykonawczego stanowi warunek dokonania rozliczenia końcowego Przedmiotu umowy.

- Należność Wykonawcy płatna będzie przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze, w terminie do 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z wymaganymi dokumentami.

- Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- W przypadku realizacji robót przy udziale podwykonawców, warunkiem zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy jest przedłożenie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

- W przypadku braku zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia należnego podwykonawcom, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty na zasadach określonych w umowie oraz przepisach Pzp, z jednoczesnym potrąceniem tej kwoty z wynagrodzenia Wykonawcy.

- Płatność nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy ujawniony w wykazie podatników VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

- W przypadku braku ujawnienia rachunku bankowego Wykonawcy w wykazie, Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania płatności do czasu wskazania prawidłowego rachunku.

- Wstrzymanie płatności z przyczyn, o których mowa w ust. 9, nie stanowi podstawy do naliczania odsetek ani innych roszczeń wobec Zamawiającego.

- Strony dopuszczają możliwość polubownego rozwiązywania sporów, w szczególności w drodze mediacji.

- Strony będą wystawiać i otrzymywać faktury przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) od dnia, w którym stosowanie KSeF stanie się obowiązkowe zgodnie z przepisami prawa. Do tego czasu dopuszcza się wystawianie faktur poza KSeF.

- W przypadku niedostępności systemu KSeF lub braku technicznej możliwości wystawienia faktury w tym systemie dopuszcza się wystawienie faktury w trybie awaryjnym.

- Faktury wystawione w KSeF będą płatne w terminie określonym w ust. 4, liczonym od dnia, w którym faktura stała się dostępna Zamawiającemu w systemie KSeF, nie wcześniej jednak niż od dnia otrzymania przez Zamawiającego informacji o jej wystawieniu.

- W przypadku wystawienia faktury poza KSeF (tryb awaryjny) płatność nastąpi w terminie określonym w ust. 4, liczonym od dnia doręczenia Zamawiającemu wizualizacji faktury w formie elektronicznej lub papierowej.

- Wizualizacja faktury powinna zostać:

a) przesłana na adres e-mail: ksiegowosc1@gmina.malbork.pl, albo

b) dostarczona w formie papierowej do siedziby Zamawiającego.

- Dane do faktury:

Nabywca:

Gmina Malbork
ul. Ceglana 7
82-200 Malbork
NIP: 5792071098

Odbiorca:

Urząd Gminy w Malborku
ul. Ceglana 7
82-200 Malbork
NIP: 5791003249

- Faktura wystawiona w związku z realizacją Przedmiotu umowy powinna zawierać klauzulę:

„Wydatek poniesiony w ramach realizacji zadania pn. „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce                      nr 109/1, obręb Grobelno, gm. Malbork” współfinansowanego ze środków Województwa Pomorskiego na podstawie umowy o udzielenie dotacji nr 79G/WBG-OGR/2026.”

§10

ODBIÓR/ODBIORY PRZEDMIOTU UMOWY

- Ustala się następujące rodzaje odbiorów:

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

b) odbiór końcowy,

c) odbiór pogwarancyjny.

- Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywane będą w terminie do 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę.

- Odbioru końcowego dokonują przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy, w formie protokołu odbioru końcowego.

- Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru końcowego na piśmie, po faktycznym wykonaniu całości robót objętych Przedmiotem umowy.

- Podstawą zgłoszenia gotowości do odbioru jest faktyczne wykonanie całości robót.

- Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego w terminie umożliwiającym dokonanie odbioru końcowego i podpisanie protokołu odbioru końcowego nie później niż w dniu 10 grudnia 2026 r.

- Najpóźniej w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu kompletną dokumentację odbiorową, w szczególności:

a) dokumentację powykonawczą,

b) dokumentację geodezyjną powykonawczą,

c) wyniki badań i sprawdzeń,

d) deklaracje zgodności i certyfikaty materiałów,

e) dokumenty rozliczeniowe z podwykonawcami – jeżeli dotyczy,

f) karty gwarancyjne,

g) kosztorys powykonawczy, sporządzony zgodnie z zakresem rzeczowym faktycznie wykonanych robót.

h) inne dokumenty wymagane przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszej umowy.

- Brak kompletnej dokumentacji, o której mowa w ust. 7, uprawnia Zamawiającego do odmowy rozpoczęcia czynności odbioru końcowego. W takim przypadku zgłoszenie gotowości do odbioru uważa się za nieskuteczne.

- Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady:

a) nadające się do usunięcia – Zamawiający wyznaczy termin ich usunięcia,

b) nienadające się do usunięcia:

– jeżeli nie uniemożliwiają użytkowania Przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem – Zamawiający może, na zasadach określonych w przepisach prawa, odpowiednio obniżyć wynagrodzenie,

– jeżeli uniemożliwiają użytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem – Zamawiający może odmówić dokonania odbioru końcowego, z zastrzeżeniem uprawnień wynikających z przepisów prawa.

- Zamawiający ma prawo odmówić dokonania odbioru końcowego do czasu usunięcia wad istotnych, przy czym odbiór końcowy i podpisanie protokołu odbioru końcowego muszą nastąpić nie później niż w dniu 10 grudnia 2026 r.

- W przypadku stwierdzenia wad istotnych Zamawiający może przerwać czynności odbiorowe do czasu ich usunięcia, z zastrzeżeniem, że czynności odbiorowe oraz podpisanie protokołu odbioru końcowego muszą zostać zakończone nie później niż w dniu 10 grudnia 2026 r.

- Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego oraz do ponownego zgłoszenia Przedmiotu umowy do odbioru końcowego w sposób umożliwiający dokonanie odbioru końcowego i podpisanie protokołu odbioru końcowego nie później niż w dniu 10 grudnia 2026 r.

- Odbiór pogwarancyjny zostanie przeprowadzony w terminie 30 dni od upływu okresu gwarancji i będzie polegał na ocenie stanu technicznego wykonanych robót.

- Wszystkie czynności odbiorowe wymagają sporządzenia protokołu podpisanego przez Strony.

- Dokonanie odbioru końcowego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wady ujawnione po odbiorze, na zasadach określonych w niniejszej umowie oraz przepisach prawa.

§11

UBEZPIECZENIE

- Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z Przedmiotem Umowy, potwierdzonej polisą lub innym dokumentem ubezpieczenia, ważnym przez cały okres wykonywania Przedmiotu Umowy, na sumę gwarancyjną nie mniejszą   niż 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100).

- Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności:

a) odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim,

b) odpowiedzialność za szkody w mieniu powierzonym,

c) odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez podwykonawców.

- W przypadku wygaśnięcia lub zmiany zakresu ubezpieczenia w trakcie realizacji umowy, Wykonawca zobowiązany jest do zachowania ciągłości ochrony ubezpieczeniowej oraz przedłożenia Zamawiającemu aktualnej polisy                   lub innego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie, nie później niż w terminie 7 dni przed upływem ważności poprzedniego ubezpieczenia.

- W przypadku nieprzedłożenia dokumentu, o którym mowa w ust. 3, Zamawiający ma prawo:

a) wstrzymać płatności do czasu przedłożenia ważnej polisy,

b) naliczyć kary umowne,

c) zawrzeć ubezpieczenie na koszt Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich szkód nieobjętych ochroną ubezpieczeniową, w tym udziałów własnych, franszyz oraz kwot przekraczających sumę gwarancyjną.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone w związku z realizacją umowy, niezależnie od posiadanej ochrony ubezpieczeniowej.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy znajdujące się na terenie budowy.

§12

KARY UMOWNE

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za zwłokę w:

– przejęciu terenu budowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki,

– wykonaniu Przedmiotu umowy – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki,

– usunięciu wad – w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki,

b) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto,

c) za nieprzedłożenie projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 1% wynagrodzenia brutto,

d) za nieprzedłożenie kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki,

e) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki,

f) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki,

g) za nienależyte wykonywanie obowiązków umownych, pomimo uprzedniego dwukrotnego wezwania Zamawiającego – w wysokości 500 zł za każde stwierdzone naruszenie,

h) za powierzenie wykonania robót podwykonawcy, który nie został zgłoszony Zamawiającemu zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy – w wysokości 1% wynagrodzenia brutto za każde stwierdzone naruszenie,

i) za zwłokę w rozpoczęciu robót budowlanych w terminie określonym w §3 ust. 8 – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki,

j) za nieprzedłożenie aktualnej polisy ubezpieczeniowej lub innego dokumentu potwierdzającego zachowanie ciągłości ochrony ubezpieczeniowej w terminie określonym w §11 ust. 3 – w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki,

k) za nieuzasadnione przerwanie prowadzenia robót na okres dłuższy niż 3 dni, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto za każdy dzień przerwy.

l) za niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w §5 ust. 16 – w wysokości 500 zł za każdą osobę, w stosunku do której stwierdzono naruszenie, za każdy przypadek naruszenia.

ł) za nieprzedłożenie, na żądanie Zamawiającego, dokumentów potwierdzających zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, w terminie wskazanym przez Zamawiającego – w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki.

- Kary umowne mogą być naliczane niezależnie i podlegają łączeniu, z zastrzeżeniem, że nie mogą dotyczyć tego samego naruszenia lub tego samego okresu zwłoki.

- Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia brutto określonego w §8 ust. 6.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia, z zastrzeżeniem przypadków, w których przepisy prawa wymagają odrębnego trybu dochodzenia należności.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych.

- Zamawiający może odstąpić od naliczania kar umownych w uzasadnionych przypadkach.

- W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zamawiający utraci w całości lub części dofinansowanie, Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia szkody poniesionej przez Zamawiającego do wysokości utraconych środków.

- Jeżeli w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy powstanie obowiązek zwrotu całości lub części dofinansowania wraz z odsetkami, Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkody Zamawiającego w zakresie, w jakim obowiązek zwrotu dofinansowania lub zapłaty odsetek wynika z działania lub zaniechania Wykonawcy.

§13

GWARANCJA

- Strony ustalają, że okres gwarancji na cały Przedmiot umowy wynosi ………………… miesięcy, zgodnie z okresem gwarancji zaoferowanym przez Wykonawcę w ofercie, nie krótszym jednak niż 36 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wszelkie wady Przedmiotu umowy ujawnione w okresie gwarancyjnym, niezależnie od ich charakteru i przyczyny, o ile wynikają one z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usunięcia wad na własny koszt.

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o stwierdzonej wadzie w formie pisemnej lub elektronicznej.

- Wykonawca zobowiązany jest:

a) przystąpić do usunięcia wady w terminie:

– 24 godzin w przypadku wad zagrażających bezpieczeństwu lub uniemożliwiających prawidłowe użytkowanie Przedmiotu umowy,

– 3 dni roboczych w pozostałych przypadkach,

licząc od chwili otrzymania zawiadomienia o wadzie,

b) usunąć wadę w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, uwzględniającym charakter i zakres wady oraz technologię jej usunięcia.

- W przypadku nieusunięcia wady w wyznaczonym terminie Zamawiający może zlecić jej usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskania dodatkowej zgody Wykonawcy.

- W przypadku usunięcia wady przez Wykonawcę okres gwarancji dla elementu Przedmiotu umowy, którego wada dotyczyła, biegnie od nowa od dnia potwierdzenia usunięcia wady.

- Wykonawca odpowiada również za wady powstałe wskutek użycia niewłaściwych materiałów, zastosowania materiałów niezgodnych z dokumentacją projektową lub wykonania robót niezgodnie z dokumentacją projektową albo zasadami wiedzy technicznej.

- Uprawnienia z tytułu gwarancji nie wyłączają uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji niezależnie od tego, czy wada została ujawniona przed czy po odbiorze końcowym, o ile została ujawniona w okresie obowiązywania gwarancji.

§14

RĘKOJMIA

- Wykonawca, niezależnie od udzielonej gwarancji, ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady Przedmiotu umowy na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego.

- Okres rękojmi za wady Przedmiotu umowy wynosi …………………… miesięcy, zgodnie z okresem gwarancji udzielonej przez Wykonawcę, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

- Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad ujawnionych w okresie rękojmi na własny koszt i ryzyko.

- Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Skorzystanie przez Zamawiającego z uprawnień z tytułu gwarancji nie wyłącza możliwości wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi.

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o ujawnieniu wady w formie pisemnej lub elektronicznej, bez zbędnej zwłoki od dnia jej stwierdzenia.

- Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, uwzględniającym charakter i zakres wady, z zastrzeżeniem terminów określonych w §13 ust. 5 niniejszej umowy, jeżeli wada jest jednocześnie objęta gwarancją.

- W przypadku nieusunięcia wady w wyznaczonym terminie Zamawiający może, niezależnie od innych przysługujących mu uprawnień, zlecić usunięcie wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Usunięcie wady powinno zostać potwierdzone protokolarnie.

- Uprawnienia z tytułu rękojmi przysługują Zamawiającemu niezależnie od dokonania odbioru Przedmiotu umowy.

§15

ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWNYCH

- Zmiana postanowień umowy może nastąpić wyłącznie w przypadkach określonych w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w zakresie przewidzianym w niniejszej umowie.

- Nie przewiduje się zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wzrostu kosztów realizacji Przedmiotu umowy, w szczególności wzrostu cen materiałów, robocizny, usług, kosztów transportu lub innych kosztów związanych z realizacją zamówienia, z zastrzeżeniem zmian wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

- Dopuszcza się zmianę sposobu realizacji umowy w przypadku zmiany przepisów prawa wpływających na realizację Przedmiotu umowy, w zakresie niezbędnym do dostosowania sposobu realizacji umowy do tych zmian.

- Dopuszcza się zmianę podmiotu trzeciego, na którego zasobach polega Wykonawca, na zasadach określonych w art. 118–123 ustawy Prawo zamówień publicznych, pod warunkiem spełnienia przez nowy podmiot wymagań określonych w ustawie oraz SWZ.

- Dopuszcza się zmianę terminu realizacji umowy wyłącznie w przypadku wystąpienia okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, których nie można było przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności na etapie składania oferty, a które mają bezpośredni wpływ na możliwość terminowego wykonania Przedmiotu umowy, w szczególności w przypadku:

a) działania siły wyższej,

b) wstrzymania realizacji robót przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

c) wystąpienia okoliczności wynikających z działania lub zaniechania organów administracji publicznej, jeżeli okoliczności te mają bezpośredni wpływ na możliwość terminowego wykonania Przedmiotu umowy,

d) wystąpienia innych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, jeżeli ich wystąpienie uniemożliwia lub istotnie utrudnia terminową realizację Przedmiotu umowy.

- Zmiana terminu realizacji umowy nie może prowadzić do naruszenia warunków umowy o dofinansowanie, w szczególności nie może skutkować utratą lub zmniejszeniem dofinansowania.

- Zmiana terminu realizacji umowy nie może wynikać z przyczyn organizacyjnych, finansowych, kadrowych, sprzętowych lub technologicznych leżących po stronie Wykonawcy, ani z niedochowania przez Wykonawcę należytej staranności przy organizacji realizacji Przedmiotu umowy.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem przypadków, dla których przepisy prawa lub umowa nie wymagają zawarcia aneksu.

- Nie stanowią zmiany umowy:

a) zmiana danych teleadresowych,

b) zmiana osób reprezentujących Strony,

c) zmiana danych rejestrowych,

d) zmiana osób wskazanych do kontaktu lub osób pełniących funkcje techniczne, jeżeli zmiana taka jest dokonywana zgodnie z postanowieniami umowy i przepisami prawa.

- Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie na uzasadniony wniosek Strony, zawierający opis proponowanej zmiany, jej uzasadnienie oraz wskazanie podstawy prawnej.

- Zamawiający nie jest zobowiązany do wyrażenia zgody na zmianę umowy, jeżeli zmiana nie znajduje podstawy w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych lub postanowieniach niniejszej umowy.

§16

ODSTĄPIENIE OD UMOWY / ROZWIAZANIE UMOWY

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w całości lub w części w przypadkach określonych w przepisach prawa oraz w niniejszej umowie.

- Zamawiający może odstąpić od umowy bez obowiązku zapłaty kar umownych w szczególności w przypadku:

a) zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy lub jej części nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach,

b) ogłoszenia upadłości, likwidacji lub rozwiązania działalności Wykonawcy,

c) nierozpoczęcia robót w terminie określonym w §3 ust. 8 albo przerwania realizacji robót na okres dłuższy niż 7 dni bez uzasadnionej przyczyny zaakceptowanej przez Zamawiającego,

d) prowadzenia robót w sposób powodujący istotne zagrożenie dla dotrzymania terminu realizacji Przedmiotu umowy, pomimo uprzedniego wezwania Wykonawcy do podjęcia działań naprawczych,

e) realizacji robót w sposób sprzeczny z umową, dokumentacją projektową lub przepisami prawa, pomimo uprzedniego wezwania do zmiany sposobu realizacji,

f) konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośrednich płatności na rzecz podwykonawców lub dokonania takich płatności na łączną kwotę przekraczającą 5% wynagrodzenia umownego brutto,

g) nieprzedłożenia lub utraty ważności ubezpieczenia, o którym mowa w §11,

h) rażącego naruszenia postanowień umowy,

i) stwierdzenia, że Wykonawca nie zapewnia potencjału kadrowego, sprzętowego lub organizacyjnego niezbędnego do terminowej realizacji Przedmiotu umowy, pomimo wezwania Zamawiającego do uzupełnienia tego potencjału.

- Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej wraz z uzasadnieniem.

- W przypadku odstąpienia od umowy:

a) Wykonawca niezwłocznie zabezpieczy teren budowy oraz wykonane roboty,

b) sporządzony zostanie protokół inwentaryzacji robót wykonanych do dnia odstąpienia,

c) Zamawiający dokona odbioru robót wykonanych do dnia odstąpienia, o ile nadają się one do odbioru,

d) wynagrodzenie przysługuje wyłącznie za roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Zamawiającego,

e) Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację dotyczącą wykonanych robót oraz inne dokumenty niezbędne do dalszej realizacji inwestycji,

f) Wykonawca usunie z terenu budowy materiały, sprzęt i urządzenia stanowiące jego własność oraz uporządkuje teren w zakresie określonym przez Zamawiającego.

- Odstąpienie od umowy nie pozbawia Zamawiającego prawa do naliczania kar umownych oraz dochodzenia odszkodowania na zasadach określonych w umowie i przepisach prawa.

- W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za koszty i szkody poniesione przez Zamawiającego w związku z koniecznością zabezpieczenia wykonanych robót, inwentaryzacji, a także dalszej realizacji niewykonanej części Przedmiotu umowy, na zasadach określonych w przepisach prawa.

§17

CESJE

- Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających                   z niniejszej umowy na osoby trzecie.

- Przeniesienie wierzytelności dokonane bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego nie wywołuje skutków prawnych wobec Zamawiającego.

- Postanowienia ust. 1 nie dotyczą przypadków bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom dokonywanej przez Zamawiającego na zasadach określonych w umowie oraz przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wykonawca zobowiązuje się nie ustanawiać zabezpieczeń ani nie obciążać wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

§18

SPORY

- Strony zobowiązują się do polubownego rozstrzygania sporów wynikających z realizacji niniejszej umowy,                       w szczególności w drodze bezpośrednich rozmów i uzgodnień.

- W przypadku braku porozumienia Zamawiający przewiduje możliwość poddania sporu mediacji lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu, w szczególności przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, mediatorem lub inną osobą prowadzącą postępowanie polubowne.

- Strona zgłaszająca roszczenie zobowiązana jest do przedstawienia go drugiej stronie w formie pisemnej.

- Strona, do której skierowano roszczenie, zobowiązana jest do ustosunkowania się do niego w terminie 14 dni                 od dnia jego otrzymania.

- W przypadku braku odpowiedzi w terminie lub odmowy uznania roszczenia, strona uprawniona                                      jest do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

- Właściwym do rozpoznania sporów wynikających z niniejszej umowy jest sąd powszechny właściwy miejscowo         dla siedziby Zamawiającego, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej.

§19

ODNIESIENIE PRAWNE

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają w szczególności przepisy:

a) ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 793 z późn. zm.),

b) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 795 z późn. zm.),

c) ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 468 z późn. zm.),

d) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 524 z późn. zm.),

e) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 z późn. zm.).

§20

ZAŁĄCZNIKI DO UMOWY

    - Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki:

- ZAŁĄCZNIK NR 1: SWZ

- ZAŁĄCZNIK NR 2: Oferta Wykonawcy

§21

EGZEMPLARZE UMOWY

- Niniejszą umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 3 egzemplarze dla Zamawiającego oraz 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

lub

Umowa została zawarta w formie elektronicznej i podpisana kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi przez Strony.

ZAMAWIAJĄCY:	                                                                                                  WYKONAWCA: