Załącznik nr 3 do swz

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Rodzaj: usługi

Branża projektowanie

Kod CPW:

71000000-8 – Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne.

71220000-6 – Usługi projektowania architektonicznego.

71240000-2	Usługi architektoniczne, inżynieryjne i projektowania.

71242000-6	Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów.

71248000-8 – Nadzór nad projektem i dokumentacją.

71320000-7	Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania.

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonania kompletnej dokumentacji projektowej 
i kosztorysowej na zadanie pn.: Przebudowa dachu na części budynku świetlicy wiejskiej w Czerniczynie.

Zamówienie będzie realizowane w następujących etapach:

Etap 1. Wykonawca zobowiązany jest przygotować Dokumentację projektową obejmującą następujące czynności i dokumenty:

- Wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej istniejącego budynku świetlicy.

- Opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu technicznego przebudowy dachu.

- Uzgodnienie dokumentacji z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

- Uzgodnienie dokumentacji z rzeczoznawcą do spraw higieniczno-sanitarnych.

- Opracowanie kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB).

- Wykonanie mapy do celów projektowych.

- Koordynację międzybranżową oraz przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania wymaganych decyzji administracyjnych.

Zakończenie i protokolarny odbiór tego etapu upoważnią Wykonawcę do wystawienia faktury za całość zamówienia.

Etap 2. W trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych, Projektant zobowiązany jest do czynnego uczestniczenia w trakcie postępowanie zgodnie z zapisami niniejszej umowy w ramach swojego wynagrodzenia umownego.

Etap 3. Wykonawca obowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego. Projektant obowiązany jest w ramach swojego wynagrodzenia umownego do wyjaśniania wątpliwości wykonawcy robót budowlanych dotyczących dokumentacji projektowej.

Zadanie polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej umożliwiającej wykonanie przebudowy dachu na części budynku o powierzchni zabudowy 290 m2 zlokalizowanego w Czerniczynie, gmina Hrubieszów na działce nr 99.

W ramach wykonania dokumentacji projektowej przewidziano m.in. następujący zakres:

1. Roboty budowlano-konstrukcyjne i kubaturowe:

- Przebudowany części dach budynku świetlicy – 1 obiekt o łącznej powierzchni zabudowy 290 m².

- Przebudowany konstrukcji części dach budynku z wielospadowej na dwuspadową – wraz z dostosowaniem konstrukcji pod pokrycie.

Osoby sporządzające dokumentację muszą posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, posiadać wiedzę i doświadczenie w projektowaniu.

Sporządził:

Andrzej Danilczuk