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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Rodzaj: usługi
Branża projektowanie
Kod CPW:
71000000-8 – Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne. 
71220000-6 – Usługi projektowania architektonicznego.
71240000-2	Usługi architektoniczne, inżynieryjne i projektowania.
71242000-6	Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów.
71248000-8 – Nadzór nad projektem i dokumentacją.
71320000-7	Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania.


Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonania kompletnej dokumentacji projektowej 
i kosztorysowej na zadanie pn.: Przebudowa dachu na części budynku świetlicy wiejskiej w Czerniczynie.
Zamówienie będzie realizowane w następujących etapach:
Etap 1. Wykonawca zobowiązany jest przygotować Dokumentację projektową obejmującą następujące czynności i dokumenty:
1) Wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej istniejącego budynku świetlicy.
2) Opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu technicznego przebudowy dachu.
3) Uzgodnienie dokumentacji z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.
4) Uzgodnienie dokumentacji z rzeczoznawcą do spraw higieniczno-sanitarnych.
5) Opracowanie kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB).
6) Wykonanie mapy do celów projektowych.
7) Koordynację międzybranżową oraz przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania wymaganych decyzji administracyjnych.
 Zakończenie i protokolarny odbiór tego etapu upoważnią Wykonawcę do wystawienia faktury za całość zamówienia. 
Etap 2. W trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych, Projektant zobowiązany jest do czynnego uczestniczenia w trakcie postępowanie zgodnie z zapisami niniejszej umowy w ramach swojego wynagrodzenia umownego.
Etap 3. Wykonawca obowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego. Projektant obowiązany jest w ramach swojego wynagrodzenia umownego do wyjaśniania wątpliwości wykonawcy robót budowlanych dotyczących dokumentacji projektowej.
Zadanie polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej umożliwiającej wykonanie przebudowy dachu na części budynku o powierzchni zabudowy 290 m2 zlokalizowanego w Czerniczynie, gmina Hrubieszów na działce nr 99.
W ramach wykonania dokumentacji projektowej przewidziano m.in. następujący zakres:
1. Roboty budowlano-konstrukcyjne i kubaturowe:
- Przebudowany części dach budynku świetlicy – 1 obiekt o łącznej powierzchni zabudowy 290 m².
- Przebudowany konstrukcji części dach budynku z wielospadowej na dwuspadową – wraz z dostosowaniem konstrukcji pod pokrycie.
Osoby sporządzające dokumentację muszą posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, posiadać wiedzę i doświadczenie w projektowaniu.
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