
Żywiec, dnia 20.10.2026 r.

Nr ref.: ZSAiO.242.6.2026
ZMIANA 
postanowień Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), w tym terminu składania ofert
Zamawiający – Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu, reprezentowany przez pełnomocnika, działając w trybie 271 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 793 z późn. zm.) – zwanej dalej „ustawą pzp”, Zamawiający dokonuje zmian treść SWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji nr: ZSAiO.242.6.2026, pn.: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego i nadzoru konserwatorskiego nad zadaniem pn.: „Renowacja Pałacu Kępińskich w Żywcu – Moszczanicy””, w następującym zakresie:

1) w SWZ, załączniku nr 3 do SWZ – Opisie przedmiotu zamówienia oraz załączniku nr 4 do SWZ – Projekcie Umowy, Zamawiający dokonuje zmiany zakresu przedmiotu zamówienia, określając go w następujący sposób:

„Przedmiotem niniejszego zamówienia jest profesjonalne wykonywanie czynności związanych z zarządzaniem, kontrolną i nadzorem inwestorskim i konserwatorskim na etapie realizacji robót, okresu rękojmi i gwarancji jakości – nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach zamówienia publicznego obejmującego realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Renowacja Pałacu Kępińskich w Żywcu – Moszczanicy”, w zakresie I i II etapu robót, w ramach części zamówienia nr 1 i 2.”

2) w SWZ, załączniku nr 3 do SWZ – Opisie przedmiotu zamówienia oraz załączniku nr 4 do SWZ – Projekcie Umowy, Zamawiający dokonuje zmiany terminu realizacji zamówienia, określając go w następujący sposób:

„Zamówienie należy wykonać w okresie realizacji robót budowlanych oraz w okresie rozliczenia tych robót, tj. 

1)  
część zamówienia nr 1 – w okresie: I etap robót – do dnia 15 września 2027 roku; II etap do dnia 1 października 2027 roku; przyjmując następujące terminy:

a) termin realizacji robót – I etap robót do dnia 31 sierpnia 2027 roku; II etap do dnia 15 września 2027 roku;
b) okres rozliczania robót budowlanych – 30 dni (okres po odebraniu wszystkich robót i prac do momentu ostatecznego rozliczenia umowy),
c) okres rękojmi dla robót – 60 miesięcy,

d) okres gwarancji jakości dla robót – 60 miesięcy;
2)  
część zamówienia nr 2 – w okresie: I etap robót – do dnia 15 września 2027 roku; II etap do dnia 1 października 2027 roku; przyjmując następujące terminy:

a) termin realizacji robót – I etap robót do dnia 31 sierpnia 2027 roku; II etap do dnia 15 września 2027 roku;
b) okres rozliczania robót budowlanych – 30 dni (okres po odebraniu wszystkich robót i prac do momentu ostatecznego rozliczenia umowy),
c) okres rękojmi dla robót – 60 miesięcy,

d) okres gwarancji jakości dla robót – 60 miesięcy.”
3) § 7 ust. 4 załącznika nr 4 do SWZ – Projektu Umowy zmienia się w ten sposób, że skreśla się jego zawartość i zastępuje zapisem o brzmieniu:
„Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie w czterech równych transzach (w wysokości po 25% wynagrodzenia), osobno za świadczenie nadzoru nad Etapem I robót i nad Etapem II robót. Transze wynagrodzenia będą wypłacane po wykonaniu usług w danych okresach odpowiednio: pierwsza – od dnia zawarcia Umowy do dnia 31 stycznia 2027 roku, druga – od dnia 1 lutego 2027 roku do dnia 30 kwietnia 2027 roku; trzecia – od dnia 1 maja 2027 roku do dnia 31 lipca 2027 roku; czwarta i ostatnia – od dnia 1 sierpnia 2027 roku do dnia 15 września 2027 roku / 1 października 2027 roku.”
Wobec wyższych zmiana, Zamawiający, na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy pzp, przedłuża termin składania ofert wyznaczając go do dnia 26.10.2026 r. do godz. 09:00. Zamawiający dokonuje również następujących zmian w SWZ, celem dostosowania tych regulacji do zmienionego terminu składania ofert:
1) rozdział XII SWZ zmienia się w ten sposób, że skreśla się jego zawartość i zastępuje zapisem o brzmieniu:  

„Oferty należy składać w terminie do dnia 26.10.2026 r. do godz. 09:00 przy pomocy interaktywnego „Formularza ofertowego” udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”.”

2) rozdział XIII SWZ zmienia się w ten sposób, że skreśla się jego zawartość i zastępuje zapisem o brzmieniu:

„Wykonawcy pozostają związani złożoną przez siebie ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 24.11.2026 r., przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.”

3) rozdział XIV pkt 1 SWZ zmienia się w ten sposób, że skreśla się jego zawartość i zastępuje zapisem o brzmieniu:

„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.10.2026 r. o godz. 11.00, poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego Platformie e-Zamówienia.”
Zamawiający publikuje na swojej stronie internetowej tekst jednolity SWZ wraz z załącznikami, w treści których wprowadzano zmiany.
Pełnomocnik

Bartłomiej Kruszyński
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