UMOWA

zawarta w dniu …………………………… roku w Nakle Śląskim, pomiędzy:

Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. 1000-lecia Państwa Polskiego w Nakle Śląskim, ul. Morcinka 9,  42-620 Nakło Śląskie, 
NIP: 645-19-67-724, REGON: 000095845

reprezentowanym przez:
· Łucję Chrzęstek-Bar - Dyrektor
zwanym dalej Zamawiającym,
a

wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
NIP:………………………………………..
reprezentowanym przez:
· ………………………………………….
zwanym dalej Wykonawcą,

o następującej treści:
§ 1.

1. Niniejszą umowę zawarta jest w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji – art. 275 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
2. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych pn.                " Remont pomieszczeń piwnicy pod kuchnią i stołówką budynku internatu Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nakle Śląskim " - zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

§ 2

1. Przedmiot umowy określony w § 1 ust. 2, należy wykonać w oparciu o złożono ofertę oraz dokumentację projektową, która stanowi załącznik do umowy, wiedzę techniczną, wymogi Prawa Budowlanego oraz inne obowiązujące przepisy prawa. 
2. Wykonawca jest zobowiązany do:

a) urządzenia bezpiecznych wyjść i przejść,

b) urządzenia składowisk materiałów do montażu,

c) należytego zabezpieczenia terenu i miejsc na których prowadzone będą roboty,

d) systematycznego porządkowania miejsc wykonania robót,

e) wykonania niezbędnych prób, badań i odbiorów,

f) zagospodarowania odpadów zgodnie z ustawą z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2023 r. poz. 1587 z późn.zm.) oraz ustawą z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r., poz. 54),

g) zabezpieczenia terenu wykonywania prac przed dostępem osób trzecich,

h) po zakończeniu robót uporządkowania miejsca (terenu) wykonywania robót,

i) naprawienia wszelkich uszkodzeń i szkód, które wystąpiły w trakcie prowadzenia robót.
3. Wykonawca ponosi koszty zagospodarowania placu budowy (w szczególności: zabezpieczenie warunków sanitarno-higienicznych dla pracowników, przyłącza roboczego wody i energii elektrycznej - w tym koszty wykorzystanych mediów).
4. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz zgodność ich wykonania z Prawem Budowlanym i obowiązującymi w tym zakresie przepisami, zaleceniami nadzoru inwestorskiego, obowiązującymi normami i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót.
5. Prace przy realizacji zamówienia będą prowadzone pod kierownictwem Kierownika robót Wykonawcy.
6. Dla wbudowanych materiałów Wykonawca obowiązany jest posiadać odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z Polską Normą lub aprobaty techniczne. Materiały i urządzenia użyte do wykonania umowy powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w prawie budowlanym, ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1213) oraz wymogom SWZ. 
7. Załączniki wymienione w umowie stanowią jej integralną część.
8. Przedmiar robót, stanowiący Załącznik do umowy, są uzupełnieniem opisu przedmiotu zamówienia i nie stanowią podstawy do zmiany wysokości wynagrodzenia, w związku z przyjęciem wynagrodzenia ryczałtowego.
9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami;

§ 3.
1. Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do 40 dni od daty zawarcia umowy jednak nie dłużej niż do dnia 22.12.2026 r..
2. Za datę wykonania przedmiotu umowy uznaje się datę podpisania protokołu końcowego przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy bez stwierdzonych usterek
§ 4.
1. Wykonawca oświadcza, że:
1) zapoznał się z miejscem realizacji przedmiotu umowy, oraz że warunki prowadzenia prac są mu znane i nie zgłasza do nich uwag; 

2) dokładnie zapoznał się z warunkami zawartymi w specyfikacji warunków zamówienia i jej załącznikach i nie zgłasza do nich uwag; 

3) uzyskał wyczerpujące informacje, które umożliwiły jednoznaczną ocenę zakresu, warunków i czasu koniecznego do należytego wykonania przedmiotu umowy oraz i ponosi za to całkowitą odpowiedzialność;   

4) posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie oraz potencjał wykonawczy, zapewniające wykonanie przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, etyką zawodową oraz postanowieniami umowy.

2. Wykonawca oświadcza, że wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej umowy posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa, a także, że będą one wyposażone w kaski, ubrania ochronne oraz konieczne narzędzia, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ponadto, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osób w zakresie przepisów BHP;

2) posiadanie przez te osoby wymaganych badań lekarskich;

3) przeszkolenie stanowiskowe.
3. Zamawiający oświadcza, że uprawniony jest do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, na terenie, której realizowany będzie przedmiot umowy.

4. Strony mają obowiązek niezwłocznego, pisemnego poinformowania o wszelkich zmianach swojego statusu prawnego, a także o: złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości, złożeniu oświadczenia o wszczęciu postępowania restrukturyzacyjnego, wszczęciu postępowania likwidacyjnego, zajęciu majątku przez uprawnione organy, oraz każdej zmianie adresu swojej siedziby, a także wskazania uprawnionego podmiotu, który przejmie prawa i obowiązki strony.
5. Strony zobowiązują się powiadamiać wzajemnie w formie pisemnej o powstałych przeszkodach lub innych zdarzeniach, zagrażających należytemu wykonaniu przedmiotu umowy. 
6. Jeżeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny między innymi z umową, Zamawiający może wezwać do należytej realizacji umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może powierzyć bez upoważnienia sądowego poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy lub jego części innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy.
§ 5.
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w § 1 ust. 2 niniejszej Umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ……………………. zł netto powiększonej o podatek VAT w wysokości 23 %, to jest w kwocie:………………… zł, brutto wynosi …………………… zł, (słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………).
2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie niezbędne elementy do wykonania całości przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi ryzyko z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. 

3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1.

4. Wynagrodzenie jest niezmienne przez cały okres realizacji przedmiotu umowy, a pominięcie przy wycenie i nie ujęcie w cenie jakiegokolwiek elementu z dokumentacji, o której mowa w § 2 ust. 1 nie będzie stanowiło podstawy żądania przez Wykonawcę dodatkowego wynagrodzenia z powyższego tytułu. 

5. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT. Numer NIP Wykonawcy ………………………
6. Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty nastąpi na podstawie jednej płatności końcowej - faktura końcowa. Wynagrodzenie wynikające z faktury płatne będzie przelewem, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, w terminie do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę. Za dzień zapłaty wynagrodzenia uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

7. Ostateczne rozliczenie wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę, na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy, podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę (bez zastrzeżeń).
8.  Wykonawca wystawi faktury na następujące dane Zamawiającego:
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

im. 1000-lecia Państwa Polskiego

ul. Morcinka 9

42-620 Nakło Śląskie

NIP 645-19-67-724
Faktura doręczona zostanie na wskazany wyżej adres Zamawiającego.
9. Faktury ustrukturyzowane wystawiane przez Zleceniobiorcę za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur powinny zawierać następujące dane:

Nabywca / Podmiot2 (w KSeF)

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. 1000-lecia Państwa Polskiego

w Nakle Śląskim

ul. Morcinka 9, 42-620 Nakło Śląskie

NIP 645-19-67-724

Odbiorca / Podmiot3 (w KSeF)

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. 1000-lecia Państwa Polskiego

w Nakle Śląskim

ul. Morcinka 9, 42-620 Nakło Śląskie

NIP 645-19-67-724

10. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur bez podpisu osoby upoważnionej do odbioru oraz działając na podstawie art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług wyraża zgodę na przesyłanie i otrzymywanie faktur, duplikatów tych faktur oraz ich korekt w formie elektronicznej na adres mailowy: sekretariat@ckrnaklo.pl. Przesłanie faktury na inny adres uznaje się za niedoręczenie faktury i wówczas Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zapłatę odsetek. Dodatkowo dostarczenie faktury po godz. 15 traktuje się jako doręczoną w następnym dniu roboczym.

11. W przypadku obowiązywania w chwili wystawienia faktury przepisów dotyczących Krajowego Systemu e-Faktur, faktura doręczana jest za pośrednictwem tego systemu.

12. W okresie obowiązywania przepisów dotyczących Krajowego Systemu e-Faktur w stosunku do Wykonawcy:

Faktura ustrukturyzowana uznawana jest za doręczoną Zamawiającemu z chwilą przydzielenia

przez Krajowy System e-Faktur numeru identyfikującego tę fakturę, zgodnie z art. 106na ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług.

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, że każda faktura wystawiona w Krajowym Systemie e-Faktur i doręczona Zamawiającemu jest zgodna z aktualną schemą logiczną FA_VAT oraz przepisami obowiązującymi w dniu jej wystawienia.

13. Wystawienie faktury ustrukturyzowanej niezgodnej z wymogami, o których mowa w Kontrakcie, w tym z pominięciem którejkolwiek z elementów wymaganych Kontraktem, uprawnia Zamawiającego do:

a) żądania wystawienia faktury korygującej oraz

b) wstrzymania płatności do czasu otrzymania faktury spełniającej wymagania zawarte w umowie, co nie będzie traktowane jako opóźnienie w zapłacie.

14. Termin płatności należności wynikających z niniejszej umowy obliczany jest od dnia uznania faktury ustrukturyzowanej, spełniającej wymagania, o których mowa w niniejszym pkt powyżej, za otrzymaną przez Zamawiającego.

15. Dla uznania faktury za prawidłowo wystawioną dokument faktury powinien zawierać elementy prawem wymagane, wskazanych w ofercie Wykonawcy i niniejszej umowie.

16. Za opóźnienie w zapłacie należnego wynagrodzenia przez Zamawiającego, Wykonawca może żądać wyłącznie zapłaty odsetek ustawowych.

17. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek.

18. W przypadku, jeśli faktura nie będzie prawidłowo wystawiona, w tym nie będzie spełniała wymagań określonych w niniejszym paragrafie Wykonawca zostanie wezwany do wystawienia odpowiedniego dokumentu korygującego w zakresie braków lub nieprawidłowości wskazanych przez Zamawiającego. Za datę otrzymania faktury uznana zostanie data wpływu dokumentu korygującego, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

19. Warunkiem zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego jest przedstawienie dowodów zapłaty wymaganego wynagrodzenia podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych prac. Przez dowody rozumie się łącznie: kserokopię faktury wystawionej przez podwykonawcę, kopię przelewu bankowego lub innego dokumentu potwierdzającego dokonanie zapłaty przez Wykonawcę oraz oświadczenie podwykonawcy o otrzymaniu pełnego wynagrodzenia z tytułu wykonanych przez niego prac. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wskazane dowody do 14 dni od dnia doręczenia faktury Zamawiającemu przez Wykonawcę.

20.  Za opóźnienie w zapłacie należnego wynagrodzenia przez Zamawiającego, Wykonawca może żądać wyłącznie zapłaty odsetek ustawowych. 

21. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek. 

22. W przypadku jeśli faktura nie będzie prawidłowo wystawiona, w tym nie będzie spełniała wymagań określonych w niniejszym paragrafie Wykonawca zostanie wezwany do wystawienia odpowiedniego dokumentu korygującego w zakresie braków lub nieprawidłowości wskazanych przez Zamawiającego. Za datę otrzymania faktury uznana zostanie data wpływu dokumentu korygującego, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

23. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie zrealizowany w całości przedmiot umowy.

24. Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy, oraz w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru przedłoży Zamawiającemu dokumenty dotyczące zrealizowanego przedmiotu umowy, w szczególności: atesty na wbudowane materiały, świadectwa jakości, certyfikaty, aprobaty, protokoły zatwierdzenia wyrobów.
25. W przypadku, gdy Wykonawca nie przedłoży kompletu dokumentów, o których mowa w ust. 14 powiadomienie o gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy nie będzie skuteczne.
26. Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin i rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu umowy w ciągu 5 dni roboczych od daty zawiadomienia go przez Wykonawcę o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając go o tym. W skład komisji odbiorowej będą wchodzić przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy.
27. Czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy powinny się zakończyć najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych, licząc od daty jego rozpoczęcia.

28. Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół zawierający w szczególności wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze. Do czasu usunięcia wad protokół odbioru końcowego, w którym wyznaczono terminy usunięcia wad nie jest podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury końcowej. 

§ 6.
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty: siłami własnymi/przy pomocy podwykonawców*.

2. Zamawiający nie dopuszcza zawierania umów o dalsze podwykonawstwo.
3. Zapisy umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą, nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy. 
4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty wykonane przez podwykonawcę.
5. Do podwykonawców stosuje się odpowiednio uregulowania niniejszej umowy dotyczące zarówno praw jak i obowiązków wykonawcy.
6. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót określonych w umowie lub projekcie nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.
7. Umowa, o której mowa w ust. 6 powinna zostać zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą.
8. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kserokopii zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 
9. W przypadku planowania jakichkolwiek zmian w zawartej przez Wykonawcę lub podwykonawcę umowie o podwykonawstwo, odpowiednio Wykonawca lub podwykonawca zobowiązani są przedłożyć Zamawiającemu projekt planowanych zmian (aneksu do umowy). Postanowienia niniejszej umowy dotyczące sprzeciwu Zamawiającego stosuje się odpowiednio. Nadto, Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonego za zgodność z oryginałem kserokopii aneksu do umowy o podwykonawstwo. 
10. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za działania i zaniechania własne. W konsekwencji wykonywanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcę z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z niniejszej umowy, jak również z przepisów prawa powszechnie obowiązującego. 
11. W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.
12. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 11, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
13. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy.
14. Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, jest obowiązany umożliwić wykonawcy zgłoszenie, pisemnie, uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo.
15. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 14, w terminie wskazanym przez zamawiającego, zamawiający może:
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
16. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy.

17. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 20% wartości umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy.

18. Do zasad odpowiedzialności zamawiającego, wykonawcy, podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.

§ 7.
1.  Zamawiający na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy PZP wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób faktycznie uczestniczących w wykonywaniu zamówienia, a wykonujące prace budowlane, prace tynkarskie, prace elektryczne, prace malarskie, prace towarzyszące
2. Najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem realizacji umowy wszystkie osoby skierowane do realizacji umowy a wykonujące roboty ogólnobudowlane w ramach wykonania zamówienia, Wykonawca zatrudnia na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2023 r., poz. 1465), przy czym rozpoczęcie przez wskazane osoby realizacji tych umów może nastąpić później, jednak musi nastąpić najpóźniej z chwilą rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia lub świadczenia określonych usług w ramach wykonywania zamówienia. 
3. Wykonawca zobowiązany jest zagwarantować zatrudnienie na powyższych zasadach przez okres realizacji przedmiotu niniejszej umowy. Zobowiązane wynikające ze zdania poprzedniego dotyczy również podwykonawców, którym Wykonawca zleci opisane czynności związane z realizacją usług objętych zakresem niniejszej umowy. 
4. Wykonawca oświadcza, że przy realizacji przedmiotu umowy osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę faktycznie uczestniczyć będą w realizacji przedmiotu umowy w zakresie robót ogólnobudowlanych oraz zobowiązuje się do utrzymania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących te czynności przez cały czas ich wykonywania. 
5. W przypadku zakończenia z jakiejkolwiek przyczyny stosunku pracy, o którym mowa w ust. 4 przez którąkolwiek ze Stron, przed zakończeniem okresu wykonywania danego rodzaju czynności, Wykonawca lub podwykonawca będzie zobowiązany do zatrudnienia na to miejsce innej osoby na podstawie umowy o pracę.
6. Wykonawca w każdej umowie o podwykonawstwo zobowiązany jest zawrzeć stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących przedmiot umowy w ustalonym niniejszą umową zakresie oraz zapisów umożliwiających Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli wykonania tego zobowiązania w sposób przewidziany w umowie.
7. Zamawiający zastrzega sobie w trakcie realizacji umowy prawo do wykonywania czynności kontrolnych odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę w zakresie robót ogólnobudowlanych przy realizacji niniejszego zamówienia w następujący sposób:
1) Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest w terminie do 7  dni kalendarzowych od dnia otrzymania wezwania przedstawić (okazać, przedłożyć do wglądu) wszelkie niezbędne oświadczenia lub dokumenty w celu potwierdzenia zatrudnienia na podstawie umowy o pracę pracowników zaangażowanych przy realizacji niniejszej umowy np.:
a) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem imion i nazwisk tych osób, dat zawarcia umów o pracę, rodzaju umów o pracę, zakresu obowiązków pracowników oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy, lub podwykonawcy;
b) oświadczenie/oświadczenia zatrudnionych na podstawie umowy o  pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie (imię i nazwisko zatrudnionego pracownika), datę złożenia oświadczenia, wskazanie przez tę osobę, że objęte wezwaniem czynności wykonuje na podstawie umowy o pracę, rodzaju umowy, datę zawarcia umowy o pracę, zakres obowiązków tej osoby jako pracownika oraz czytelny podpis osoby składającej oświadczenie;
c) poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę,  lub podwykonawcę kopie umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy wezwanie; kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, jednakże anonimizacja ta powinna być dokonana ale w sposób zapewniający niezbędną weryfikację zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w szczególności weryfikację następujących informacji: imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę i rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika;

d) inne dokumenty, w tym w szczególności: poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopie dokumentów potwierdzających opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę (wraz z informacją o liczbie odprowadzonych składek) tj.:

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy lub 

-  kopie dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika do ubezpieczeń, 
     zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, jednakże anonimizacja ta winna być dokonana ale w sposób zapewniający niezbędną weryfikację zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w szczególności weryfikację następujących informacji: imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zgłoszenia do ubezpieczeń, datę zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę;
    a ponadto zobowiązany jest przedłożyć zakres obowiązków pracownika, którego dokumenty dotyczą; 
 2) Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia (bez uprzedzenia) kontroli przez przedstawicieli Zamawiającego lub upoważnione osoby trzecie na miejscu wykonywania przedmiotu umowy, w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujące roboty ogólnobudowlane przy realizacji zamówienia, są osobami faktycznie uczestniczącymi w realizacji przedmiotu umowy w zakresie w/w czynności na podstawie umowy o pracę; Wykonawca zapewnia, że osoby te oraz inne osoby przebywające na miejscu wykonywania przedmiotu umowy zobowiązane zostaną podać wykonującym czynności kontrolne przedstawicielom Zamawiającego imiona i nazwiska oraz zakresy wykonywanych czynności;
3) W przypadkach uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
8. Zamawiający może w każdym czasie zażądać dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie spełniania przez Wykonawcę, lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę w zakresie czynności wskazanych w SWZ przy realizacji niniejszego zamówienia, w szczególności jeżeli stwierdzi, że oświadczenia lub dokumenty przedstawione przez Wykonawcę lub podwykonawcę budzą wątpliwości, co do ich autentyczności lub, co do okoliczności, które powinny potwierdzać. W takim przypadku Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.

§ 8.
1. Wykonawca zobowiązuje się przez cały okres obowiązywania umowy do posiadania ważnego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości min 100.000,00 zł. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu kopii umowy ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, potwierdzonej przez siebie za zgodność z oryginałem, dowodu jej opłacenia. 

3. W przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania umowy ubezpieczenia, Wykonawca obowiązany jest do przedstawienia oryginału nowej umowy ubezpieczenia, potwierdzającej zachowanie ciągłości ubezpieczenia, zgodnie z zakresem i wymogami określonymi w niniejszym paragrafie, najpóźniej w dniu wygaśnięcia lub rozwiązania poprzedniej umowy ubezpieczenia oraz zdeponowania u Zamawiającego kopii nowej umowy ubezpieczenia poświadczonej przez siebie za zgodność z oryginałem, wraz z dowodem jej opłacenia. 

§ 9.
1. Wykonawca wyznacza p…………………………., jako kierownika robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy.

2. Zamawiający wyznacza p. ……………………………, jako koordynatora prac  w zakresie realizacji obowiązków umowy.

3. Zmiana osób wskazanych w ust. 1 i 2 nastąpić powinna na piśmie, jednakże nie stanowi zawarcia aneksu do niniejszej umowy.
§ 10.
1. Strony zgodnie ustalają, że Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karami umownymi w wysokości:
1) 20 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 5, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca lub gdy Wykonawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności niezależnych od Zamawiającego, 
2) 1% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 5, za każdy dzień zwłoki, jeżeli przedmiot zamówienia nie został wykonany w terminie określonym w § 5, z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, jednakże nie więcej niż 20% wynagrodzenia umownego brutto,
3) 1 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 5, za każdy dzień zwłoki za nieterminowe lub nieprawidłowe usunięcie wad lub usterek stwierdzonych przez Zamawiającego w przedmiocie umowy w trakcie przeprowadzania czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy lub w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi, jednakże nie więcej niż 20% wynagrodzenia umownego brutto,
4) 3.000 zł za nieprzedłożenie Zamawiającemu przez Wykonawcę do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu aneksu do umowy o podwykonawstwo, 

5) 3.000 zł za nieprzedłożenie na żądanie Zamawiającego przez Wykonawcę dokumentacji potwierdzającej spełnienie zobowiązania, o którym mowa w § 7 niniejszej umowy, 
6) 3.000 zł w przypadku niespełnienia zobowiązania, o którym mowa w § 6 niniejszej umowy.
2.    Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
3.    Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

4.  Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku niewykonania zobowiązania w terminie określonym w § 3, zgodnie z art. 492 Kodeksu Cywilnego.

§ 11.

1. Zamawiający może odstąpić od umowy:

1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu;

2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Prawa zamówień publicznych,

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 Prawa zamówień publicznych,

c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

2. Zamawiającemu przysługuje nadto prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:
1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy

2) Wykonawca nie rozpoczął realizacji poszczególnych usług bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego

3) Wykonawca wykonuje poszczególne usługi w sposób wadliwy, niezgodnie z obowiązującymi normami albo niezgodnie z warunkami niniejszej umowy, wtedy Zamawiający wzywa pisemnie do zmiany sposobu wykonania wyznaczając w tym celu odpowiedni termin. Po upływie wyznaczonego terminu Zamawiający powierzy poprawianie lub dalsze wykonanie usług osobom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy.

3. Odstąpienie następuje poprzez pisemne oświadczenie jednej ze stron. Oświadczenie może być złożone bezpośrednio w siedzibie drugiej strony bądź przesłane listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
4. W razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, Wykonawca ma obowiązek natychmiastowego wstrzymania robót i zabezpieczenia robót niezakończonych oraz placu budowy.

§ 12.

1. Dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie  zamówienia:

1) niezależnie od wartości tej zmiany, o ile została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, w postaci jasnych, precyzyjnych i jednoznacznych postanowień umownych, które mogą obejmować postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian wysokości ceny, jeżeli spełniają one łącznie następujące warunki: 

a) określają rodzaj i zakres zmian, 

b) określają warunki wprowadzenia zmian, 

c) nie przewidują takich zmian, które modyfikowałyby ogólny charakter umowy; 

2) gdy nowy wykonawca ma zastąpić dotychczasowego wykonawcę: 

a) jeżeli taka możliwość została przewidziana w postanowieniach umownych, o których mowa w pkt 1, lub 

b) w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy, lub 

c) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców, w przypadku, o którym mowa w art. 465 ust. 1 p.z.p.; 

3) jeżeli dotyczy realizacji, przez dotychczasowego wykonawcę, dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych, o ile stały się one niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: 

a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności wyposażenia, usług lub instalacji zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 

b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego, 

c) wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy, z wyjątkiem należycie uzasadnionych przypadków; 

4) jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy.

2. Dopuszczalne są również zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, których łączna wartość jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 15%, w przypadku zamówień na roboty budowlane, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy. 

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 3) i 4), zamawiający:

1) nie może wprowadzać kolejnych zmian umowy w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy;

2) po dokonaniu zmiany umowy zamieszcza ogłoszenie o zmianie umowy w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazuje Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

4. Jeżeli umowa zawiera postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian wysokości cen, dopuszczalną wartość zmiany ceny, o której mowa w ust. 1 pkt 3) lit. c i pkt 4), lub dopuszczalną wartość zmiany umowy, o której mowa w ust. 2, ustala się w oparciu o zmienioną cenę.

§ 13.
1. Wykonawca odpowiada przed Zamawiającym za wady przedmiotu umowy ujawnione w okresie rękojmi i gwarancji. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot umowy na okres …………. lat (słownie: ……………. lat), licząc od dnia podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę bezusterkowego protokołu odbioru robót, za wyjątkiem gwarancji na urządzenia, ma które obowiązują gwarancje fabryczne producentów.

3. W okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi, w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty zgłoszenia usterki lub wady przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia na własny koszt zgłoszonych przez Zamawiającego usterek lub wad przedmiotu umowy, zaistniałych w wyniku niewłaściwego wykonawstwa lub zastosowania wadliwych materiałów.
4. Na wykonane w ramach gwarancji i rękojmi prace Wykonawca udziela gwarancji jak w ust. 1. Okres gwarancji i rękojmi rozpoczyna się z dniem dokonania przez Zamawiającego odbioru prac polegających na usunięciu usterek lub wad, w drodze protokołu podpisanego przez strony bez zastrzeżeń. 
5. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu, również po zakończeniu umowy, wszelkie dokumenty niezbędne Zamawiającemu do dochodzenia roszczeń gwarancyjnych od osób trzecich.

§ 14.
W przypadku niewykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy lub w przypadku nieusunięcia usterki lub wady przez Wykonawcę (pomimo dokonania przez Zamawiającego pisemnego wezwania i wyznaczenia w tym celu dodatkowego terminu), Zamawiający jest uprawniony zlecić wykonanie zastępcze przedmiotu umowy lub usunięcie usterki lub wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca wyraża zgodę na zlecenie wykonania zastępczego.

§ 15.
Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie, bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie. Cesji nie podlegają również należności uboczne związane z należnością główną.
§ 16.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 17.
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa zamówień publicznych oraz ustalenia zawarte w specyfikacji warunków zamówienia.

2. Wszelkie informacje o Zamawiającym i o jego działalności, za wyjątkiem informacji dostępnych publicznie, będą traktowane jako informacje poufne.

3. Wykonawca zobowiązuje się nie pozyskiwać w jakikolwiek sposób informacji poufnych poza niezbędnymi do wykonania przedmiotu umowy.

4. Wykonawca jest zobowiązany do zachowania informacji poufnych w tajemnicy.

5. Informacje poufne będą wykorzystywane przez Wykonawcę wyłącznie w celu realizacji niniejszej umowy. 

6. Wykonawca może udostępnić informacje poufne wyłącznie w celu realizacji umowy:

a) osobom bezpośrednio zatrudnionym przez Wykonawcę i dopuszczonym     do realizacji umowy przez Zamawiającego,

b) podmiotom pisemnie upoważnionym przez Zamawiającego.

7. Zobowiązania nałożone na Wykonawcę niniejszym paragrafem pozostają w mocy w czasie trwania, jak i po zakończeniu umowy.

§ 18.
Spory wynikłe z niniejszej umowy będzie rozstrzygał Sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
§ 19.
1. Zamawiający w wykonaniu niniejszej umowy będzie posługiwał się następującymi danymi teleadresowymi: ul. G. Morcinka 9, 42-620 Nakło Śląskie, tel. 32 381-32-22,
nr fax: 31 381-32-21, e-mail: sekretariat@ckrnaklo.pl
2. Wykonawca w wykonaniu niniejszej umowy będzie posługiwał się następującymi danymi teleadresowymi: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Strony winny informować się na piśmie o każdej zmianie adresu, nr telefonu, nr faksu, e-maila. Do chwili doręczenia jednej ze stron informacji o zmianie danych teleadresowych drugiej strony (adres, nr telefonu, nr faksu, e-maila), informacje przekazane na poprzednie dane teleadresowe będą uważane za doręczone.
§ 20.
Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego.
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