[bookmark: _Toc56762211][bookmark: _Toc58236335]Załącznik nr 1 do SWZ_OPZ

Usunięcie drzew rosnących w pasie drogowym dróg powiatowych na terenie Powiatu Międzyrzeckiego 

CPV 77211400-6	Usługi wycinania drzew
DZIAŁ I	OPZ

1. Przedmiotem zamówienia jest:
Usunięcie drzew i krzewów rosnących w pasie dróg powiatowych Powiatu Międzyrzeckiego.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
a) mechaniczne ścinanie drzew i krzewów do poziomu gruntu;
b) okrzesania pozyskanego drewna (grubiznę – ø ≥ 10 cm w cieńszym końcu);
c) ułożenie pozyskanego drewna w granicach pasa drogowego w sposób nieograniczający i niezagrażający bezpieczeństwu ruchu drogowego (min. 0,5 m od krawędzi jezdni) oraz w sposób umożliwiający dokonanie obmiarów pozyskanego drewna (przez Zamawiającego);
d) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o ścięciu drzew – jak w pkt. c) -  (etapami – numerami dróg), celem dokonania obmiaru przez Zamawiającego
e) transport ściętego drewna na własny plac składowy (po wykonaniu obmiaru);
f) bezzwłoczne uporządkowanie terenu w miejscu wycinanych drzew (jezdnia, pobocze, chodnik, rów przydrożny) z pozostałych po wycince gałęzi, pni, trocin, kory.
Po wycince drzew Wykonawca zobligowany będzie do nabycia drewna po cenach wskazanych w cenniku stanowiącym załącznik nr 2 do OPZ.

2. Realizacja przedmiotu zamówienia:
1) Szczegółowy zakres prac objęty niniejszym zamówieniem stanowi załącznik nr 1 do OPZ – wykaz drzew do wycinki.
2) Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany w terminie od daty podpisania umowy do dnia 31.03.2027 r.  z podziałem na etapy:
a) Etap 1 – mechaniczne ścięcie drzew w ilości zgodnej z załącznikiem nr 1 do OPZ - realizowany w terminie od daty podpisania umowy do dnia 28.02.2027 r.
b) Etap 2 - wywóz drewna i uporządkowanie terenu – realizowany w terminie od dnia 01.03.2027 r. do dnia 31.03.2027 r. 
3. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę:
1) Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia w trakcie realizacji zamówienia, na podstawie umowy i pracę w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, osoby wykonujące czynności, które umożliwią wykonanie Umowy zgodnie z jej przedmiotem oraz treścią tj.: wykonują czynności związane z usunięciem drzew m.in. operatorzy pilarek.
2) Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy Wykonawców oraz Podwykonawców prowadzących działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG oraz wykonujących osobiście i samodzielnie czynności powierzone im w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia.
3) Obowiązek określony w pkt. 1 i 2 ma zastosowanie także do Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć w umowie z Podwykonawcą obowiązek zatrudnienia przez Podwykonawcę i dalszych Podwykonawców osób, o których mowa w pkt. 1 na umowę o pracę.
4) Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązany jest udokumentować zatrudnienie osób, 
o których mowa w pkt. 3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca przed rozpoczęciem usług przedłożył wykaz osób przewidzianych do realizacji prac wraz z oświadczeniem o ich zatrudnieniu. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz z wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.
5) W trakcie realizacji zamówienia, każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 7 dni, Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie zanonimizowanych (w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych - tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników) umów o pracę zawartych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę z pracownikami przewidzianymi do prac wymienionych w pkt. 3. ppkt. 1.
6) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 3. ppkt.1. czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej określonej w Projekcie Umowy w sprawie zamówienia publicznego. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę w żądanym terminie kopii zanonimizowanych umów, o których mowa w pkt. 3. ppkt. 5. będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników przewidzianych do realizacji prac przy realizacji zadania na podstawie umowy o pracę. 
7) W przypadku zmiany osób, które będą wykonywać czynności w zakresie prac przy realizacji zadania, Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązany jest każdorazowo do aktualizacji wykazu pracowników świadczących te prace na podstawie umowy o pracę (przed przystąpieniem tych osób do pracy).
8) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa prawy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
4. Ustalenia organizacyjne związane z wykonaniem zamówienia:
1) Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5% ceny brutto podanej w ofercie. Szczegółowe informacje odnośnie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zawarte są w Rozdziale XXI SWZ.
2) W dniu podpisania umowy Wykonawca przedłoży polisę OC (kopia za zgodność z oryginałem)
3) Do realizacji robót wykonawca zapewnia osoby odpowiednio wykwalifikowane i posiadające odpowiednie uprawnienia, oraz sprzęt i inne urządzenia gwarantujące poprawność i właściwą jakość wykonania prac oraz terminowość. 
4) Wykonawca przystąpi do wycinki drzew po protokolarnym przekazaniu placu robót i pisemnym zgłoszeniu rozpoczęcia robót.
5) Z chwilą przekazania placu robót Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo na nieruchomości i ruchu na drodze w okresie wykonywania robót oraz odpowiada za działania, uchybienia i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje. Wykonawca zobowiązany jest na czas realizacji robót do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia od zdarzeń losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej. Wysokość sumy ubezpieczeniowej powinna być zawarta na kwotę nie niższą niż wartość umowy.
6) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
7) Wykonawca wprowadza oznakowanie miejsc usługi zgodnie z przekazanym przez Zamawiającego projektem czasowej organizacji ruchu drogowego.
8) Wykonawca na własny koszt wycina drzewa i odbiera własnym transportem /z własnym załadunkiem/ z miejsca pozyskania, usuwa pnie drzew oraz utylizuje pozostałe po wycince gałęzie, pniaki, trociny, itp.
9) Wykonawca zobowiązany jest do nabycia drewna z wycinki po cenach obowiązujących 
w Zarządzie Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu zgodnych z złącznikiem nr 2 do OPZ w ilości potwierdzonej protokolarnie przez przedstawicieli Zamawiającego 
i Wykonawcy.
10) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za stan ilościowy drzew objętych zezwoleniem na wycinkę z chwilą podpisania umowy przez strony oraz za drzewa wycięte i pozostawione w pasie drogowym.
11) Wykonawca uzgadnia z właścicielami linii napowietrznych lub innych urządzeń zlokalizowanych w pasie drogowym warunki zabezpieczenia tych urządzeń (jeżeli dotyczy). 
12) Wykonawca zgłasza (pisemnie) gotowość do odbioru poszczególnych etapów 
i uczestniczy w czynnościach odbiorowych.
13) Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia stwierdzonych wad ujawnionych w okresie odbioru.
14) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z realizacją umowy tj.: 
a) wycinką drzew, transportem i uporządkowaniem terenu w obrębie wycinanych drzew; 
b) zabezpieczeniem i oznakowaniem terenu w trakcie wykonywanych prac zgodnie 
z zatwierdzonym projektem czasowej zmiany organizacji ruchu przekazanym przez Zamawiającego;
c) wypłatą odszkodowań za ewentualne szkody wyrządzone podczas wycinki na mieniu osób trzecich lub osobom trzecim;
d) wyłączeniem linii energetycznych, telekomunikacyjnych i innych urządzeń znajdujących się w pobliżu (jeżeli dotyczy).
15) Sprzedaż drewna nastąpi po wykonaniu obmiaru i wystawieniu faktury przez Zamawiającego.
16) Płatność za wykonaną usługę nastąpi na podstawie otrzymanej faktury po wykonaniu Etapu 1 i Etapu 2 włącznie, w terminie określonym przez Wykonawcę 
w Formularzu oferty, od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.
17) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia oraz sprawnego dokonania obmiaru drewna w terenie uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.
18) Wykonawca określi i przekaże Zamawiającemu telefony kontaktowe, numery faksów 
i adresy poczty elektronicznej oraz dokona innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonywania zobowiązań wynikających z umowy.
19) Nadzór nad pracami z ramienia Zamawiającego będą pełnili:
a) Majster Obwodu Drogowego w Popowie - Jerzy Załucki tel. 606 717 810
b) Majster Obwodu Drogowego w Trzcielu – Jarosław Grelka tel. 606-717-815 

20) Wykonawca będzie odpowiedzialny za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia w okresie umowy.
21) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia.
22) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia, rozumiana jako staranność profesjonalisty właściwa w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia.
23) Wykonawca gwarantuje jakość wykonywanych robót zgodnie z obowiązującymi normami 
i przepisami.
24) Za przestrzeganie aktualnie obowiązujących przepisów BHP i ochrony środowiska odpowiada Wykonawca.

5. Załączniki do OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
[bookmark: _Hlk502221344]Załącznik nr 1 do OPZ – Wykaz drzew do wycinki.

Załącznik nr 2 do OPZ – Cennik obowiązujący w Zarządzie Dróg Powiatowych 
w Międzyrzeczu




Załącznik nr 1 do OPZ – Wykaz drzew do wycinki.



	LP
	ZNAK SPRAWY
	DECYZJA ZNAK 
	DROGA NR
	GMINA
	NR DZIAŁKI I OBRĘB
	GATUNEK / NR DRZEWA
	OBWÓD (cm)
	ILOŚĆ / SZT
	TERMIN WYCINKI

	1
	SDiM.432.6.2025.MM
	RGG.6131.3.2026
	1324F
	Przytoczna
	118 GAJ               132/1 DĘBÓWKO
	WIERZBA IWA, OLCHA, DZIKA RÓŻA, ŚLIWA WĘGIERKA PRZYDROŻNA, CZEREMCHA
	-
	2300 m2
	28.02.2027

	
	
	
	
	
	
	
	-
	5700 m2
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	SDIM.432.71.2025.MM
	WGK.6131.104.2025
	1213F
	MIĘDZYRZECZ
	11/3 KUŹNIK
	OLCHA / 20
	157
	1
	28.02.2027
	

	3
	SDIM.432.67.2025.MM
	GLO.6131.87.2025.RL
	1358F
	TRZCIEL 
	116 TRZCIEL 1
	LIPA DROBNOLISTNA/2
	137
	1
	28.02.2027
	

	4
	SDiM.432.39.2025.MM
	 
	1341F
	BLEDZEW
	DZ.67 GORUŃSKO
	ŚWIERK 
	84
	1
	32.12.2027
	

	
	
	
	
	
	
	ŚWIERK 
	123
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	ŚWIERK 
	95
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	ŚWIERK 
	136
	1
	
	

	5
	SDIM.432.75.2025.MM
	OS.6131.3.2026.MA
	1332F
	PSZCZEW ul. Międzyrzecka
	1639 PSZCZEW
	KLON POSPOLITY
	199
	1
	28.02.2027
	

	6
	SDIM.432.80.2025.MM
	OS.6131.2.2026.MA
	1328F
	PSZCZEW
	1611 PSZCZEW
	LIPA DROBNOLISTNA(POSESJA NR 12)
	190
	1
	28.02.2027
	

	7
	SDIM.432.4.2026.MM
	WGK.6131.28.2026
	1328F
	MIĘDZYRZECZ
	188/1 ŻÓŁWIN
	LIPA 
	221
	1
	28.02.2027
	

	8
	SDIM.432.8.2026.MM
	GLO.6131.48.2025.KT
	1355F
	TRZCIEL 
	107/1 ŁAGOWIEC
	TOPOLA 1
	250
	1
	28.02.2027
	

	
	
	
	
	
	
	TOPOLA 2
	242
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	TOPOLA 3
	162
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	TOPOLA 4
	367
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	TOPOLA 5
	366
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	TOPOLA 6
	435
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	TOPOLA 7
	340
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	TOPOLA 8
	401
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	TOPOLA 9
	420
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	TOPOLA 10
	344
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	TOPOLA 11
	334
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	TOPOLA 12
	361
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	TOPOLA 13
	340
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	TOPOLA 14
	342
	1
	
	

	9
	SDIM.432.7.2026.MM
	OS.6131.30.2026.MA
	1328F
	PSZCZEW
	199 SZARCZ
	TOPOLA 2
	273
	1
	28.02.2027
	

	
	
	
	
	
	
	TOPOLA 3
	274
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	TOPOLA 4
	282
	1
	
	

	10
	SDIM.432.51.2024.MM
	ZPAC-G.5146.2.61.2026
	1346F
	MIĘDZYRZECZ
	252/10ŚWIĘTY WOJCIECH
	TOPOLA 1
	219
	1
	28.02.2027
	

	
	
	
	
	
	
	TOPOLA 2
	274
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	TOPOLA 3
	154
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	TOPOLA 4
	220
	1
	
	

	11
	SDIM.432.3.2025.MM
	WGK.6131.46.2026
	1345F
	MIĘDZYRZECZ
	119/2 GORZYCA
	WIĄZ 
	180
	1
	28.02.2027
	

	
	
	
	
	
	
	LIPA
	390
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	LIPA
	400
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	LIPA
	280
	1
	
	

	12
	SDIM.432.5.2026.MM
	WGK.6131.50.2026
	1345F
	MIĘDZYRZECZ
	43 ŚWIĘTY WOJCIECH
	ŚWIERK I
	84
	1
	28.02.2027
	

	13
	SDIM.432.6.2026.MM
	OS.6131.41.2026.MA
	1334F
	PSZCZEW
	STOKI
	DĄB
	160
	1
	28.02.2027
	

	14
	SDiM.432.13.2026.MM
	WGK.6131.74.2026
	1268F
	MIĘDZYRZECZ
	DZ. 301 I 303 OBR. SZUMIĄCA
	KLON 1
	161
	1
	31.12.2027
	

	
	
	
	
	
	
	BRZOZA 2
	127
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	BRZOZA 3
	123
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	BRZOZA 4
	136
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	BRZOZA 5
	147
	1
	
	

	15
	SDiM.432.11.2026.MM
	OS.6131.29.2026.MA
	1332F
	PSZCZEW
	59 POLICKO
	JESION WYNIOSŁY
	390
	1
	14.05.2027
	

	
	
	
	
	
	
	ROBINIA AKACJOWA
	120
	1
	
	

	16
	SDiM.432.15.2026.MM
	OS.6131.60.2026.MA
	1337F
	PSZCZEW
	DZ.650/1 PSZCZEW I 321/5 SILNA
	KASZTANOWIEC 1
	249
	1
	31.12.2027
	

	
	
	
	
	
	
	ROBINIA AKACJOWA 2
	273
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	BRZOZA 3
	201
	1
	
	

	17
	SDiM.432.16.2026.MM
	OS.6131.61.2026.MA
	1328F
	PSZCZEW
	1611 UL. SZARZECKA
	LIPA 5
	186
	1
	31.12.2027
	

	18
	SDiM.432.17.2026.MM
	OS.6131.63.2026.MA
	1332F
	PSZCZEW
	DZ.215/1 ZIELOMYŚL
	KLON 1
	159
	1
	31.12.2027
	

	19
	SDiM.432.18.2026.MM
	WGK.6131.75.2026
	1348F
	MIĘDZYRZECZ
	DZ.53 BUKOWIEC
	TOPOLA 1
	367
	1
	31.12.2027
	

	
	
	
	
	
	
	TOPOLA 2
	74
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	TOPOLA 3
	139
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	TOPOLA 4
	242
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	TOPOLA 5
	190
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	TOPOLA 6
	267
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	TOPOLA 7
	220
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	TOPOLA 8
	134
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	TOPOLA 9
	191
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	TOPOLA 10
	138
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	TOPOLA 11
	327
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	TOPOLA 12
	221
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	TOPOLA 13
	235
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	TOPOLA 14
	212
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	TOPOLA 15
	297
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	TOPOLA 16
	283
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	TOPOLA 17
	290
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	TOPOLA 18
	246
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	TOPOLA 19
	314
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	TOPOLA 20
	289
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	TOPOLA 21
	201
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	TOPOLA 22
	330
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	TOPOLA 23
	270
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	TOPOLA 24
	196
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	TOPOLA 25
	261
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	TOPOLA 26
	180
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	TOPOLA 27
	216
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	TOPOLA 28
	172
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	TOPOLA 29
	235
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	TOPOLA 30
	229
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	TOPOLA 31
	261
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	TOPOLA 32
	171
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	TOPOLA 33
	301
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	TOPOLA 34
	272
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	TOPOLA 35
	266
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	TOPOLA 36
	304
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	TOPOLA 37
	260
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	TOPOLA 38
	186
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	TOPOLA 39
	303
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	TOPOLA 40
	215
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	TOPOLA 41
	161
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	TOPOLA 42
	223
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	TOPOLA 43
	207
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	TOPOLA 44
	164
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	TOPOLA 45
	189
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	TOPOLA 46
	272
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	TOPOLA 47
	184
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	TOPOLA 48
	203
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	TOPOLA 49
	271
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	TOPOLA 40
	239
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	TOPOLA 51
	174
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	TOPOLA 52
	132
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	TOPOLA 53
	217
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	TOPOLA 54
	236
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	TOPOLA 55
	203
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	TOPOLA 56
	318
	1
	
	

	20
	SDiM.432.19.2026.MM
	GM. TRZCIEL GLO.6131.74.2026.KT GM. MIĘDZYRZECZ WGK.6131.79.2026
	1354F
	TRZCIEL MIĘDZYRZECZ
	DZ. 122 BUKOWIEC DZ. 225/1 STARY DWÓR, 
	GM. MIĘDZYRZECZ    TOPOLA 1
	68
	1
	31.12.2027
	

	
	
	
	
	
	
	TOPOLA 2
	227
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	TOPOLA 3
	168
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	TOPOLA 4
	232
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	TOPOLA 5
	306
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	TOPOLA 6
	172
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	TOPOLA 7
	262
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	TOPOLA 8
	258
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	TOPOLA 9
	301
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	TOPOLA 10
	248
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	TOPOLA 11
	205
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	TOPOLA 12
	188
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	TOPOLA 13
	222
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	TOPOLA 14
	157
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	TOPOLA 15
	179
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	TOPOLA 16
	210
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	TOPOLA 17
	237
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	TOPOLA 18
	254
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	TOPOLA 19
	263
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	TOPOLA 20
	253
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	TOPOLA 21
	219
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	TOPOLA 22
	265
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	TOPOLA 23
	260
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	TOPOLA 24
	230
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	TOPOLA 25
	211
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	TOPOLA 26
	220
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	TOPOLA 27
	157
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	TOPOLA 28
	170
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	TOPOLA 29
	239
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	TOPOLA 30
	186
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	TOPOLA 31
	202
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	TOPOLA 32
	248
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	TOPOLA 33
	248
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	TOPOLA 34
	214
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	TOPOLA 35
	193
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	TOPOLA 36
	230
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	TOPOLA 37
	253
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	TOPOLA 38
	312
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	TOPOLA 39
	252
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	TOPOLA 40
	215
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	TOPOLA 41
	137
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	TOPOLA 42
	133
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	TOPOLA 43
	229
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	TOPOLA 44
	266
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	TOPOLA 45
	229
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	TOPOLA 46
	241
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	TOPOLA 47
	293
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	TOPOLA 48
	273
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	TOPOLA 49
	271
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	TOPOLA 40
	258
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	TOPOLA 51
	247
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	TOPOLA 52
	262
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	TOPOLA 53
	271
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	TOPOLA 54
	212
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	TOPOLA 55
	284
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	TOPOLA 56
	260
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	TOPOLA 57
	278
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	TOPOLA 58
	286
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	TOPOLA 59
	249
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	TOPOLA 60
	290
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	STARY DWÓR              TOPOLA 61
	251
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	TOPOLA 62
	272
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	TOPOLA 63
	269
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	TOPOLA 64
	241
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	TOPOLA 65
	220
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	TOPOLA 66
	184
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	TOPOLA 67
	244
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	TOPOLA 68
	288
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	TOPOLA 69
	295
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	TOPOLA 70
	287
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	TOPOLA 71
	218
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	TOPOLA 72
	233
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	TOPOLA 73
	197
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	TOPOLA 74
	254
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	TOPOLA 75
	198
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	TOPOLA 76
	203
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	TOPOLA 77
	191
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	TOPOLA 78
	288
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	TOPOLA 79
	213
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	TOPOLA 80
	260
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	TOPOLA 81
	355
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	TOPOLA 82
	290
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	TOPOLA 83
	318
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	TOPOLA 84
	331
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	TOPOLA 85
	270
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	TOPOLA 86
	344
	1
	
	

	21
	SDiM.432.20.2026.MM
	GLO.6131.67.2026.KT
	1213F
	TRZCIEL
	376 LUTOL SUCHY, 521/2 CHOCISZEWO
	TOPOLA 1
	328
	1
	31.12.2027
	

	
	
	
	
	
	
	TOPOLA 2
	274
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	TOPOLA 3
	305
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	TOPOLA 4
	196
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	TOPOLA 5
	119
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	TOPOLA 6
	190
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	TOPOLA 7
	318
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	TOPOLA 8
	324
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	TOPOLA 9
	447
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	TOPOLA 10
	289
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	TOPOLA 11
	308
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	TOPOLA 12
	308
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	TOPOLA 13
	274
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	TOPOLA 14
	287
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	TOPOLA 15
	367
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	TOPOLA 16
	276
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	TOPOLA 17
	338
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	TOPOLA 18
	274
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	TOPOLA 19
	270
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	TOPOLA 20
	180
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	TOPOLA 21
	166
	1
	
	

	22
	SDiM.432.21.2026.MM
	GLO.6131.68.2026.KT
	1331F
	TRZCIEL
	DZ. 121 RYBOJADY
	KLON 1
	190
	1
	31.12.2027
	

	23
	SDiM.432.22.2026.MM
	GLO.6131.69.2026.KT
	1338F
	TRZCIEL
	DZ. 397 Świdwowiec
	TOPOLA 1
	168
	1
	31.12.2027
	

	24
	SDiM.432.24.2026.MM
	GLO.6131.71.2026.KT
	1358F
	TRZCIEL
	DZ.297/1 UL. GŁÓWNA TRZCIEL 1
	KLON
	82
	1
	31.12.2027
	

	25
	SDiM.432.25.2026.MM
	GLO.6131.72.2026.KT
	1355F
	TRZCIEL
	DZ. 83 PANOWICE
	KLON 1
	245
	1
	31.12.2027
	

	26
	SDiM.432.30.2026.MM
	RG.OŚ.6131.13.2026
	1319F
	BLEDZEW
	DZ.210 ZEMSKO
	TOPOLA KANADYJSKA 1
	227
	1
	31.12.2027
	

	27
	SDiM.432.31.2026.MM
	RK.6131.15.2026
	1349F
	SKWIERZYNA
	DZ. 575 I 553 TRZEBISZEWO
	TOPOLA KANADYJSKA 1
	650
	1
	31.12.2027
	

	
	
	
	
	
	
	TOPOLA KANADYJSKA 2
	624
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	TOPOLA KANADYJSKA 3
	315
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	TOPOLA KANADYJSKA 4
	320
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	TOPOLA KANADYJSKA 5
	373
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	TOPOLA KANADYJSKA 6
	407
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	TOPOLA KANADYJSKA 7
	403
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	TOPOLA KANADYJSKA 8
	308
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	TOPOLA KANADYJSKA 9
	321
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	TOPOLA KANADYJSKA 10
	368
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	TOPOLA KANADYJSKA 11
	346
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	TOPOLA KANADYJSKA 12
	337
	1
	
	

	28
	SDiM.432.35.2026.MM
	OS.6131.64.2026.MA
	1328F
	PSZCZEW
	DZ.1611 UL. SZARZECKA PSZCZEW
	LIPA 6
	124
	1
	31.12.2028
	

	29
	SDiM.432.36.2026.MM
	OS.6131.65.2026.MA
	1332F
	PSZCZEW
	DZ. 83 NOWE GORZYCKO
	JESION 2
	256
	1
	31.12.2028
	

	
	
	
	
	
	
	WIĄZ 3
	212
	1
	
	

	30
	SDiM.432.40.2026.MM
	 
	3311F
	MIĘDZYRZECZ UL.CHOPINA
	DZ.465
	KLON 1
	156
	1
	31.12.2027
	

	
	
	
	
	
	
	KLON 2
	176
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	KLON 3
	218
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	 KLON 4 
	198
	1
	
	

	31
	SDiM.432.39.2026.MM
	 
	1213F
	CHOCISZEWO
	DZ.521/2
	KLON
	215
	1
	31.12.2027
	

	32
	SDiM.432.48.2026.MM
	 
	1331F
	BOROWY MŁYN
	DZ.260 I 248
	DĄB 1
	212
	1
	31.12.2027
	

	
	
	
	
	
	
	JESION 2
	131
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	TOPOLA 3
	191
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	TOPOLA OSIKA 4
	174
	1
	
	

	33
	SDiM.432.49.2026.MM
	 
	1351F 1352F
	GOŚCINOWO DOBROJEWO
	DZ.327 I 125/1
	JESION 1
	247
	1
	31.12.2027
	

	
	
	
	
	
	
	JESION 1
	234
	1
	
	

	34
	SDiM.432.51.2026.MM
	 
	1295F
	SOKOLA DĄBROWA
	DZ.338/1
	JESION 1
	234
	1
	31.12.2027
	

	
	
	
	
	
	
	JESION 2
	80
	1
	
	

	35
	SDiM.432.38.2026.MM
	ZPAC-G.5146.2.153.2026
	3310F
	MIĘDZYRZECZ
	 STOCZNIOWCÓW GDAŃSKICH        DZ. 319
	WIERZBA BIAŁA
	226
	1
	28.02.2027
	

	
	
	
	
	
	
	Topola 200 szt         pozostałe drzewa 45 szt
	
	245
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	8000 m/2 krzewów
	
	

































Załącznik nr 2 do OPZ

Cennik obowiązujący 
w Zarządzie Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu 


Cennik drewna opałowego (S4)
	
	
	
	
	
	

	Lp.
	Gatunek
	Sortyment
	Cena netto
(zł/m3)
	VAT
	Cena brutto
(zł/m3)

	
1.
	
liściaste (Brzoza; Robinia akacjowa; Jesion; Klon)

	
S4 
	
85,00
	
23%
	
98,40

	
2.
	
liściaste - pozostałe gatunki (Kasztan; Lipa;)
	
S4 
	
65,00
	
23%
	
73,80



	
3. 
	
iglaste (Sosna)
	
S4
	
60,00
	
23%
	
73,80





Cennik drzew z gatunku topola 
	
	
	
	
	

	Lp.
	Gatunek
	Cena netto
[zł/szt.]
	VAT
	Cena brutto
[zł/szt.]

	
1.
	
topola

	
365,86
	
23%
	
450,00
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