OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonawstwo zastępcze w związku z nieusunięciem przez dotychczasowego wykonawcę usterek ujętych w Protokole odbioru końcowego z dnia 20.12.2024r. do Umowy nr 49-ZA-2024 z dn. 14.11.2024 r. oraz Aneksu nr 1 z dn.14.12.2024 r. w ramach inwestycji pn. Modernizacja Muzeum Plakatu w Wilanowie.

Powierzenie wykonawstwa zastępczego innemu podmiotowi podyktowane jest  niedbałym, nie pełnym i nie terminowym wywiązaniem się dotychczasowego Wykonawcy z zobowiązań wynikających z Umowy nr 49-ZA-2024  w zakresie usunięcia stwierdzonych protokolarnie usterek.

Zakres prac wynika z protokołu odbioru oraz z aktualnego stanu wykonania prac/usunięcia usterek przez Modanta Sp. z o.o. (Wykonawca) ul. Targowa 67 lok.12, Warszawa, który obejmuje w szczególności:

Kody CPV

39131100-0 – Regały archiwalne

39141000-2 – Meble i wyposażenie kuchni

45442180-2 – Powtórne malowanie;

45442100-8 – Malowanie budynków

45233251-3 – Wymiana nawierzchni;

45233253-7 – Roboty w zakresie nawierzchni dróg pieszych

45310000-3 – Roboty instalacyjne elektryczne

45111213-4 – Roboty w zakresie oczyszczania terenu

45450000-6 – Roboty budowlane wykończeniowe

45261320-3 – Kładzenie rynien

90511000-2 – Usługi wywozu odpadów

- Zakres I Roboty wykończeniowe/budowlane

- Uzupełnienia tynków/ubytków tynku w elewacji i wykonanie nowych powłok/poprawa jakości wykonania powłok malarskich;

- Częściowa wymiana wełny elewacyjnej w izolacji termicznej budynku;

- Poprawa jakości wykonania glifów (ościeży) okiennych i drzwiowych;

- Wyrównanie i regulacja instalacji odgromowej (piorunochronnej) wraz 
z przeprowadzeniem badań/pomiarów;

- Poprawa jakości mocowania rynien i rur spustowych

- Poprawa jakości wykonania obróbek blacharskich;

- Czyszczenie rewizji deszczowych;

- Montaż kratek wentylacji grawitacyjnej;

- Demontaż rusztowań wokół pawilonu

- Poprawa jakości powłok malarskich w pomieszczeniach wewnętrznych (w tym dwukrotne malowanie ścian);

- Czyszczenie płytek gresowych z pozostałości farb i innych zabrudzeń (nieczystości) budowlanych;

- Poprawa mocowania osprzętu elektrycznego we wszystkich pomieszczeniach pawilonu.

- Zakres II - Dostawa i montaż regałów magazynowych

- Ułożenie płytek gresowych w Wozowni, po montażu prowadnic do regałów

- Poprawa jakości i uzupełnienie powłok malarskich wewn. budynku – jednokrotne malowanie.

- Czyszczenie płytek gresowych z pozostałości farb i innych zabrudzeń (nieczystości) pobudowlanych;

- Dostawa i montaż regału przesywnego do pomieszczenia nr 1  (parter) zgodnie z wyszczególnieniem

- Regał przesuwny nr 1 (parametry)

- wysokość regału – 2200 mm

- szerokość regału – 400 mm

- długość regału – 7400 mm + 150 mm (pokrętło + osłona)

- obciążenie na siatkę – 50 kg/m2

- Dostawa i montaż regałów przesuwnych i stacjonarnych do pomieszczenia nr 2  (I piętro) zgodnie z wyszczególnieniem

- Regał stacjonarny jednostronny nr 2 (parametry)

- wysokość regału – 1350 mm

- szerokość regału – 400 mm

- długość regału – 7400 mm + 60 mm (osłona)

- obciążenie na siatkę – 50 kg/m2

- Regał stacjonarny jednostronny nr 2A (parametry)

- wysokość regału – 1350 mm

- szerokość regału – 400 mm

- długość regału – 8650 mm + 60 mm (osłona)

- obciążenie na siatkę – 50 kg/m2

- Regał przesuwny nr 3

- wysokość regału – 1350 mm

- szerokość regału – 400 mm

- długość regału – 7400 mm + 150 mm (pokrętło + osłona)

- obciążenie na siatkę – 50 kg/m2

- Regał przesuwny nr 4

- wysokość regału – 1700 mm

- szerokość regału – 400 mm

- długość regału – 7400 mm + 150 mm (pokrętło + osłona)

- obciążenie na siatkę – 50 kg/m2

- Regał przesuwny nr 5

- wysokość regału – 1850 mm

- szerokość regału – 400 mm

- długość regału – 7400 mm + 150 mm (pokrętło + osłona)

- obciążenie na siatkę – 50 kg/m2

- Regał stacjonarny nr 6

- długość regału - 3480 mm

- wysokość regałów na szerokości 1580 mm – 1550 mm

- Wysokość regału pod rurami – 1350 mm

- Szerokość półki do składowania - 200 mm

- wysokość składowania – 1420 mm oraz 1220 mm,

- ściany boczne: słupkowe nitowane otwarte (ściana boczna nie może posiadać ostrych krawędzi, aby nie uszkodzi ramy).

- Zakres III - Dostawa i montaż zabudowy meblowej i małego AGD

- Pomieszczenie biurowe (zabudowa meblowa)

- Kontener żaluzjowy Sz2 –2 szt.

- Biurko prostokątne B1– 2 szt.

- Szafa biurowa wysoka czterodrzwiowa Sz3 –2 szt.

- Wieszak odzieżowy W2 –  1 szt.

- Pomieszczenie recepcji (zabudowa meblowa)

- Regał wiszący R1 –1 szt.

- Wieszak na ruchomym ramieniu W1 –1 kpl.

- Kontenerek pod blat –2 szt.

- Szafka pod kasę fiskalna na blat recepcji –1 szt.

- Stojaki na katalogi –3 szt.

- Szafka z półkami na kółkach - 1 szt

- Pomieszczenie ochrony (zabudowa meblowa)

- Szafka wisząca - 2 szt.

- Szafka podblatowa - 3 szt.

- Pomieszczenie ochrony (małe AGD)

- umywalka wpuszczana w blat z kranem (biały) – 1 kpl.

- zlew wpuszczany w blat z kranem (biały) – 1 kpl.

- lodówka podblatowa pod zabudowę – 1 kpl.

- Zakres IV - Relokacja i konfiguracja systemów CCTV, SSPoż., SSWiN

- Przeniesienie systemu CCTV ze starej lokalizacji do Pawilonu ochrony;

- Przeniesienie SSPoż wraz z nowymi elementami ze starej lokalizacji do Pawilonu ochrony;

- Przeniesienie SSWiN wraz z nowymi elementami ze starej lokalizacji do Pawilonu ochrony

- Zakup i dostawa rejestratora cyfrowego HIKVISION IP DS-7108NI-Q1/8P/M(D) ze switchem i HDD 6 TB – 1 kpl.;

- Zakup i dostawa kamer kopułkowych wewnętrznych HIKVISION DS-2CD1361G2-LIU 2.8mm PL – 2 kpl.;

- Zakup i dostawa kamer  zewnętrznych HIKVISION DS-2CD1643 G2-LIZU/SL 2.8 – 12mm PL – 2 kpl.;

- Zakup i dostawa UPS CyberPower CP900EPFCLCD – 1 kpl.

- Zakup i dostawa szafy RACK 19” 6U 600 mm wisząca – 1 kpl.

- Zakup i dostawa puszek montażowych AT-1260ZJ – 2 kpl.

- Uzupełnienie, konfiguracja, programowanie  i testy całego systemu wraz z integracja z wewn. kamerami CCTV Stolarni.

- Zakres V - Dostawa i montaż systemu wizualizacji

- Zakup dostawa i montaż telewizora/monitora Samsung (43").

- Zakup licencji oprogramowania do systemu MagicINFO

- Zakup tabletu Samsung Galaxy Tab A9+ (11") - do obsługi osób niepełnosprawnych

Podłączenie do switch’a poprzez kabel skrętkowy