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ETAPY REALIZACJI PRAC OBJĘTYCH INWESTYCJĄ

	Lp.
	Nazwa działania
	Okres realizacji


	1.
	Rozpoczęcie prac budowlanych
	do 10.12.2026 r.


	2.
	Roboty budowlane planowane do realizacji 
z I transzy
	do 30.04. 2027 r.

	3.
	Roboty budowlane planowane do realizacji 
z II transzy
	do 31.10.2027 r.

	4.
	Roboty budowlane planowane do realizacji 
z III transzy
	do 30.04.2028 r.

	5.
	Roboty budowlane planowane do realizacji 
z IV transzy
	do 31.07.2028 r.

	6.
	Odbiór końcowy robót budowlanych oraz uzyskanie 
pozwolenia na użytkowanie WSM
	do 30.11.2028 r.
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      ETAPY REALIZACJI PRAC OBJĘTYCH INWESTYCJĄ    

Lp.  Nazwa działania  Okres realizacji    

1.  Rozpoczęcie prac budowlanych  do 10.12.2026 r.    

2.  Roboty budowlane planowane do realizacji    z I transzy  do 30.04. 2027 r.  

3.  Roboty budowlane planowane do realizacji    z II transzy  do 31.10.2027 r.  

4.  Roboty budowlane planowane do realizacji    z III transzy  do 30.04.2028 r.  

5.  Roboty budowlane planowane do realizacji    z IV transzy  do 31.07.2028 r.  

6.  Odbiór końcowy robót budowlanych oraz  uzyskanie    pozwolenia na użytkowanie   WSM  do 30.11.2028 r.  

             

