ETAPY REALIZACJI PRAC OBJĘTYCH INWESTYCJĄ

| Lp. | Nazwa działania | Okres realizacji |
| --- | --- | --- |
| 1. | Rozpoczęcie prac budowlanych | do 10.12.2026 r. |
| 2. | Roboty budowlane planowane do realizacji z I transzy | do 30.04. 2027 r. |
| 3. | Roboty budowlane planowane do realizacji z II transzy | do 31.10.2027 r. |
| 4. | Roboty budowlane planowane do realizacji z III transzy | do 30.04.2028 r. |
| 5. | Roboty budowlane planowane do realizacji z IV transzy | do 31.07.2028 r. |
| 6. | Odbiór końcowy robót budowlanych oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie WSM | do 30.11.2028 r. |