Modernizacja lokalu mieszkalnego wraz ze zmianą systemu ogrzewania ul. Jana Pawła II 53/1a 53/2 z piecy kaflowych na instalację gazową

Załącznik nr 3 do SWZ
UMOWA/PROJEKT 
zawarta w Gostyniu w dniu …………………….. pomiędzy :

Gminą Gostyń Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gostyniu przy ul. Nad Kanią 107, 63-800 Gostyń, 

reprezentowanym przez: 

Krzysztofa Wojtkowiaka - dyrektora

przy kontrasygnacie Agnieszki Płaczek – głównej księgowej, 
zwaną dalej Zamawiającym

a

……………………………………………………………………..

reprezentowaną przez:

………………………………………………………………………

zwaną dalej Wykonawcą.

Po przeprowadzeniu postępowania pn.: „Modernizacja lokalu mieszkalnego wraz ze zmianą systemu ogrzewania ul. Jana Pawła II 53/1 i 53/2 z piecy kaflowych na instalację gazową” oraz wybraniu oferty Wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2026 r., poz. 793 ze zm., dalej jako: „Prawo zamówień publicznych”) w trybie podstawowym, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiający powierza do wykonania, a Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zadanie p.n. „Modernizacja lokalu mieszkalnego wraz ze zmianą systemu ogrzewania ul. Jana Pawła II 53/1 i 53/2 z piecy kaflowych na instalację gazową”.   

2. Przedmiot umowy obejmuje w szczególności:

1) Wykonanie całości prac zgodnie z dokumentacją

2) Wykonanie rozliczenia inwestycji

3. Całość przedmiotu umowy należy wykonać w oparciu o projekty budowlane, zgodnie z:

1) Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) określającą opis przedmiotu umowy; 
2) Oferta Wykonawcy z ……………………………... 
3) Przepisami BHP i ppoż;

4) Warunkami wynikającymi z przepisów ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U z 2026 r. poz. 524, dalej jako „Prawo Budowlane”) i przepisów wykonawczych 

4. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie, potencjał techniczny i ekonomiczny, a także pracowników niezbędnych do właściwej realizacji niniejszej umowy. 
5. Wykonawca zobowiązuje się do:

1) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z niniejszą umową, SWZ, ofertą złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i obowiązującymi przepisami
2) wykonania przedmotu umowy przy użyciu materiałów i wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania, posiadających wymagane przepisami prawa certyfikaty, deklaracje bądź a aktualne świadectwa ITB 
3) ścisłej współpracy z Zamawiającym, innymi podmiotami, organami władzy publicznej, przedsiębiorstwami użyteczności publicznej w związku z realizacją zadania 

4) zapewnienia Zamawiającemu oraz wszystkim upoważnionym przez niego osobom, jak również innym uczestnikom procesu budowlanego dostępu do terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie w związku z realizacją przedmiotu umowy będą prowadzone roboty budowlane 

5) zawiadomienia Zamawiającego o terminie zakończenia robót ulegających zakryciu, robót częściowych oraz całkowitym zakończeniu robót
6) przygotowania terenu budowy, składowisk, magazynów, pomieszczeń socjalnych dla pracowników i zabezpieczenia terenu budowy w trakcie jej trwania 

7) zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy aż do zakończenia i odbioru końcowego, a w szczególności utrzymania bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i ochronę i mienia, a także zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych 

8) zabezpieczenia przeciwpożarowego w zakresie wykonywanych robót
9) dostarczenia, zainstalowania i obsługi wszystkich urządzeń zabezpieczających niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę ofertową
10) ochrony istniejących instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie ternu budowy, takich jak rurociągi, kable etc.
11) Zabezpieczenia dróg prowadzących na teren budowy przed zniszczeniem oraz zanieczyszczeniem spowodowanym środkami transportowymi jego lub podwykonawców
12) zapewnienia we własnym zakresie i na własny koszt dostawę energii elektrycznej i wody oraz innych mediów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, 
13) uczestnictwa w naradach zwołanych przez Zamawiającego
14) informowania Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub opóźnienia terminu zakończenia wykonania niniejszej umowy
15) organizacji i utrzymania zaplecza technicznego budowy oraz dozór budowy
16) uporządkowania terenu budowy i przekazania go Zamawiającemu w terminie odbioru robót
17) przywrócenia do stanu pierwotnego zniszczonych lub uszkodzonych składników majątkowych znajdujących się na terenie budowy

6. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot niniejszej umowy będzie realizował przy użyciu sprzętu, materiałów oraz środków jakimi dysponuje i koszty związane z dysponowaniem sprzętem, materiałami i środkami zostały uwzględnione w wynagrodzeniu przedstawionym w ofercie.

7. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się szczegółowo ze wszystkimi założeniami inwestycji i dokumentami posiadanymi przez Zamawiającego i potwierdza, że w/w informacje i dokumenty określają przedmiot niniejszej umowy w sposób wystarczający i gwarantujący jej wykonanie w całości bez konieczności uzupełnień i ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów i nie zgłasza konieczności uzyskania dodatkowych uwag.  
8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu umowy w tym realizację robót budowlanych oraz sposób ich wykonania zgodnie z przepisami prawa budowlanego. W przypadku stwierdzenia, że roboty budowlane zostały wykonane niezgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującymi lub sztuką budowlaną Zamawiający może odmówić zapłaty wynagrodzenia i żądać ponownego ich wykonania. 
9. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za:

1) szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich przebywających w rejonie prowadzonych robót  

2) za szkody wynikające ze zniszczenia oraz innych zdarzeń w odniesieniu do robót, obiektów, materiałów, sprzętu i innego mienia ruchomego związanego z prowadzeniem robót podczas realizacji przedmiotu umowy
3) za wszelkie koszty związane z zawarciem umów ubezpieczenia oraz opłacania składek ubezpieczeniowych obciążających wyłącznie Wykonawcę
4) wobec osób trzecich za wszelkie szkody spowodowane na placu i terenie budowy w związku z prowadzonymi robotami
5) wobec osób trzecich za wszelkie zniszczenia spowodowane środkami transportowymi używanymi przez niego lub podwykonawcę w związku z realizacją obowiązków niniejszej umowy
10. Wykonawca oświadcza, iż przed podpisanieniem niniejszej umowy zapoznał się z warunkami lokalizacyjnymi i terenowymi nieruchomości, na której wykonywane będę przedmiotowe roboty i warunki te zostały uwzględnione w wynagrodzeniu przedstawionym w ofercie.  

§ 2 TERMIN REALIZACJI 
1. Wykonawca wykona całość przemiotu umowy w następujących terminach: 

1) rozpoczęcie robót – w terminie 3 dni po przekazaniu terenu budowy

2) zakończenie robót – w terminie do 23 grudnia 2026 r. 
2. Zamawiający przystąpi do końcowego odbioru przedmiotu umowy w ciągu 7 dni roboczych, licząc od dnia wpłynięcia do Zamawiającego pisemnego zgłoszenia zakończenia robót. 

§ 3 OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO
1. Zamawiający zobowiązuje się współdziałać z Wykonawcą przy wykonywaniu umowy w niezbędnym zakresie. Zamawiający zobowiązuje się w szczególności do dostarczenia Wykonawcy wszelkiej dokumentacji oraz informacji niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy.
2. Zamawiający zobowiązuje się do pisemnego przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie 7 dni od podpisania umowy.

3. Po przekazaniu terenu budowy na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu obiektów.

4. Zamawiający dokona odbioru robót na zasadach i w terminach określonych w § 7 umowy

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie na zasadach i w terminach określonych w § 9 umowy

6. Zamawiający udzieli Wykonawcy wszelkich pełnomocnictw do uzyskania decyzji administracyjnych, uzgodnień, opinii i zezwoleń niezbędnych dla potrzeb realizacji niniejszej umowy.

§ 4 ORGANIZACJA I KOORDYNACJA ROBÓT
1. Wykonawca koordynuje i organizuje realizację przedmiotu umowy wykonywanego osobiście lub poprzez podwykonawców przy zachowaniu ustalonych standardów wykonania i odbioru robót, w sposób gwarantujący zakończenie całej inwestycji w planowanym terminie. Wykonawca powinien w szczególności zapewnić podwykonawcom możliwość zorganizowania i wyposażenia własnego zaplecza budowy lub udostępnić pomieszczenia socjalno – bytowe.
2. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących prace murarskie, wykończeniowe, wykonanie instalacji stanowiące przedmiot Umowy. 

3. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni roboczych, Wykonawca lub podwykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, o których mowa w ust. 2. Kopia umów o pracę powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników. Informacje takie jak: imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 

4. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę z pracownikami świadczącymi roboty budowlane w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z ust. 3 będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników świadczących roboty budowlane na podstawie umowy o pracę. 

§ 5 DOKUMENTACJA, TEREN BUDOWY
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami prawa i normami.
2. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstępstaw od dokumentacji technicznej proponowane przez Wykonawcę powinny być obustronnie uzgodnione w terminie zapewniającym nieprzerwany tok wykonawstwa. Decyzje o zmianach wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny być każdorazowo potwierdzone pisemnie przez Zamawiającego. 

3. Wszelkie zmiany i ostwępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.
4. Przekazanie wykonawcy teneru budowy nastąpi na podstawie protokołu przekazania terenu budowy. 

5. Wykonawca w zakresie realizacji robót budowlanych jest zobowiązany prowadzić na bieżąco i przechowywać dokumenty budowy (w formie zgodnej z art. 3 pkt 13 i art. 46 Prawa budowlanego)
a) dziennik budowy

b) protokoły przekazania terenu budowy

c) protokoły z narad i ustaleń poczynione w trakcie procesu budowlanego

d) wszelka korespondencja dotycząca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych budowy
e) dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów 

f) protokoły prób i badań materiałów

g) protokół odbioru robót częściowych 

§ 6 MATERIAŁY I TECHNOLOGIE, ZMIANA ZAKRESU ROBÓT

1. Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia instalowanie w trakcie wykonywania robót muszą być zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i technicznej. 

2. Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do robót powinny odpowiadać Polskim Normom, a w razie ich braku powinny mieć decyzje dopuszczające je do stosowania w budownictwie, wydane przdz jednostki upoważnione przez ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa.

3. Na użyte materiały przed ich wbudowaniem Wykonawca dostarczy Zamawiającemu certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

4. Na każde żądanie Zamawiającego materiały zostaną poddane konkretnym badaniom w miejscu produkcji, na placu budowy lub w innym miejscu określonym przez Zamawiającego. Koszt badania poniesie:

1) Zamawiający, w przypadku zgodności wyników badań z atestami oraz dokumentacją techniczną

2) Wykonawca, w przypadku niezgodności wyników badań z atestami oraz dokumentacją techniczną

5. W przypadku stwierdzenia niezgodności wyników badań z atestami, o których mowa w ST. 4 pkt 2 Umowy Wykonawca na własny koszt i ryzyko zastąpi wszelkie materiały uznane za niezgodne na materiały zgodne z wymogami określonymi w niniejszym paragrafie. 

6. Wszystkie przedmioty o znaczeniu historycznym lub przedstawiające znaczną wartość, odkryte na terenie wykonywania robót budowlanych będących Przedmiotem niniejszej Umowy powinny zostać niezwłocznie przekazane pod opiekę i zarząd Zamawiającemu. Wykonawca niezwłocznie podejmie wszelkie kroki maące na celu zapobiegnięcie uszkadzaniu przedmiotowych znalezisk przez personel Wykonawcy lub osoby trzecie. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o przedmiotowych odkryciach i wykonania jego poleceń co do dalszego trybu postępowania względem przedmotowych odkryć.  
§ 7 ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
7. Wykonawca zobowiązany jest wnieść do dnia zawarcia umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % (słownie: pięć procent) ceny ofertowej brutto.

8. zabezpieczenie wnosi się w jednej lub kilku następujących formach:

a) pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 37 1600 1462 1816 9691 6000 0001
h) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym

i) gwarancjach bankowych

j) gwarancjach ubezpieczeniowych

k) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

6. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych w art. 450 ust. 2 pkt 1-3 ustawy 

7. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, w których mowa w ust. 2. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez umniejszenia jego wysokości.
8. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 14 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu poprzez wpłatę kwoty dotychczasowego zabezpieczenia.

9. Zabezpieczenie powinno obejmować cały okres realizacji przedmiotu umowy powiększony o 30 dni liczonych od dnia zrealizowania przedmiotu umowy.

10. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane tj. po naprawieniu wszelkich wad i usterek wykrytych podczas odbioru końcowego, przy czym kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji za wady będzie wynosiła 30 % wysokości zabezpieczenia i zostanie zwrócona, po uprzednim wezwaniu przez Wykonawcę, nie później jednak niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji.
11. Jeżeli wykonawca po dwukrotnym wezwaniu pisemnie tj. protokolarnie bądź odrębnym pismem nie dokona napraw wykrytych wad i usterek podczas odbioru końcowego, Zamawiający jest uprawniony do zlecenia wykonania zastępczego, a koszty za niniejszą naprawę będą zdjęte z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
§ 8 ODBIORY ROBÓT

1. Strony ustalają w zakresie robót budowlanych następujące rodzaje odbioru robót budowlanych będących przedmiotem umowy:

a) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu 
b) odbiory częściowe

c) odbiór końcowy

d) odbiór gwarancyjny polegający na ocenie w okresie gwarancji i rękojmi jakości całkowicie wykonanego przedmiotu umowy

2. Wykonawca zobowiązany jest do zgłaszania Zamawiającemu do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. Nie zgłoszenie tych robót daje podstawę Zamawiającemu do żądania odkrycia robót i przywrócenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

3. Zastrzeżenia do sposobu wykonywania przedmiotu umowy na każdym jego etapie nie wstrzymuje biegu terminu do wykonania dalszych części i pozostałych obowiązków Wykonawcy określonych w umowie
4. Odbiorów częściowych dokonuje Zamawiający na wniosek Wykonawcy niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 5 dni roboczych od daty w/w zgłoszenia. 
5. Odbiór końcowy dokonuje się na pisemne zgłoszenie gotowości do odbioru przez Wykonawcę. Zamawiający przystąpi do obioru w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia. 
6. Odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót budowlanych składających się na przedmiot umowy i zgłoszeniu Zamawiającemu gotowości do ich odbioru. Odbiór końcowy polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją oraz na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. W celu dokonania odbioru końcowego Wykonawca przedstawia Zamawiającemu komplet dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru. Odbiór końcowy będzie przeprowadzony komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego oraz Wykonawcy.
7. Najpóźniej na 3 dni robocze przez zgłoszeniem zakończenia robót budowlanych (w celu sporządzenia ewentualnego aneksu do umowy dotyczącego zmiany wysokości wynagrodzenia wynikającego z przedłożonego kosztorysu) Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć rozliczenia finansowe wykonanych prac, na które składa się:
a) kosztorys powykonawczy

b) kosztorys różnicowy – jeżeli jest konieczny
c) kosztorys robót zamiennych – jeżeli jest konieczny  
Wszystkie dostarczone kosztorysy muszą być zatwierdzone pisemnie przez kierownika budowy.

8. Wraz ze zgłoszeniem zakończenia robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć kompletną dokumentację, na którą składają się:
a) oświadczenie kierownika budowy dotyczące zakończenia budowy

b) wyniki badań i protokoły pomiarów kontrolnych instalacji, protokoły sprawności instalacji, pomiary elektryczne itp.
c) dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, tj. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów
d) Zależne od charakteru robót budowlanych inne dokumenty, których przygotowanie jest wymagane przepisami prawa, szczególnie Prawa Budowlanego 
e) Inne dokumenty potrzebne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie jeżeli są w wymagane
9. W przypadku gdy według komisji roboty budowlane zostały wykonane z wadami i usterkami oraz co za tym idzie w ocenie komisji nie będą gotowe do odbioru końcowego lub dostarczona dokumentacja będzie niekompletna, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót wraz z terminem wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających. W tym przypadku zostaną naliczone kary umowne zgodnie z § 11 umowy

10. Odbiór gwarancyjny zostanie dokonany na wniosek Zamawiającego przed upływem okresu udzielonej gwarancji i rękojmi oraz w trakcie ich trwania. Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do odbioru gwarancyjnego w terminie 10 dni od otrzymania powiadomienia w tej sprawie. 
11. Odbiór gwarancyjny polega na przeprowadzeniu oględzin wszystkich elementów objętych rękojmią lub gwarancją oraz sprawdzeniu wykonania uwag i zaleceń Zamawiającego względnie użytkownika obiektu co do zgłoszonych uwag dotyczących funkcjonowania obiektu w w/w okresie.

12. Ewentualne drobne wady i usterki, wykryte przy odbiorze lub w toku robót, będą usuwane niezwłocznie, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

13. Wykonawca zobowiązany jest uczestniczyć przy każdym z w/w odbiorów osobiście lub wyznaczyć w tym celu upoważnionego pisemnie pełnomocnika. Nieobecność osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy nie wstrzymuje odbioru robót. 

§ 9 UBEZPIECZENIE

1. Wykonawca zapewni ubezpiecznie OC prowadzonej działalności gospodarczej przez cały okres realizacji przedmiotu niniejszej Umowy o wartości co najmniej 100 000,00 zł. Brak ubezpieczenia w trakcie realizacji Umowy stanowi przerwę w realizacji robót i może stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy. 

2. Umowy lub polisy ubezpieczenia będą dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu do wiadomości najpóźniej w dniu podpisania Umowy oraz w trakcie realizacji Umowy, jeżeli będzie to konieczne.

3. Umowy ubezpieczenia powinny zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego w walucie polskiej, w kwotach koniecznych do naprawienia poniesionej szkody.

4. Zmiany warunków ubeziecznia wymagają każdorazowo zgody Zamawiającego.

5. Obie Strony będą przestrzegać wszystkich warunków zawartych w umowach ubezpieczeniowych.

§ 10 WYNAGRODZENIE
1. Wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustalona została na podstawie przedłożonej oferty i ma charakter ryczałtowy uwzględniając wszystkie wymagane koszty, opłaty niezbędne do zrealizowania całości przedmiotu umowy, bez względu na okoliczności i źródła ich powstania, w tym również koszty usunięcia wad w okresie rękojmi i gwarancji.
2. Wynagrodzenie za przedmiot umowy ustala się na kwotę netto: ………………… (słownie……) plus podatek VAT w obowiązującej stawce. Ryczałt obejmuje wynagrodzenie za realizację całego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w § 1 umowy. Ryzyko oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy nie może być podstawą zmiany wynagrodzenia. 

3. Wynagrodzenie będzie niezmienne przez cały czas realizacji przedmiotu umowy i Wykonawca nie może żądać jego podwyższenia. 

4. Rozliczenie Wykonawcy może nastąpić etapowo, na podstawie faktur VAT, za częściowo wykonane roboty, w terminie jak w ust. 8 Zamawiający zastrzega jednak, że faktura końcowa nie może wynosić mniej niż 20 % ceny ofertowej brutto, o której mowa w ust. 2 
5. Rozliczenie każdego z etapów Przedmiotu Umowy oraz ostateczne rozliczenie Przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie faktycznie wykonanego zakresu robót oraz zweryfikowanego przez Zamawiającego kosztorysu powykonawczego. 
6. Podstawę do wypłaty każdej transzy wynagrodzenia Wykonawcy stanowić będzie prawidłowo wystawiona faktura VAT. Podstawą wystawienia faktury VAT będzie z kolei w przypadku odbiorów częściowych każdorazowo protokół odbioru częściowego robót lub protokół odbioru końcowego oraz zatwierdzenie przez Inwestora rozliczenia finansowego inwestycji – dostarczonego przez Wykonawcę a w przypadku odbioru końcowego dodatkowo rozliczenia końcowego. Protokoły muszą być podpisane przez przedstawicieli Stron (z zastrzeżeniem § 8 ust. 6 umowy). Nie spełnienie powyższych warunków skutkować będzie każdorazowo zwrotem faktury do Wykonawcy.
7. Wyliczenie robót zaniechanych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową odbywać się będzie z uwzględnieniem ceny roboty pierwotnej. 
8. Należności Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy płatne będą przelewem w ciągu 30 dni od dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2024 poz. 361 ze zm.), pod rygorem odmowy zapłaty z zastrzeżeniem ust. 4 powyżej. 
9. Płatności wynikające z niniejszej Umowy będą dokonywane na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem, że rachunek bankowy musi być zgodny z numerem rachunku ujawnionego w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Gdy w wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy, płatność wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w tym wykazie. 
10. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia realizowany jest przy udziale Podwykonawców (w tym również dalszych Podwykonawców), Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do faktury jako załącznik dokument o nazwie: „Wykaz podmiotów, które wykonywały , dostawy lub usługi w ramach składanej faktury, tj. faktury nr … z dnia…”. Wykaz ten musi zawierać co najmniej nazwę podmiotu, zakres dostaw lub usług wykonanych przez dany podmiot oraz wartość należną danemu podmiotowi. Ogólna wartość środków należnych poszczególnym podmiotom (w tym Wykonawcy) musi być równa wartości danej faktury. Załącznik musi być złożony w oryginale i podpisany przez Wykonawcę oraz wszystkich Podwykonawców i dalszych Podwykonawców (za wyjątkiem tych, którzy już zakończyli realizację zawartych umów i przedstawili Zamawiającemu oświadczenie potwierdzające faktyczne otrzymanie zapłaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy w przypadku dalszych Podwykonawców), z którymi zawarli umowę bez względu czy występują na wykazie, czy nie. Dopuszcza się w wyjątkowych sytuacjach, że Podwykonawcy zamiast podpisu na „Wykazie” złożą pisemne oświadczenie potwierdzające, że należne im kwoty z danej faktury są prawidłowe lub, że żadna kwota nie jest im należna. 
11. Brak podpisanego „Wykazu” spełniającego powyższe wymagania lub powyższych oświadczeń będzie podstawą odmowy przyjęcia faktury. 
12. Warunkiem zapłaty następnej faktury, zawierającej także powyższy załącznik będzie udokumentowanie przez Wykonawcę, że Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy występujący na załączniku złożonym do poprzedniej faktury otrzymali należne im wynagrodzenie. Dowodem może być: pisemne oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, że otrzymał należną mu kwotę, dokument bankowy potwierdzający przelew środków na konto Podwykonawcy lub inne tego typu dokumenty. 
13. Nie wywiązywanie się Wykonawcy z płatności dla Podwykonawcy(ów) skutkować będzie wstrzymaniem danej płatności Wykonawcy w całości bez żadnych konsekwencji dla Zamawiającego. 
14. Ewentualne odsetki wynikające z nieterminowej płatności w stosunku do podwykonawców obciążają Wykonawcę. 
15. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego
16. Za datę dokonania zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
§ 11 PODWYKONAWCY
1. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane, wymagana jest zgoda Zamawiającego. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania Podwykonawców oraz Dalszego Podwykonawcy jak za działania własne. 
2. Zgłoszenie Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy jest dopuszczalne jedynie przed przystąpieniem przez niego do wykonywania robót i musi zawierać dane Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy (w szczególności imię i nazwisko albo nazwę, adres zamieszkania albo siedziby, dane kontaktowe osób do kontaktu ze strony Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy).
3. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w ust. 2, w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, a także przekaże informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. 
4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
5. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. Jednocześnie termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może następować później niż 7 dni przed terminem płatności wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego.
6. Zamawiający, w terminie 14 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia co do osoby lub robót Wykonawcy i Podwykonawcy do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

1. niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji warunków zamówienia; 
2. gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 5; 
3. nie określa Stron, pomiędzy którymi jest zawierana; 
4. w umowie podwykonawczej Strony nie wskazały wartości wynagrodzenia /maksymalnej wartości umowy z tytułu wykonywania robót; 

5. w części, w jakiej wynagrodzenie za wykonanie robót, które Wykonawca powierza Podwykonawcy, przekracza wartość wynagrodzenia należnego Wykonawcy od Zamawiającego; 

6. postanowienia umowy podwykonawczej uzależniają zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy przez Wykonawcę od otrzymania przez Wykonawcę zapłaty od Zamawiającego za wykonany zakres robót; 
7. postanowienia umowy podwykonawczej uniemożliwiają rozliczenie Stron według zasad określonych w niniejszej Umowie; 

8. umowa podwykonawcza wskazuje na inny niż określony w Umowie z Zamawiającym moment odbioru wykonanych prac lub inne zdarzenie stanowiące podstawę wystawienia faktury VAT za wykonane prace (odbiór częściowy, końcowy itp. stanowiący podstawę wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego),
9. umowa podwykonawcza przewiduje termin realizacji dłuższy niż niniejsza Umowa; 
10. okres odpowiedzialności za wady jest krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego; 

11. umowa podwykonawcza nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi Podwykonawcami, w szczególności zapisów warunkujących podpisania tych umów od ich akceptacji przez Zamawiającego i zgody Wykonawcy, 

12. umowa podwykonawcza zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 Prawa zamówień publicznych.
7. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 6, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
8. Wykonawca lub Podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
9. Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 6.
10. Zgłoszenie sprzeciwu lub zastrzeżeń przez Zamawiającego w terminie określonym w ust. 7 lub 9 będzie równoznaczne z odmową udzielenia zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo. 
11. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Powyższe wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.
12. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy.
13. W przypadku umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w której termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
14. Powyższe uregulowania stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
15. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawcę/Dalszego Podwykonawcę w przypadku:

1. zawarcia umowy z Podwykonawcą/Dalszym Podwykonawcą lub zmiany Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy bez zgody Zamawiającego,
2. zmiany warunków umowy z Podwykonawcą bez zgody Zamawiającego,
3. nieuwzględnienia sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy o podwykonawstwo zgłoszonych przez Zamawiającego lub innego naruszenia art. 647 1 Kodeksu cywilnego,
4. w zakresie części wynagrodzenia przewyższającej wartość wynikającą z obmiaru robót wykonanych przez podwykonawcę, zatwierdzonego przez Zamawiającego (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego), według cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym wykonawcy stanowiącym część jego oferty.
§ 12 BEZPOŚREDNIA ZAPŁATA WYNAGRODZENIA NALEŻNEGO PODWYKONAWCY 
1. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.  

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 
3. Wykonawca (lub odpowiednio Podwykonawca) są zobowiązani poinformować Podwykonawcę (lub odpowiednio Dalszego Podwykonawcę) o uzgodnionej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą wartości robót, które będzie wykonywał dany Podwykonawca w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Nastąpi to poprzez przesłanie przez Wykonawcę (lub odpowiednio Podwykonawcę) projektu umowy o podwykonawstwo, zarówno do Zamawiającego i Podwykonawcy (lub odpowiednio Dalszego Podwykonawcy). Jednocześnie na żądanie Zamawiającego – Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca przedstawi Zamawiającemu potwierdzenie nadania ww. pisma do Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy. 
4. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy. 
5. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, o którym mowa w ust. 1. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 
6. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 5, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

7. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 
8. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości Umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego. 
9. Do zasad odpowiedzialności Zamawiającego, Wykonawcy, Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (dalej jako „Kodeks cywilny”), jeżeli przepisy Prawa zamówień publicznych nie stanowią inaczej. 

§ 13 GWARANCJA, RĘKOJMIA
1. Wykonawca udziela gwarancji jakości na okres …. miesięcy, na wykonane roboty, w tym użyte materiały oraz zamontowane urządzenia, liczony od dnia następnego po dniu zakończenia robót i podpisania protokołu końcowego odbioru robót. 
2. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca na wniosek Zamawiającego lub Użytkownika obiektu weźmie nieodpłatny udział w:

i. przeglądach gwarancyjnych zgodnie z § 8 ust. 10 i 11,
ii. przeglądach zgłoszonych wad w terminie określonym w § 8 ust. 9.
3. Wykonawca przystąpi do usuwania wady w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od powiadomienia o wadzie (telefonicznie, faxem, pismem, mailem) i zakończy jej usuwanie w uzasadnionym technicznie terminie, wyznaczonym przez Zamawiającego. 
4. Jeżeli Wykonawca, po dwukrotnym wezwaniu przez Zamawiającego do usunięcia wady w wyznaczonym terminie, nie usunie wady, Zamawiający będzie upoważniony, poza realizacją uprawnień wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi i gwarancji, do samodzielnego usunięcia wady albo zlecenia jej usunięcia innemu podmiotowi – przy zastosowaniu dowolnej metody lub wymiany rzeczy na wolną od wad, na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze). Zamawiający w tym celu skorzysta z zatrzymanego zabezpieczenia z tytułu rękojmi za wady, a po wyczerpaniu tej sumy będzie żądał zwrotu poniesionych w związku z tym kosztów. 
5. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o samodzielnym usunięciu wady albo zleceniu usunięcia innemu podmiotowi. 
6. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. 
7. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po upływie terminu, na który udzielono gwarancji, jeżeli przed jej upływem zawiadomił Wykonawcę o ujawnionych wadach.
8. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikającym z rękojmi.
9. Okres rękojmi za wady jest równy okresowi gwarancji jakości, o którym mowa w ust. 1 powyżej.
§ 14 KARY UMOWNE
1. Strony postanawiają, że formą odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy będą kary umowne.  
2. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary umownej:
1) za zwłokę w rozpoczęciu realizacji Przedmiotu Umowy a także za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu Umowy w wysokości 0,1 % wartości ceny ofertowej brutto, o której mowa w § 8 ust. 2 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do terminów wskazanych w § 2 ust. 1 Umowy; 

2) za zwłokę w usuwaniu wad stwierdzonych w okresie rękojmi lub gwarancji w wysokości 0,1 % wartości ceny ofertowej brutto, o której mowa w § 8 ust. 2 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do terminów przyjętych w Umowie lub w stosunku do terminów wyznaczonych przez Zamawiającego; 

3) za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wartości ceny ofertowej brutto, o której mowa w §8 ust. 2 Umowy; 

4) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,2 % wartości brutto umowy o podwykonawstwo, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

5) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, o której mowa w § 9 ust. 1 Umowy w wysokości 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) za każdy stwierdzony przypadek; 

6) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, o której mowa w § 9 ust. 8 Umowy w wysokości 3 000 zł (słownie trzy tysiące złotych 00/100) za każdy stwierdzony przypadek; 

7) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, o którym mowa w § 9 ust. 13 w wysokości 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) za każdy stwierdzony przypadek; 

8) za nieprzedłożenie Zamawiającemu kopii umów o pracę zawartych przez Wykonawcę z pracownikami świadczącymi usługi/roboty budowlane w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczonej od terminu określonego w § 4 ust. 3 Umowy;

9) Za zgłoszenie zakończenia robót budowalnych bez:
1. rozliczenia finansowego inwestycji w wysokości 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) za każdy dzień zwłoki 

2. dokumentacji powykonawczej w wysokości 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) za każdy dzień zwłoki.

10) Za nieprzekazanie w terminie 5 dni, na pisemne wezwanie zamawiającego dokumentów określonych w § 5 ust 2 w wysokości 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) za każdy dzień zwłoki 
4. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kary umownej za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10 % wartości ceny ofertowej brutto, o której mowa w § 8 ust. 2 Umowy, z wyjątkiem sytuacji, o których mowa w § 13 ust. 2 Umowy.

5. Kary umowne podlegają sumowaniu, z zastrzeżeniem jednak, że naliczone kary umowne nie mogą przekroczyć 30% całkowitego wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy.
6. Strony przewidują możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, na zasadach ogólnych.
7. Strony mają możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych oraz odszkodowania z tytułów nieobjętych karami umownymi, za działania lub zaniechania drugiej Strony pozostające w związku przyczynowo - skutkowym z zaistniałą szkodą.
8. Zamawiający zastrzega, a Wykonawca zgadza się na możliwość potrącania kar umownych, z wynagrodzenia Wykonawcy dot. przedmiotu niniejszej umowy bez konieczności dodatkowego wezwania Wykonawcy do zapłaty kar umownych.
9. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek zobowiązań wynikających z umowy.
§ 15 ZMIANY TREŚCI UMOWY
1. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstępstwa od dokumentacji technicznej proponowane przez Wykonawcę, powinny być obustronnie uzgodnione w terminie zapewniającym nieprzerwany tok wykonawstwa. Jako nieprzerwany tok wykonawstwa uważa się wykonywanie robót budowalnych zgodnie z ich technologicznymi uwarunkowaniami. Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny być każdorazowo potwierdzone pisemnie przez Zamawiającego. 
2. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 
3. Terminy ustalone w § 2 ust. 1 mogą ulec zmianie w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z:
1) braku możliwości udostępnienia obiektu w celu prowadzenia robót, wynikającego z obiektywnych, nieprzewidzianych i niezależnych od Zamawiającego okoliczności, 

2) okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymania robót przez Zamawiającego, 
3) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne, pożar na terenie objętym Przedmiotem Umowy, protesty społeczne, epidemia, ulewne i długo okresowe opady powyżej 5 dni w sytuacji wykonywania prac na powierzchni dachu budynku itp.) mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót. Za siłę wyższą uważa się dla robót zewnętrznych wystąpienie warunków atmosferycznych, które sprawią, że rozpoczęcie lub realizacja robót budowalnych będzie niemożliwa, będzie zagrażać trwałości tych prac lub będzie niezgodna z technologią wykonania prac — w takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu uzasadnienie faktyczne w zakresie wykazania poprzez własne badania lub poprzez dane z oficjalnych źródeł (np. IMGW, itp.) co do wstąpienia takich stanów atmosferycznych (np. temperatura, opady, wiatr, itp.) okresu ich występowania, łącznie z uzasadnieniem faktycznym co do braku możliwości prowadzenia robót budowalnych lub ryzyka trwałości takich prac — zmiana może dotyczyć wyłącznie terminu/terminów określonych w Umowie bez roszczenia o podwyższenie wynagrodzenia Wykonawcy; po potwierdzeniu zasadności takiego wniosku Wykonawcy, Zamawiający ustali nowy termin, który będzie adekwatny do okresu obowiązywania przeszkód w realizacji Umowy. 

4) Zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w specyfikacji warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności: niewypały i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne i/lub konieczność wykonania badań archeologicznych (w szczególności opisane w § 6 ust. 6) , mających istotny wpływ na termin realizacji robót, 

5) wystąpienia opóźnień w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia żądania zmiany, 

6) wystąpienia robót dodatkowych, które nie zostały ujęte w niniejszej Umowie, a których wykonanie jest konieczne do wykonania Przedmiotu Umowy, 

7) konieczności usunięcia kolizji z urządzeniami infrastruktury podziemnej nie zinwentaryzowanej geodezyjnie, 
8) prowadzenia prac lub wykonywania innych czynności nieprzewidzianych Umową, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie w realizacji Umowy, lub gdy 

9) zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w art. 455 ust. 1-2 Prawa zamówień publicznych oraz ust. 3 Umowy.

4. W przedstawionych w ust. 1 przypadkach wystąpienia opóźnień, Strony ustalą nowe terminy, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy równy będzie okresowi przerwy lub przestoju lub czasu potrzebnego na wykonanie robót dodatkowych. Przesunięcie terminu będzie musiało być szczegółowo uzasadnione przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Zamawiającego z wyjątkiem zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 3 pkt 1)-3).
5. Niezależnie, od postanowień ust. 1, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy:
1) jeżeli konieczność zmiany Umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru Umowy a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej Umowy; 

2) jeżeli łączna wartość zmian jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 15%, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru Umowy.

Powyższe dot. zarówno zwiększenia jak i zmniejszenia zakresu Umowy i zw. z tym wynagrodzenia, a także terminu realizacji Umowy.

6. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia robót zamiennych jeżeli zmiana ta jest konieczna do realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi istotnego odstępstwa od Projektu budowlanego. Zamawiający ma w związku z tym prawo wydania Wykonawcy na piśmie poleceń, a Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tych poleceń, w szczególności poprzez zmniejszenie lub zwiększenie ilości robót budowlanych na ilości dostosowane do potrzeb realizacji Umowy lub pominięcie poszczególnych robót budowlanych opisanych w dokumentacji projektowej. Podstawą wprowadzenia robót zamiennych będzie protokół konieczności robót zamiennych sporządzony przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy robót. 
7. W przypadku gdy do całkowitego wykonania Przedmiotu Umowy wystąpi konieczność wykonania tzw. robót dodatkowych, czyli robót nieprzewidzianych, a koniecznych do wykonania Przedmiotu Umowy rozpoczęcie wykonania tych robót może nastąpić jedynie na podstawie Protokołu konieczności, potwierdzonego przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania, jakich elementów Przedmiotu Umowy roboty dodatkowe dotyczą oraz w jaki sposób są związane z Przedmiotem Umowy i dlaczego nie mieszczą się w ramach wynagrodzenia ryczałtowego opisanego w Umowie. Bez zatwierdzonego Protokołu konieczności, zgodnie z zapisami powyżej, Wykonawca nie może rozpocząć wykonania robót dodatkowych. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii. Zasady wyceny robót będą tożsame z zasadami wyceny dokonanymi przy sporządzaniu przez Wykonawcę kosztorysu ofertowego określonego w § 11 ust. 3 Umowy.
8. Jeżeli konieczność wykonania dodatkowych robót budowlanych wynika z decyzji organów nadzoru budowlanego lub jest następstwem błędów lub zaniedbań Wykonawcy, prace takie zostaną wykonane przez Wykonawcę bez dodatkowego wynagrodzenia w terminie wynikającym z niniejszej Umowy. 
9. W uzasadnionych przypadkach, za które Strony niniejszej Umowy nie ponoszą odpowiedzialności, Zamawiający może wyrazić zgodę na zmianę technologii wykonania poszczególnych elementów robót budowlanych. W tym przypadku Wykonawca robót budowlanych przedstawi Zamawiającemu wniosek z projektem zamiennym zawierającym szczegółowy opis proponowanych zmian, rysunki oraz kosztorys. 
10. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego ostrzegania Zamawiającego o szczególnych przyszłych wydarzeniach i okolicznościach, które mogą ujemnie wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie w realizacji robót będących Przedmiotem Umowy. Wykonawca jest obowiązany do opracowania i przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji propozycji dotyczących uniknięcia lub zmniejszenia wpływu przedmiotowego wydarzenia lub okoliczności mających wpływ na realizację robót budowlanych będących Przedmiotem niniejszej Umowy. Okoliczności, o których mowa powyżej mogą wpłynąć na zmianę treści niniejszej Umowy jedynie na warunkach określonych powyżej lub w art. 455 Prawa zamówień publicznych. 
11. Niezależnie od jakichkolwiek postanowień o przeciwnej treści, w związku z zakażeniami koronawirusem Covid 19 (SARS CoV-2) („Covid 19”) (lub jakiegokolwiek jego mutacji, w którą może się rozwinąć) lub podobnego wirusa i wynikającą z tego ochroną i wymogami kwarantanny, Strony przyjmują do wiadomości, że mogą nastąpić opóźnienia w realizacji Umowy, których nie da się dokładnie wyliczyć w chwili zawierania Umowy ani kontrolować, w związku z czym:

a. W razie konieczności wstrzymania Robót w ramach Przedmiotu Umowy z powodu Covid 19 (lub jakiegokolwiek jego mutacji, w którą może się rozwinąć lub podobnego wirusa o takich samych skutkach), Strony wyraźnie zobowiązują się wstrzymać wykonywanie jakichkolwiek Robót, tj. wykonywanie jakichkolwiek obowiązków na mocy Umowy dopóty, dopóki te skutki wpływają na roboty, na okres uzgodniony przez Strony, jeśli da się określić taki okres, 

b. Wykonawca ma obowiązek poinformować Zamawiającego o jakichkolwiek opóźnieniach/ograniczeniach/zakazach administracyjnych związanych z Covid 19 (lub jakąkolwiek jego mutacją, w którą może się rozwinąć lub związanych z podobnym wirusem o takich samych skutkach), wprowadzonych przez właściwego Inspektora Sanitarnego lub inny organ publiczny na terenie Rzeczpospolitej Polskiej niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od takiego zdarzenia, mającego niekorzystny wpływ na Wykonawcę i istotnie ograniczającego lub uniemożliwiającego wykonywanie Robót, co może doprowadzić do wstrzymania Robót. Dla uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości, Roboty w mogą zostać wstrzymane z powodu Covid 19 (lub jakiejkolwiek jego mutacji, w którą może się rozwinąć lub podobnego wirusa o takich samych konsekwencjach) jedynie przez Inspektora Sanitarnego lub inny organ publiczny działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

c. W okresie przestoju Zamawiający i Wykonawca będą ponosić własne koszty, jakie mogą być wystąpić. 
d. W okresie przestoju żadnej ze Stron nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów wobec drugiej Strony, ani żadnej ze Stron nie przysługuje roszczenie z tytułu żadnych kar za opóźnienie, szkód lub strat tym spowodowanych; oraz Wykonawca zapewni wstrzymanie wszystkich Robót w sposób bezpieczny, podejmując w takim okresie przestoju wszystkie konieczne działania, by zachować i chronić efekty wykonanych Robót. 

12. Strony oświadczają, że nie odpowiadają za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań wynikających z zawartej umowy, o ile są wynikiem nadzwyczajnych zdarzeń niezależnych od woli stron, zdefiniowanych w ust. 2, a powstałych w trakcie realizacji umowy i których żadna ze stron nie była w stanie przewidzieć.  

13. Strony umowy uważają, za siłę wyższą zewnętrzne zdarzenia, których wystąpienie nie było możliwie do przewidzenia w chwili podpisywania umowy, takie jak w szczególności: trzęsienie ziemi, powódź, pożar, katastrofa w transporcie, wojna i działania wojenne, stan nadzwyczajny, stan wyjątkowy, strajk powszechny, akty władzy państwowej, epidemie, choroby masowe. 
14. W przypadku zaistnienia siły wyższej strony zobowiązują się, że: 

1) niezwłocznie informują się wzajemnie o wpływie okoliczności związanych z siłą wyższą, która ma wpływ na należyte wykonanie umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strona, która powołuje się na okoliczności wskazane w zdaniu poprzednim jest zobowiązana udowodnić, że okoliczności te miały decydujący wpływ na realizację jej zobowiązań umownych. Strona potwierdza ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, oświadczenia lub dokumenty potwierdzające wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem siły wyższej na należyte wykonanie umowy; 

2) na podstawie otrzymanych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt 1, strona w terminie do 14 dni od ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie swoje stanowisko wraz z uzasadnieniem odnośnie do wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem siły wyższej na należyte wykonanie umowy. Jeżeli strona otrzymała kolejne oświadczenia lub dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania; 
3) strony mogą w każdym czasie uzgodnić w szczególności, że okres obowiązywania umowy ulegnie odpowiedniemu wydłużeniu o czas trwania przeszkód związanych z siłą wyższą lub ich bezpośrednich następstw, czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej części, zmianę sposobu wykonywania umowy, a także możliwość rozwiązania umowy
15. Wykonawca zobowiązuje się, że jeśli będzie to możliwe, w zaistniałych okolicznościach, o których w ust. 1-3, podejmie wszelkie uzasadnione kroki i działania, aby terminowo i należycie wywiązać się ze swoich zobowiązań umownych a także będzie czynić starania w kierunku zmniejszenia szkód, jakie mogą powstać w wyniku zaistnienia tych okoliczności. 
16. W okresie trwania siły wyższej Zamawiający zapewnia, że podejmie wszelkie uzasadnione kroki i działania, aby wspierać Wykonawcę podczas realizacji Umowy.
17. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

18. W przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizacje Przedmiotu Umowy - odpowiednie zapisy Umowy zostaną dostosowane do obowiązującego stanu prawnego. 

19. Wszelkie zmiany w Umowie wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do Umowy pod rygorem nieważności. 
20. Nie stanowi istotnej zmiany Umowy w rozumieniu art. 454 Prawa zamówień publicznych i nie wymaga formy pisemnej w postaci aneksu do Umowy:

1) zmiana danych osób kontaktowych,
2) zmiana danych teleadresowych, 
3) zmiana formy zabezpieczenia, 
4) zmiana osób z personelu Wykonawcy i Podwykonawcy, pod warunkiem zapewnienia co najmniej takich samych kwalifikacji i doświadczenia, jakie było wymagane na etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
§ 16 ODSTĄPIENIE OD UMOWY  
1. Zamawiającemu niezależnie od uprawnień przewidzianych w Kodeksie cywilnym, przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w całości lub w części, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, gdy:

1) Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem robót tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym;  

2) Wykonawca jest w zwłoce z zakończeniem realizacji Przedmiotu Umowy po uprzednim wezwaniu do zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krótszego niż 7 dni; 

3) Wykonawca realizuje roboty w sposób niezgodny z Umową, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, pozostałą dokumentacją przekazaną Wykonawcy lub wskazaniami Zamawiającego, pomimo wcześniejszego wezwania do zmiany sposobu wykonywania Przedmiotu Umowy i wyznaczeniu dodatkowego terminu, nie krótszego niż 7 dni; 

4) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację Umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni, po uprzednim wezwaniu do podjęcia robót i wyznaczeniu terminu nie krótszego niż 3 dni; 

5) Wykonawca nie realizuje obowiązków dotyczących zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę, o których mowa w § 4 ust. 2 i 3 Umowy.

2. Niezależnie od uprawnień przewidzianych w ust. 1, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w całości lub w części w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. W ww. przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.

3. Wykonawcy niezależnie od uprawnień przewidzianych w Kodeksie cywilnym, przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w całości lub w części, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, jeżeli:

1) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury VAT; 
2) Zamawiający nie przekaże Wykonawcy dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 1 Umowy na warunkach wskazanych w tym przepisie; 
3) Zamawiający nie przekaże Wykonawcy terenu budowy w terminach i na zasadach wskazanych w § 3 ust. 2 Umowy;

- mimo uprzedniego wezwania i wyznaczenia mu dodatkowego, bezskutecznego terminu nie krótszego niż 14 dni.

4. Odstąpienie od Umowy musi nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
5. W wypadku odstąpienia od Umowy Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty na koszt tej Strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od Umowy. Wykonawca zgłosi do odbioru roboty przerwane. W terminie 10 dni od daty zgłoszenia, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę.
§ 17 PRZEDSTAWICIELE STRON

1. trakcie realizacji Umowy w kontaktach z Wykonawcą, Zamawiającego reprezentować będą:
1. dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej I Mieszkaniowej – Krzysztof Wojtkowiak 65 572 03 10

2. kierownik działu Gospododarki Nieruchomościami – Barbara Ignaszewska 731 222 451 
3. Inspektor Nadzoru - ……………………..

4. Kierownik Budowy - …………………….
2. W trakcie realizacji Umowy w kontaktach z Zamawiającym, Wykonawcę reprezentować będą:
1. ……….
/imię, nazwisko, stanowisko służbowe, nr telefonu
2. …………..
/imię, nazwisko, stanowisko służbowe, nr telefonu
3. Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę obowiązek wydelegowania przedstawiciela na narady koordynacyjne.
§ 18 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wykonawca nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z Umowy na inny podmiot, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności. 

2. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem § 15 ust. 20 Umowy. 
3. W razie uznania, iż niektóre postanowienia umowne są nieważne, Strony wyrażają wolę, aby umowa wiązała strony w pozostałym zakresie. 

4. Strony zobowiązują się dążyć przede wszystkim do polubownego rozwiązywania sporów zaistniałych na tle realizacji Umowy i niniejszym wszelkie spory dotyczące roszczeń cywilnoprawnych powstałe między Stronami w ramach Umowy, w których dopuszczalne jest zawarcie ugody, oddają pod rozstrzygniecie Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

5. W zakresie jakim niemożliwe jest rozstrzygnięcie sporów wynikłych na tle stosowania niniejszej Umowy zgodnie z postanowieniami ust. 3 powyżej, właściwym jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
6. W okresie trwania niniejszej Umowy Strony są zobowiązane informować się nawzajem na piśmie o każdej zmianie adresu swojego zamieszkania lub siedziby. W razie zaniedbania tego obowiązku korespondencję wysłaną na uprzednio wskazany adres listem poleconym za potwierdzeniem odbioru i nieodebraną, uważa się za doręczoną.

7. Niniejszą Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
8. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część.
§ 19 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 15 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:

1. Administratorem Danych Osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gostyniu, ul. Nad Kanią 107, 63-800 Gostyń. Kontakt z administratorem jest możliwy także za pomocą adresu mailowego: zgkim@gostyn.pl

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Aleksandra Cnota-Mikołajec. Kontakt z inspektorem jest możliwy za pomocą adresów mailowych: aleksandra@eduodo.pl lub iod@eduodo.pl, 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w związku z realizacją przetargu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, a także na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 

a. osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, 

b. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, 

c. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe administratora, 

1. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność. Jeśli czas trwania umowy przekracza cztery lata, zamawiający przechowuje umowę przez cały czas trwania umowy. 

2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, 

3. Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora: 

a. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich pierwszej kopii. Administrator dostarcza osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych, które podlegają przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającej z kosztów administracyjnych. 

Jeśli wykonanie wyżej wymienionego obowiązku wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu, 

b. do sprostowania swoich nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia swoich niekompletnych danych osobowych. Skorzystanie z tego prawa nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych. 

c. do usunięcia danych osobowych wyłącznie na podstawie art. 17 RODO, 

d. do ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 RODO. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

e. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeśli nie występują prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania i na zasadach opisanych w art. 21 RODO, 

f. do przenoszenia danych, zgodnie z art. 20 RODO,

g. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

8. W celu skorzystania oraz uzyskania informacji dotyczących praw określonych powyżej (lit. a-g) należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Ochrony Danych. 

9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, 

10. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych. 

11. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

