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Załącznik nr 5a do SWZ
UMOWA NR RRG………2026

zawarta w Starej Kamienicy w dniu ……………………… 2026 r. pomiędzy: 

Gminą Stara Kamienica
z siedzibą przy ul. Kamienickiej 11, 58-512 Stara Kamienica reprezentowaną przez: 
Mariusza Marka – Wójta Gminy; 
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Magdaleny Świątek
posiadającą NIP 611-011-29-50, REGON 230821730, zwaną dalej „Zamawiającym”
a:
………………………………………………………
z siedzibą …………………………………………………………
posiadającym NIP ………………………., REGON ……………………………..
reprezentowanym przez: 
……………………………………….
zwanym dalej „Wykonawcą”
zwane dalej „Stronami”

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie klasycznego zamówienia publicznego o numerze referencyjnym RRG.ZP.271.13.2026, w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt. 1) Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2026 r., poz. 793 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn. Zimowe utrzymanie dróg terenie Gminy Stara Kamienica w sezonie 2026/2027 – Część 1: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Stara Kamienica w sezonie 2026/2027 

§ 1.
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego usługi polegającej na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie Gminy Stara Kamienica, na warunkach określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia i Załącznikach do SWZ, w szczególności w Opisie przedmiotu zamówienia, a także zgodnie z ofertą Wykonawcy, co do których dokumentów strony oświadczają, że są w ich posiadaniu, a także zgodnie z umową. 
2. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) oraz w załącznikach do niej zgodnie ze swoją ofertą, obowiązującymi przepisami prawa, w tym również przepisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. z 2005 r. Nr 230, poz. 1960), a także normami i zasadami wiedzy technicznej oraz z należytą starannością. 
3. Integralną część niniejszej umowy stanowić będą:
a) oferta Wykonawcy – Załącznik nr 1 do niniejszej umowy
oraz niżej wymienione dokumenty według następującego pierwszeństwa:
b) SWZ wraz załącznikami,
c) odpowiedzi Zamawiającego na pytania Wykonawców zadane w trakcie postępowania o zamówienie publiczne (jeżeli wystąpią),
§ 2.
1. Na przedmiot umowy, określony w § 1, składa się następujący zakres rzeczowy, zgodny ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i Opisem przedmiotu zamówienia, w szczególności na: 
1) oczyszczaniu ze śniegu oraz błota pośniegowego nawierzchni wyznaczonych dróg powiatowych (jezdnia, chodniki, pobocza utwardzone z kostki brukowej betonowej lub kamiennej, zatoki autobusowe, mijanki) położonych w granicach administracyjnych gminy Stara Kamienica w celu zachowania ich bezpiecznej przejezdności oraz ograniczenia zakłóceń płynności ruchu drogowego; 
2) zwalczaniu śliskości drogi do stanu umożliwiającego bezpieczną przejezdność oraz ograniczenie zakłóceń płynności ruchu drogowego, wyznaczonych dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych gmiy Stara Kamienica, przy pomocy materiałów uszorstniających i środków chemicznych zgodnie z zasadami określonymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia;
3) usunięciu zanieczyszczeń pozimowych z jezdni, chodników i poboczy oraz studzienek ściekowych po zakończeniu sezonu zimowego 2026/2027.
2. W sezonie 2026/2027 zimowe utrzymanie dróg będzie przebiegać w odpowiednio w okresie:
a) od dnia podpisania umowy do 30.04.2027 r. – zakres prac wskazany w § 2 ust. 1 pkt. 1) i 
pkt. 2) będzie realizowany wg standardu zimowego odśnieżania i usuwania gołoledzi
b) od 01.05.2027 r. do 15.05.2027 r. – zakres prac wskazany w § 2 ust. 1 pkt. 3).           
[bookmark: _Hlk106026841]3. Wykonawca zobowiązuje się przygotować i utrzymać w gotowości technicznej sprzęt zadeklarowany w Wykazie urządzeń technicznych (sprzętu do odśnieżania dróg i usuwania śliskości zimowej na drogach) w celu wykonania zamówienia publicznego (w przypadku braku - przedstawienie umowy z podwykonawcą):
· ciągnikiem rolniczym z napędem na obie osie (4×4), o mocy minimum 80 KM, wyposażony w:
- pług klinowy i lemieszowy
- rozsypywarkę przeznaczoną do zimowego utrzymania dróg,
- możliwość równomiernego dozowania soli drogowej, mieszanin NaCl z CaCl2 oraz materiałów uszorstniających – minimum 1 szt.
· zestaw do zimowego utrzymania dróg wąskich, składający się z ciągnika rolniczego 4×4 o mocy minimum 80 KM, wyposażonego w:
- pług odpowiedni do szerokości obsługiwanych dróg,
- rozsypywarkę umożliwiającą stosowanie soli drogowej, mieszanin NaCl z CaCl₂ oraz materiałów uszorstniających,
- osprzęt umożliwiający sprawne dostosowanie zestawu do warunków terenowych
– minimum 1 szt.
· pługosolarka albo ciągnik wyposażony w pług lemieszowy oraz rozsypywarkę, umożliwiający odśnieżanie i zwalczanie śliskości przy użyciu materiałów przewidzianych w OPZ – minimum 1 szt.
· koparko-ładowarka o mocy minimum 70 KM, przeznaczona w szczególności do usuwania zasp, pryzm śnieżnych oraz udrażniania odcinków dróg w trudnych warunkach – minimum 1 szt.
· zamiatarka z funkcją zbierania zanieczyszczeń pozimowych, podczepiana do pojazdu samochodowego albo ciągnika rolniczego – minimum 1 szt.
4. W przypadku awarii pojazdu wykonującego usługi, Wykonawca zapewni na własny koszt zastępczy pojazd aby zapewnić utrzymanie dróg. Sprzęt zastępczy powinien zostać skierowany do realizacji zadania bez zbędnej zwłoki, w czasie umożliwiającym zachowanie wymaganego standardu zimowego utrzymania dróg. Zamawiający nie będzie ponosił z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów. W przypadku, gdy Wykonawca nie zapewni zastępczego pojazdu oraz kierowcy, Zamawiający zleci osobie trzeciej wykonanie zastępczej usługi. Strony ustalają, że Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztem zapewnienia zastępczego zimowego utrzymania dróg.
5. Wykonawca w okresie realizacji Umowy ponosi pełną odpowiedzialność wobec osób trzecich za wszelkie szkody spowodowane niewłaściwym wykonaniem Umowy.
5.1 Wykonawca będzie przystępował do wykonania usługi bez dyspozycji Zamawiającego w celu utrzymania przejezdności dróg i umożliwienia użytkownikom dróg dojazdu do pracy. Zakłada się, że drogi powinny być przejezdne do godz. 6:00: o numerach 2492 D, 2763 D, 2647 D, 2723 D, 2773 D oraz drogi 2774 D do skrzyżowania w Nowej Kamienicy i drogi 2513 D od skrzyżowania w Kopańcu do skrzyżowania w Chromcu. Każdorazowo wymaga się przejezdności ww. dróg w godzinach 5.00 – 8.00 oraz 14.00 – 17.00. Zamawiający dopuszcza odstąpienie od niniejszych zapisów w przypadku występowania ,,ekstremalnych warunków pogodowych”. O kwalifikacji warunków pogodowych do ,,ekstremalnych” decydował będzie Zamawiający.
5.2 Wykonawca podejmujący się świadczenia usługi polegającej na zimowym utrzymaniu dróg przejmuje na siebie obowiązek odśnieżania i posypywania dróg, zapewniając całodobową gotowość do pracy 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu (dni robocze i święta) po wystąpieniu opadów śniegu lub marzącego deszczu, lub stwierdzeniu wystąpienia śliskości zimowej na drogach powiatowych, a także po otrzymaniu od Zamawiającego informacji o konieczności podjęcia działań w tym zakresie. Wykonawca – w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia – zapewnia stałe utrzymanie w pełnej gotowości technicznej środków sprzętowych wraz z osprzętem. 
5.3 Przy wykonywaniu usługi zimowego utrzymania dróg Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia śniegu z całej szerokości jezdni oraz terenów przyległych (zatoki autobusowe, mijanki, chodniki). Nawierzchnie jezdni oczyszcza się ze śniegu poprzez zgarnięcie zalegającej pokrywy śnieżnej odpowiednio dociśniętym pługiem. Wykonawca powinien skutecznie zapobiegać powstaniu naboi lodowych na jezdni, a w przypadku nieuniknionego pojawienia się naboju zobowiązany jest do niezwłocznego jego usunięcia. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać czynności związane z odśnieżaniem w taki sposób, aby nie utrudniać użytkownikom sąsiednich terenów korzystania z nich. Zakazuje się wykonywania czynności odśnieżania mechanicznego z nadmierną prędkością pojazdu z pługiem. 
5.4 Zabezpieczenie materiałów do zwalczania śliskości leży po stronie Wykonawcy. Podstawową technologią zwalczania śliskości zimowej jest stosowanie soli drogowej (NaCl). Stosowanie materiałów uszorstniających lub mieszanin piaskowo-solnych nie stanowi podstawowej technologii zimowego utrzymania dróg i może być stosowane pomocniczo, jeżeli wymagają tego rzeczywiste warunki drogowe, w szczególności na stromych podjazdach i zjazdach, odcinkach o znacznym pochyleniu, ostrych łukach oraz w miejscach występowania ubitego lub zlodowaciałego śniegu, lodu albo utraty przyczepności. Szczegółowe zasady stosowania materiałów do zwalczania śliskości zimowej określa Opis Przedmiotu Zamówienia.
5.5 Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia całodobowego punktu dyspozytorskiego lub osoby koordynatora do kontaktu telefonicznego z Zamawiającym. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o trudnościach związanych z prawidłowym utrzymaniem dróg. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli stanu dróg, ich przejezdności oraz sposobu prowadzenia usługi zimowego utrzymania dróg. W przypadku wystąpienia wyjątkowo trudnych warunków atmosferycznych (intensywne opady śniegu, zamiecie śnieżne, zawieje) Zamawiający wyda dyspozycję kolejnych wyjazdów. 
5.6 Zamawiający wskaże wybranemu Wykonawcy dane kontaktowe osoby/osób upoważnionej/ych do przekazywania informacji o konieczności podjęcia czynności w zakresie zimowego utrzymania dróg. 
5.7 Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia działań nie później niż w terminie ……minut od chwili samodzielnego stwierdzenia wystąpienia zjawiska wymagającego podjęcia akcji zimowej albo od chwili otrzymania od Zamawiającego informacji o konieczności podjęcia działań – w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej. Przez podjęcie działań rozumie się faktyczne rozpoczęcie realizacji prac przy użyciu sprzętu przeznaczonego do realizacji zamówienia. Termin …. minut nie oznacza obowiązku zakończenia w tym czasie prac na wszystkich drogach objętych zamówieniem.
5.8 Jeżeli wystąpią opady ciągłe lub długotrwałe, rozpoczęcie działań nie oznacza wykonania jednokrotnych czynności w zakresie zimowego utrzymania dróg. Wykonawca w całym okresie trwania zjawiska zobowiązany jest prowadzić działania odpowiednie do jego intensywności oraz standardu utrzymania danej drogi. W przypadku gdy intensywność opadów śniegu, marznącego deszczu lub innych zjawisk zimowych powoduje znaczne utrudnienia w ruchu albo zagrożenie dla jego bezpieczeństwa, Wykonawca zobowiązany jest wykonywać kolejne przejazdy robocze na drogach lub odcinkach dróg wymagających ponownego podjęcia działań. W okresie trwania intensywnych lub długotrwałych zjawisk droga powinna być utrzymywana w sposób zapewniający w możliwie największym zakresie jej przejezdność oraz ograniczenie zagrożeń dla uczestników ruchu. Informacja o konieczności podjęcia działania – przekazana zostanie Wykonawcy przez przedstawiciela Zamawiającego telefonicznie (w tym połączenie głosowe i wiadomości tekstowe sms), mailowo lub pisemnie. 
5.9 Zamawiający informuje, że nie wlicza do zakresu zimowego utrzymania dojazdów do wskazanego obszaru odśnieżania. 
6. Wykonawca zobowiązuje się również do:
6.1 przekazania wykazu numerów telefonów kontaktowych zapewniających łączność z kierowcami piaskarek i pługów w czasie wykonywania usługi w dniu podpisania umowy
6.2 śledzenia prognoz meteorologicznych oraz sygnalizowania konieczności uruchomienia akcji odśnieżania lub likwidacji śliskości, 
6.3 zakupu niezbędnej ilości materiału do zwalczania śliskości i likwidacji gołoledzi i zgromadzenia na własnym terenie.

 3.
1. Strony ustalają, że wynagrodzenie z tytułu niniejszej umowy będzie miało formę ryczałtową. 
2. Wynagrodzenie ustalone na podstawie ceny oferty Wykonawcy wynosi …....................... PLN brutto, (słownie złotych: …..), w tym podatek VAT …....................... PLN, (słownie złotych: …..), wartość netto …....................... PLN, (słownie złotych: …..).
3. Cena ryczałtowa jest stała w całym okresie obowiązywania umowy i nie będzie podlegać zmianom z zastrzeżeniem § 9 i 10 umowy. 
4. [bookmark: _Hlk175050503]Kwota wynagrodzenia określona w ust. 2 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne do jego prawidłowego i zgodnego z przepisami prawa wykonania przedmiotu zamówienia, w szczególności wynikające z opisu przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami, w tym koszty materiałów uszorstniających i środków chemicznych, koszty zakupu paliwa, utrzymania i napraw sprzętu, wszelkich prac przygotowawczych, porządkowych, koszt zatrudnienia kadry, koszty utrzymania zaplecza technicznego, w tym również placu na składowanie materiałów uszorstniających i środków chemicznych, ewentualne szkody spowodowane zaniechaniem prac lub na skutek niedostatecznego, niezgodnego z warunkami podanymi w specyfikacji wykonania prac przy zimowym utrzymaniu dróg,  oraz wszelkie inne niewyszczególnione w SWZ ani w załącznikach koszty, które będą konieczne do poniesienia dla prawidłowego i zgodnego z przepisami prawa wykonania przedmiotu zamówienia. Cena obejmuje wszystkie elementy niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, uwzględniające wnikliwą i całościową znajomość przedmiotu umowy, warunków jego realizacji oraz wszelkie standardy, a także obejmuje również wszelkie ryzyka spowodowane jakimikolwiek warunkami pogodowymi (z wyjątkiem nadzwyczajnych niesprzyjających warunków pogodowych, które zostały uznane za siłę wyższą) znanymi lub nieznane.
5. Strony ustalają następujący harmonogram płatności:
1) za prace wykonane od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2026 r. w wysokości do 30% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 2, tj. …………………………… zł brutto  
2) za prace wykonane od dnia 01.01.2027 r. do 15.02.2027 r. w wysokości do 30% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 2, tj. …………………………… zł brutto  
3) za prace wykonane od dnia 16.02.2027 r. do 31.03.2027 r. w wysokości do 30% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 2, tj. …………………………… zł brutto  
4) za prace wykonane od dnia 01.04.2027 r. do 15.05.2027 r. w kwocie stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą wynagrodzenia, o której mowa w § 3 ust. 2, umowy a sumą kwot, o których mowa powyżej w § 3 ust. 5 pkt. 1, 2, 3 umowy, tj. ……………………….. zł brutto – po dodatkowym podpisaniu przez Zamawiającego oraz przedstawiciela Starostwa Powiatowego Protokołu odbioru usunięcia zanieczyszczeń pozimowych z jezdni, chodników i poboczy oraz studzienek ściekowych po zakończeniu sezonu zimowego 2026/2027.
6. Rozliczenie za realizację usług objętych umową będzie następowało każdorazowo na podstawie faktury VAT przekazywanej Zamawiającemu przez Wykonawcę. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć fakturę Zamawiającemu w terminie do 7 dni od daty podpisania protokołu odbioru usługi. 
7. Termin płatności faktur wynosił będzie do 30 dni, licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi:
7.1 do faktury częściowej – protokołem odbioru usługi za dany okres rozliczeniowy, 
7.2 do faktury końcowej – protokołem odbioru usunięcia zanieczyszczeń pozimowych z jezdni, chodników  i poboczy oraz studzienek ściekowych po zakończeniu sezonu zimowego 2026/2027
8. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 3 ust. 2 będzie przekazane na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze……………………………………………………………………………………………………………… (rachunek bankowy musi widnieć w wykazie podatników VAT Ministerstwa Finansów).
9. Rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w niniejszej umowie może być zmieniony tylko poprzez aneks do umowy podpisany przez strony umowy.
10. Zamawiający oświadcza, że płatność za wykonany przedmiot zamówienia odbywać się będzie z uwzględnieniem mechanizmu podzielonej płatności zgodnie z ustawa o podatku od towarów i usług – art. 108-108d (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 361).
11. Dane do faktury:
1) nabywca: Gmina Stara Kamienica ul. Kamienicka 11, 58-512 Stara Kamienica
2) odbiorca/płatnik: Gmina Stara Kamienica, ul. Kamienicka 11, 58-512 Stara Kamienica
12. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
13. Zamawiający nie wyraża zgody na udzielenie na rzecz osób trzecich cesji jakichkolwiek wierzytelności wynikających z niniejszej umowy, za wyjątkiem uzgodnionych z Zamawiającym podwykonawców.
14. W razie opóźnienia w zapłacie wierzytelności pieniężnych Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty ustawowych odsetek za opóźnienie. 
15. W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminów płatności, określonych w umowie, Wykonawcy przysługuje prawo dochodzenia ustawowych odsetek. 
§ 4.
1. Gotowość do odbioru końcowego przedmiotu umowy Wykonawca zgłasza Zamawiającemu na piśmie lub w postaci elektronicznej (wiadomości e-mail) w terminie do dnia 15.05.2027 r. 
2. Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego przedmiotu umowy nie później niż w terminie do 7 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1. 

 5.
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do Zamawiającego oraz osób trzecich za szkody, wypadki i kolizje drogowe, a także inne zdarzenia spowodowane zaniechaniem wykonywanych prac lub na skutek niedostatecznego lub niezgodnego z umową oraz obowiązującymi przepisami wykonywania prac przy realizacji przedmiotu umowy. Za bezpieczeństwo ruchu w obrębie odcinków dróg, na których będzie prowadzone zimowe utrzymanie, od chwili ich rozpoczęcia aż do ostatecznego zakończenia odpowiada Wykonawca. 
2. W całym okresie trwania umowy, Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej 200 000,00 zł. 

§ 6.
1. Do podstawowych obowiązków Zamawiającego należy:
1.1. Terminowe odebranie przedmiotu zamówienia po sprawdzeniu jej należytego wykonania, 
1.2. Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonany i odebrany przedmiot zamówienia, z zastrzeżeniami opisanymi w § 3 Umowy. 
1.3. Informowanie Wykonawcy o wszelkich sytuacjach mogących mieć wpływ na wykonywanie przedmiotu zamówienia.
1.4. Zorganizowanie i uczestniczenie w odbiorach częściowych i odbiorze końcowym przedmiotu umowy.
1.5. Zamawiający uprawniony jest do bieżącej weryfikacji wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę                                                           lub podwykonawców na podstawie umowy o pracę pracowników fizycznych realizujących usługi objęte przedmiotem umowy, o których mowa w pkt. 2.4 niniejszego paragrafu. W celu weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę osób Zamawiający może żądać:
a) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę
b) oświadczenie zatrudnionego pracownika,
c) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika
d) innych dokumentów, zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.
1.6. Zamawiający może przeprowadzać kontrole na miejscu świadczenia pracy przez pracowników fizycznych.
1.7. Zamawiający może zlecić przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
1.8. Zamawiający sprawuje kontrolę prawidłowości wykonywania zadań przez Wykonawcę. Kontrola może być przeprowadzona w toku realizacji zadania oraz po jego zakończeniu. Przy czym zastrzega się, że weryfikację jakości wykonywanych prac przez Wykonawcę przy "Zimowym utrzymaniu dróg" na poszczególnych ciągach drogowych dokonywać będą: pracownicy Urzędu Gminy przy współpracy z sołtysami poszczególnych miejscowości.
1.9. Do kierowania całością robót związanych ze świadczeniem usług przez Wykonawcę wyznacza się ze strony Zamawiającego – …………………… tel. ……………………….., e-mail: ………………………………………….
2. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy:
2.1. Wykonywanie usługi związanej z realizacją przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 z materiałów własnych, z należytą starannością, zgodnie z SWZ – opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami, swoją ofertą, przepisami bhp i przepisami prawa, a także bieżącymi (roboczymi) ustaleniami z Zamawiającym.
2.2. Zapewnienie kompetentnego personelu, materiałów, sprzętu i innych urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy oraz usunięcia wad w takim zakresie, w jakim jest to wymienione w dokumentach umownych lub może być logicznie z nich wywnioskowane, w tym:
2.3. Zatrudnienie (w tym przez podwykonawców) na podstawie umowy o pracę osób skierowanych do bezpośredniej realizacji przedmiotu zamówienia przy wykonywaniu czynności polegających na odśnieżaniu nawierzchni dróg oraz zwalczaniu śliskości nawierzchni dróg wykonywane przez operatorów sprzętu używanego do odśnieżania oraz usuwania śliskości.
2.4. Na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, przedłożenie Zamawiającemu wskazanych poniżej dowodów w celu potwierdzenia spełnienia wymogu określonego w ww. ppkt 2.3, dla których wskazano sposób zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, tj.: 
a) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę
b) oświadczenie zatrudnionego pracownika,
c) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika
d) innych dokumentów, zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.
Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 
2.5 Wykonawca ma obowiązek na bieżąco, nie później niż w terminie trzech dni od zmiany okoliczności, aktualizować ww. oświadczenie;
2.6 Przekazanie danych i informacji niezbędnych do złożenia przez Zamawiającego sprawozdania z wykonania zadania, będącego przedmiotem porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Stara Kamienica a Powiatem Karkonoskim.
2.7 Odpowiedzialność za jakość wykonanych usług i jakość materiałów.
2.8 Odpowiedzialność za zapewnienie warunków bezpieczeństwa przez cały czas realizacji zadania.
2.9 Odpowiedzialność za metody organizacyjno-techniczne stosowane podczas realizacji umowy.
2.10 Pełnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do usług realizowanych przez podwykonawców.
2.11 Umożliwienie przeprowadzenia kontroli poprawności i jakości wykonywania zadań przez przedstawicieli Zamawiającego i Starostwa Powiatowego w trakcie realizacji i po zakończeniu usługi, będącej przedmiotem umowy.
2.12 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia bieżącej sprawozdawczości z realizacji usług zimowego utrzymania dróg, zgodnie z poziomem systemu raportowania zadeklarowanym w ofercie.
W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do:
· sporządzania raportów dziennych w formie elektronicznej (wiadomość e-mail lub plik) zawierających informacje o czasie, miejscu, rodzaju i zakresie wykonanych prac oraz rodzaju użytego sprzętu i materiałów,
· przekazywania raportów dziennych Zamawiającemu najpóźniej do godziny 10:00 dnia następnego po dniu wykonywania prac,
· w przypadku wykorzystania systemu monitoringu GPS – zapewnienia Zamawiającemu dostępu do systemu raportowania w czasie rzeczywistym lub przekazywania automatycznie generowanych raportów zbiorczych zgodnie z deklaracją w ofercie.
       Brak przekazania raportu dziennego w terminie, o którym mowa powyżej, traktowany będzie jako nienależyte wykonanie umowy i stanowi podstawę do naliczenia kary umownej, o której mowa w § 8 ust. 2 pkt 2.7
2.13 Osobą uprawnioną do kontaktów po stronie Wykonawcy z Zamawiającym będzie ................................,     tel. ..........................., e-mail: ………………………………………….,

§ 7.
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom.
2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
3. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. 
4. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

§ 8.
1. Obowiązującą formą odszkodowania uzgodnioną między stronami będą kary umowne.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:
2.1 za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 15% wartości umowy, 
2.2 za opóźnienia w wykonaniu przedmiotu zamówienia, o których mowa § 2 ust. 5 pkt. 5.1 umowy w wysokości 500 zł brutto za każdą godzinę opóźnienia
2.3 niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia ‑ w wysokości ustawowego minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu stwierdzenia niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku zatrudnienia - licząc za każdy stwierdzony przypadek;
2.4 nieprzedłożenia w wyznaczonych terminach oświadczeń o których mowa w § 6 ust. 2 pkt. 2.4 umowy, dotyczących sposobu weryfikacji zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę ‑ w wysokości 200,00 PLN za każdy dzień zwłoki licząc od daty wyznaczonej na złożenie przedmiotowych oświadczeń;
2.5 z tytułu nieprzedstawienia polisy lub jej zmiany w terminach opisanych w umowie – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w § 3 ust. 2 umowy;
2.6 za każdą brakującą jednostkę sprzętową, wyszczególnioną w Załączniku nr 3 -Wykazie urządzeń technicznych (sprzętu do odśnieżania dróg i usuwania śliskości zimowej na drogach) - w wysokości 3.000 PLN - licząc za każdy stwierdzony przypadek 
2.7 za brak przekazania raportu dziennego, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 2.12 umowy,
w wysokości 200,00 zł (słownie: dwieście złotych 00/100) za każdy dzień braku raportu;
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach:
a) za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 15% wartości umowy; 
4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
5. Za opóźnienia w zapłacie obowiązują strony odsetki ustawowe.
6. Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę, która naruszyła warunki niniejszej umowy w terminie 14 dni od daty wystąpienia z żądaniem zapłaty. Strony ustalają, że Zamawiający może w razie zwłoki w zapłacie kary potrącić należną mu kwotę z należności Wykonawcy.
7. Jeżeli kara umowna przekroczy 20 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 2 umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy
8. Jeżeli kara nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na warunkach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym.
9.  Łączna wysokość kar umownych, które mogą dochodzić strony w tytułu niniejszej umowy wynosi 30 % wynagrodzenia umownego.

§ 9.
1.	Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że:
1.1.	na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 1) u.p.z.p. zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych poniżej: 
1)	zmiana warunków wykonania umowy jest konsekwencją wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem warunków ich wprowadzenia: 
a) [bookmark: _Hlk35428838]wystąpienia ponadnormatywnych warunków pogodowych dla miejsca wykonywania zamówienia, klęsk żywiołowych uniemożliwiających wykonywanie usługi objętej przedmiotem zamówienia,
b) siły wyższej mającej bezpośredni, udokumentowany wpływ na realizację przedmiotowego zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest wykazać i uzasadnić w formie pisemnej, w sposób jednoznaczny i niebudzący wątpliwości, że siła wyższa miała wpływ na wykonywanie przez niego przedmiotu umowy,
c) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia - odpowiednie zapisy umowy zostaną dostosowane do obowiązującego stanu prawnego.
d) zaistnienia nadzwyczajnych okoliczności wynikających z trwającego obecnie konfliktu zbrojnego w Ukrainie, jeżeli okoliczności te mają rzeczywisty wpływ na realizację niniejszej umowy.
2) W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w pkt 1.1. ppkt 1) lt. od a) i b) termin wykonania umowy, może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania przedmiotu umowy, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności lub o czas niezbędny na usuniecie skutków oddziaływania tych okoliczności w zakresie umożliwiającym kontynuowanie czynności mających na celu wykonanie przedmiotu umowy. Zapisy umowne zostaną odpowiednio zmienione, w sposób zapewniający zgodność ze stanem faktycznym oraz z obowiązującymi przepisami prawa.
3) W przypadku, kiedy wystąpienie którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt. 1.1. ppkt 1) skutkować będzie zmianą powodującą modyfikację ogólnego charakteru umowy, wówczas nie przewiduje się wprowadzenia takiej zmiany. 
4) Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających zastosowanie zapisów pkt. 1.1. ppkt. 1), złożyć do Zamawiającego umotywowany, pisemny wniosek o dokonanie stosownych zmian warunków wykonania umowy.
1.2.	zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w art. 455 ust. 1 pkt. 2) do 4) oraz ust. 2, u.p.z.p.
2. Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do Umowy pod rygorem nieważności.
3. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 2 podlega unieważnieniu.

§ 10.
1. Zgodnie z art. 436 pkt 4 lit. b ustawy Pzp, wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy może podlegać zmianie, w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, 
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
2. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1), wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie ulegnie zmianie, a określona w aneksie do umowy wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów dotyczących podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego.
3. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2), Wykonawca zobligowany będzie przedłożyć Zamawiającemu wykaz zatrudnionych do realizacji umowy pracowników, dla których ma zastosowanie zmiana wraz z kalkulacją kosztów wynikającą z przedmiotowej zmiany, które mają bezpośredni wpływ na zaoferowaną w ofercie cenę wykonania zamówienia. Jeżeli Wykonawca udowodni Zamawiającemu zasadność zmiany, jego wynagrodzenie ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, wynikającą ze zwiększenia wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie.
4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3) i 4), Wykonawca zobligowany będzie przedłożyć Zamawiającemu wykaz zatrudnionych do realizacji umowy pracowników, dla których ma zastosowanie zmiana zasad wraz z kalkulacją kosztów wynikającą z przedmiotowej zmiany, które mają bezpośredni wpływ na zaoferowaną w ofercie cenę wykonania zamówienia. Jeżeli Wykonawca udowodni Zamawiającemu zasadność zmiany, jego wynagrodzenie ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia zmiany zasad wskazanych w ust. 1 pkt 3) i 4), przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego.
5. Podstawą do dokonania zmiany wynagrodzenia w przypadkach, o których mowa w ust. 1, jest pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, złożony drugiej Stronie umowy najpóźniej w terminie do 30 dni od wejścia w życie nowych przepisów, zawierający dokładny opis proponowanej zmiany wraz z uzasadnieniem i szczegółową kalkulacją kosztów oraz zasadami sporządzenia takiej kalkulacji. 
6. Wykonawca zobowiązany jest wykazać we wniosku i udowodnić Zamawiającemu, że zmiana przepisów, wskazanych w ust. 1, będzie miała wpływ na koszty wykonania przez niego zamówienia.
7. Wniosek Wykonawcy wraz z załączonymi dokumentami podlegać będzie weryfikacji ze strony Zamawiającego, który w terminie 14 dni od otrzymania wniosku może zwrócić się do Wykonawcy z wezwaniem o jego uzupełnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji lub dokumentów. Wykonawca jest zobowiązany odpowiedzieć na wezwanie Zamawiającego wyczerpująco i zgodnie ze stanem faktycznym, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.
8. Zamawiający w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku, informacji i wyjaśnień zajmie pisemne stanowisko w sprawie; za dzień przekazania stanowiska, uznaje się dzień jego wysłania na adres właściwy dla doręczeń pism dla Wykonawcy.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy dokonania zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku, gdy wniosek Wykonawcy nie będzie spełniał warunków opisanych w postanowieniach niniejszej umowy.
10. W przypadku wniosku składanego przez Zamawiającego, wniosek taki powinien zawierać co najmniej propozycję zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy oraz powołanie się na podstawę prawną zmiany przepisów.
11. Przed przekazaniem wniosku, o którym mowa w ust. 10, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie informacji lub przekazanie wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany w zakresie przepisów przywołanych w ust. 1, mają wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia; rodzaj i zakres tych informacji określi Zamawiający w wezwaniu.
12. Jeżeli w trakcie trwania procedury opisanej powyżej zostanie wykazane bezsprzecznie, że zmiany przywołanych w ust. 1 przepisów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, Strony umowy zawrą stosowny aneks do umowy, określający nową wysokość wynagrodzenia Wykonawcy określoną w § 3 ust. 2 umowy, z uwzględnieniem dowiedzionych zmian, z mocą obowiązującą od dnia zatwierdzenia wniosku przez Zamawiającego. 
13. Strony ustalają zasady wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia określone w ustępach poniżej.
14. Poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia uprawniający Strony Umowy do żądania zmiany wynagrodzenia ustala się na kwotę powyżej 10 % w stosunku do poziomu cen tych samych materiałów lub kosztów z dnia składania ofert.
15. Początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia ustala się na dzień zaistnienia przesłanki w postaci wzrostu wynagrodzenia ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia powyżej 10 %. 
16. W sytuacji wzrostu ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia powyżej 10% Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy obliczonej zgodnie z ust. 18. 
17. W sytuacji spadku ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia powyżej 10% Zamawiający jest uprawniony złożyć Wykonawcy pisemną informację o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Informacja powinna zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy. 
18. W przypadku, o którym mowa w ust. 16, wysokość wynagrodzenia Wykonawcy określonego w rozliczeniu częściowym za dany okres ulegnie waloryzacji o zmianę wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej, ustalanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ustalonego na dany kwartał i ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”. W przypadku, gdyby wskaźniki przestały być dostępne, zastosowanie znajdą inne, najbardziej zbliżone, wskaźniki publikowane przez Prezesa GUS.  
19. Wniosek, o którym mowa w ust. 16 i 17 można złożyć nie wcześniej niż po upływie 
4 miesięcy od dnia zawarcia umowy (początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia); możliwe jest wprowadzanie kolejnych zmian wynagrodzenia z zastrzeżeniem, że będą one wprowadzane nie częściej niż raz na 2 miesiące. 
20. Maksymalna wartość poszczególnej zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia, o których mowa w ust. 16 i 17 to 5 % wynagrodzenia brutto za zakres Przedmiotu umowy niezrealizowany jeszcze przez Wykonawcę i nieodebrany przez Zamawiającego przed dniem złożenia wniosku, a łączna maksymalna wartość wszystkich zmian wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia to 5 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 2. Przez maksymalną wartość zmiany należy rozumieć wartość wzrostu lub spadku wynagrodzenia Wykonawcy wynikającą z waloryzacji. 
21. Wartość zmiany (WZ, w procentach), o której mowa w ust. 16 i 17 określa się na podstawie wzoru: 
WZ = (W x F)/100, przy czym:  
W - wynagrodzenie netto za zakres Przedmiotu umowy niezrealizowany jeszcze przez Wykonawcę i nieodebrany przez Zamawiającego przed dniem złożenia wniosku,  
F – średnia arytmetyczna czterech następujących po sobie wartości zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją Przedmiotu umowy wynikających 
z komunikatów Prezesa GUS sprzed złożenia wniosku o zmianę wynagrodzenia; 
22. Postanowień umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje się od chwili osiągnięcia limitu, o którym mowa w ust. 20. 
23. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 16, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy z zachowaniem przepisu art. 439 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

§ 11.
1.	W razie sporu na tle wykonania niniejszej umowy Strona jest zobowiązana skierować konkretne roszczenie na piśmie.
2.	Strona ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego roszczenia w terminie 7 dni od daty zgłoszenia roszczenia.
3.	W razie odmowy uznania roszczenia, względnie nieudzielania odpowiedzi na roszczenie w terminie, o którym mowa w ust. 2, Strony zobowiązują się do podjęcia próby jego rozwiązania w drodze mediacji. lub inne polubowne rozwiązanie sporu.
4.	Wniosek o przeprowadzenie mediacji lub polubowne rozwiązanie sporu strona składa do Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (mediacja prowadzona będzie przez Mediatorów Stałych Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (adres ul. Krucza 36/ Wspólna 6, 00-522 Warszawa) tj. Sąd o którym mowa w art.26 ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z Regulaminem tego Sądu), wybranego mediatora albo osoby prowadzącej inne polubowne rozwiązanie sporu przy zachowaniu zasad o których mowa w art. 591 do 595 u.p.z.p. 
5. W przypadku, gdy mediacja, o której mowa w ust. 1 nie doprowadzi do rozwiązania sporu pomiędzy Stronami, Sądem właściwym do ich rozpatrzenia będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 
§ 12.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego, ustawy o finansach publicznych i ustawy o drogach publicznych.

§ 13. 
Umowę niniejszą sporządzono w języku polskim w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia 
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