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Załącznik nr 10 do SWZ
Umowa nr

Zawarta dnia …...
pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie,  ul. Szpitalna 56, 09-300 Żuromin NIP 511-00-88-286, REGON 000301279, 

w imieniu której działa: Dyrektor – dr Zbigniew Białczak
a ………………………….
w imieniu której działa:  …………………..
zwaną dalej Wykonawcą,

została zawarta umowa o następującej treści:
Wykonawca został wyłoniony w wyniku postępowania publicznego prowadzone  w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2026 r., poz. 793 ze zm.)
§ 1

DEFINICJE POJĘĆ
1. Na potrzeby niniejszej umowy Strony ustalają definicje pojęć:
1) Budowa - należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę i modernizacje obiektu budowlanego;
2) Cena ofertowa brutto - cena całkowita podana z uwzględnieniem podatków, opłat i innych obciążeń publicznoprawnych, zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, ustalona w oparciu o przekazaną przez Zamawiającego dokumentację postępowania;
3) Cena jednostkowa - suma wszystkich kosztów, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w harmonogramie finansowo-rzeczowym, w tym: bezpośredniej robocizny, kosztów nabycia materiałów i pracy sprzętu oraz kosztów pośrednich i zysku ustalona na podstawie kalkulacji własnej, wskazana przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym;
4) Dokumentacja projektowa/ Opracowania Projektowe oraz procedury administracyjne - zbiór dokumentów służących do opisu i realizacji przedmiotu Umowy, obejmujący w szczególności:

a) projekt budowlany w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami, wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i opiniami;

b) przeprowadzenie procedury rozpoczęcia prac budowlanych,

c)    bieżące prowadzenie budowy oraz dokumentacji budowy,

d) procedury zakończenia prac budowlanych,

e) uzyskanie dokumentów umożliwiających użytkowanie obiektu budowlanego.
5)  Dziennik budowy - przeznaczony do rejestracji w formie wpisów przebiegu części lub całości robót budowlanych, stanowiących przedmiot Umowy oraz wszelkich innych zdarzeń i okoliczności, zachodzących toku ich wykonywania i mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości realizacji przedmiotu Umowy.
6)  Inspektor Nadzoru - osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiającego, jako jego przedstawiciel, będąca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu Prawo Budowlane.
7)  Kierownik budowy - osoba fizyczna wskazana i upoważniona przez Wykonawcę do reprezentowania go na Budowie.
8)  Konsorcjum - Wykonawcy podejmujący się wspólnie wykonania przedmiotu Umowy, których wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze, 
w szczególności umowa o współpracy.
9)  Koszt - wszelkie uzasadnione i udokumentowane wydatki poniesione przez Wykonawcę bezpośrednio w związku z realizacją robót stanowiących przedmiot Umowy.
10) Materiały - surowce i inne wyroby budowlane, które mają być wykorzystane przy wykonywaniu robót, w standardzie określonym w Dokumentacji projektowej a w przypadku braku stosownych wytycznych co do standardu, zgodnym z przeznaczeniem i rodzajem robót, do których wykonania mają zostać zastosowane.
11) Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie wykonywania robót nie wystąpią.
12) Odbiór gwarancyjny - cyklicznie wykonywana kontrola skuteczności usunięcia przez Wykonawcę ujawnionych Wad.
13) Oferta - pisemne oświadczenie złożone przez Wykonawcę w przedmiocie wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy, zgodnie z postanowieniami SWZ, w szczególności postanowieniami Opisu Przedmiot Zamówienia, złożone Zamawiającemu w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącego do zawarcia Umowy.
14) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną, która:

a) zawarła z Wykonawcą, Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą zaakceptowaną przez Zamawiającego Umowę o podwykonawstwo w formie pisemnej o charakterze odpłatnym na wykonanie części robót budowlanych służących realizacji przez Wykonawcę przedmiotu Umowy albo

b) zawarła z Wykonawcą przedłożoną Zamawiającemu Umowę o podwykonawstwo w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są dostawy lub usługi, stanowiące część zamówienia publicznego;

Zamawiający nie będzie uznawał za podwykonawcę w rozumieniu Umowy współpracowników Wykonawcy, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, z którymi Wykonawca jest powiązany stałymi umowami o współpracy lub innymi umowami cywilnoprawnymi o stałym charakterze.
15)  Pracownik - osoba zatrudniona przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, wykonująca wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.
16)  Protokół odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu - dokument potwierdzający odbiór robót w zakresie wykonania przez Wykonawcę zgodnie z Umową robót zanikających lub ulegających zakryciu.
17)  Protokół odbioru usunięcia Wad - dokument potwierdzający odbiór robót w zakresie wykonania usunięcia przez Wykonawcę Wad powstałych w okresie rękojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakości na roboty budowlane zrealizowane na podstawie Umowy.
18)  Protokół odbioru końcowego - dokument potwierdzający odbiór wykonania przez Wykonawcę całości robót budowlanych będących przedmiotem Umowy.
19) Roboty podstawowe - roboty budowlane i instalacyjne w ramach projektu „Zwiększenie dostępności do Podstawowej Opieki Zdrowotnej w SPZZOZ w Żurominie dla osób z niepełnosprawnością”, realizowanego w ramach projektu FEMA.05.06-IP.01-090N/25 Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 Priorytet V  Fundusze Europejskie dla wyższej jakości życia na Mazowszu.
20) Roboty dodatkowe - roboty budowlane i instalacyjne nie objęte  projektem „Zwiększenie dostępności do Podstawowej Opieki Zdrowotnej w SPZZOZ w Żurominie dla osób z niepełnosprawnością”, realizowanego w ramach projektu FEMA.05.06-IP.01-090N/25 Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 Priorytet V  Fundusze Europejskie dla wyższej jakości życia na Mazowszu. 
§ 2

PRZEDMIOT UMOWY 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania inwestycję pod nazwą: „Zwiększenie dostępności do Podstawowej Opieki Zdrowotnej w SPZZOZ w Żurominie dla osób z niepełnosprawnością”, realizowanego w ramach projektu FEMA.05.06-IP.01-090N/25 Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 Priorytet V  Fundusze Europejskie dla wyższej jakości życia na Mazowszu wraz z dodatkowymi robotami budowlanymi. 
2. Zakres niniejszego działania obejmuje wykonanie na koszt Wykonawcy wszystkich niezbędnych czynności oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych dokumentów koniecznych do rozpoczęcia użytkowania obiektu, w tym  pokrycia kosztów odbioru UDT oraz certyfikacji i rejestracji.  
3. Przedmiot umowy będzie realizowany w oparciu o następujące dokumenty, stanowiące integralną część niniejszej umowy: 
1) Specyfikację Warunków Zamówienia (SWZ);

2) Opis przedmiotu zamówienia (OPZ), 

3) Ofertę Wykonawcy wraz z załącznikami;

4) Dokumentację projektową 
4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z prawem budowlanym i innymi właściwymi przepisami, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, z  najwyższą starannością wynikającą ze szczególnego charakteru obiektu i jego przeznaczenia, obowiązującymi normami oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

5. Wykonawca oświadcza, że stan i dokumentacja obiektu są mu znane, a dostarczone mu informacje są dostateczne do prawidłowego wykonania Umowy w sposób właściwy. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na realizację Przedmiotu Umowy i nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń.

6. Wykonawca oświadcza, że posiada środki, maszyny i urządzenia oraz odpowiedni potencjał ludzki 
i doświadczenie niezbędne do wykonania Przedmiotu Umowy.

7. Roboty wykonane będą z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. Wybór kolorystyki materiałów stosowanych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy należeć będzie do Zamawiającego. Wszystkie zastosowane materiały muszą być nowe i odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane oraz w przepisach odrębnych i posiadać atesty zezwalające na ich stosowanie. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia stosownych atestów na każde żądanie Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego. 

8. W przypadku zastosowania przez Wykonawcę produktów, materiałów lub urządzeń równoważnych, mają one posiadać parametry jakościowe i cechy użytkowe co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu („minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe"), co oznacza, że Zamawiający uzna każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć stosowne dokumenty (karty materiałowe), uwiarygodniające te materiały lub urządzenia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe" Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń, zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów, etc.

9. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność za wszelkie naruszenie praw i szkody spowodowane osobom trzecim poprzez niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy.

10. Warunkiem rozpoczęcia prac jest przekazanie terenu prac. Protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu prac na czas realizacji przedmiotu zamówienia w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy. 

11. Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia terenu prowadzonych robót osobom upoważnionym przez Zamawiającego oraz pracownikom organów nadzoru budowlanego, celem sprawdzenia prawidłowości wykonywanych robót.

12. Kierownikiem budowy w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy będzie ………………………………………

13. Wykonawca w ramach Przedmiotu umowy, w okresie gwarancji zapewnia wykonywanie czynności konserwacyjnych oraz przeglądów zgodnie z wymogami i zaleceniami określonymi w przepisach prawa oraz przez producenta (m.in. w dokumentacji technicznej, dokumentacji rozruchowej, instrukcjach, kartach gwarancyjnych, itp.) wszystkich urządzeń dla zapewnienia ich optymalnej sprawności i utrzymania gwarancji. Czynności te będą dokonywane bez dodatkowych opłat ponad ustalone w Umowie wynagrodzenie ryczałtowe, w tym bez dodatkowych opłat ponad ustalone w Umowie wynagrodzenie ryczałtowe będą zapewnione przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub producentów urządzeń wszelkie materiały eksploatacyjne lub urządzenia, które zgodnie z ich specyfikacją muszą zostać wymienione w okresie gwarancji.

14. Wszystkie czynności związane z przeglądami/naprawami/konserwacją itp. będą zgłaszane przez Wykonawcę do Zamawiającego oraz odpowiednio wpisywane do założonej dokumentacji znajdującej się u Zamawiającego - a w przypadku gdy będzie wymagane wyłączenie urządzenia lub przegląd będzie wymagał udostępnienia pomieszczenia, firma każdorazowo uzyska akceptację od Zamawiającego.

15. W celu bieżącej kontroli nad postępami prac, ustalenia aktualnego stanu realizacji przedmiotu Umowy, omówienia problemów i zagrożeń, omówienia wszelkich innych bieżących spraw dotyczących wykonania i zaawansowania przedmiotu Umowy, organizowane będą narady koordynacyjne odbywające się w zależności od bieżących potrzeb i/lub sytuacji na terenie prac, przy udziale Zamawiającego i właściwego Inspektora Nadzoru, Wykonawcy i innych wezwanych osób. Narady będą udokumentowane stosownym protokołem. Każda narada zostanie zwołana z minimum 3 dniowym wyprzedzeniem i powiadomieniem Stron.
§ 3

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY
1. Termin realizacji przedmiotu umowy strony ustalają od dnia podpisania niniejszej umowy.

2. Termin wykonania zamówienia:
1) Etap 1:

- roboty budowlane, sanitarne, elektryczne wewnętrzne  z wyłączeniem klatki schodowej wewnętrznej– 31.03.2027r. 

2) Etap 2:

-  roboty budowlane, sanitarne, elektryczne zewnętrzne (schody zewnętrzne, podjazd, winda) oraz klatka schodowa wewnętrzna – 31.08.2027r. 
- uzyskanie wszelkich dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia użytkowania (w tym prawomocną decyzję pozwolenia na użytkowanie) – 31.10.2027r.
3. Terminem zakończenia przedmiotu umowy jest dzień podpisania Protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy (bez wad istotnych) przez Zamawiającego.

4. Terminem zakończenia Etapu I, o którym mowa w ust. 2 pkt 1) jest dzień podpisania 
Protokołu odbioru częściowego przedmiotu umowy.
§ 4

WARTOŚĆ PRZEDMIOTU UMOWY
1. Całkowita wartość brutto wynagrodzenia ryczałtowego należnego Wykonawcy z tytułu realizacji  Przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 umowy, zgodnie ze złożoną ofertą, wynosi brutto……………………………………… zł  Słownie tj.…………………………………zł, w tym podatek VAT ……….. PLN


a) Cena ryczałtowa brutto za całość robót podstawowych w zł brutto……………………………………… zł  Słownie tj.…………………………………zł w tym podatek VAT ……….. PLN
, w tym:

- Etap I roboty podstawowe cena ryczałtowa brutto…………………………………zł Słownie tj.…………………………………..zł w tym podatek VAT ……….. 

- Etap II roboty podstawowe cena ryczałtowa brutto …………………………………zł Słownie tj.…………………………………..zł w tym podatek VAT ……….. 

b) Cena ryczałtowa brutto za całość robót dodatkowych w zł …………………………………zł Słownie tj.…………………………………..zł w tym podatek VAT ……….. , w tym:

- Etap I roboty dodatkowe cena ryczałtowa brutto …………………………………zł Słownie tj.…………………………………..zł w tym podatek VAT ……….. 

- Etap II roboty dodatkowe cena ryczałtowa brutto …………………………………zł Słownie tj.…………………………………..zł w tym podatek VAT …...
2. Terminy realizacji przedmiotu umowy określone w § 3 ust. 2 umowy mogą ulec zmianie za zgodą Zamawiającego, przy czym łączna wartość robót zafakturowanych za I Etap robót podstawowych będzie płatna w wysokości nie większej niż 1 000 000,00 zł. brutto (słownie jeden milion 00/100).

3. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją Przedmiotu umowy, jak również wszelkie koszty w nich nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1.
4. Nieuwzględnienie przez Wykonawcę, na etapie przygotowania oferty, jakichkolwiek kosztów, nie może być podstawą roszczeń w stosunku do Zamawiającego zarówno w trakcie realizacji niniejszej Umowy, jak też po wykonaniu Przedmiotu Umowy.
5. Wynagrodzenie zostało ustalone z zastosowaniem obowiązującej stawki podatku VAT.

6. W przypadku zmiany stawki podatku VAT, zmiany stawki podatku akcyzowego, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, każda ze stron w celu dokonanie zmiany wynagrodzenia może wystąpić z takim żądaniem do drugiej strony Umowy. 

7. Do wniosku o zmianę wynagrodzenia z powodu okoliczności, o których mowa w ust. 6, za wyjątkiem zmian wynikających ze zmiany stawki podatku VAT lub zmiany stawki podatku akcyzowego, należy dołączyć listę pracowników zaangażowanych w realizację Umowy oraz oświadczenie o braku zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz o wypłacie wynagrodzeń pracownikom oraz osobom fizycznym, z którymi zawarto umowy cywilno-prawne. W przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych należy wskazać sumę wzrostu kosztów realizacji zamówienia publicznego wynikającą z wpłat do pracowniczych planów kapitałowych (PPK) przez podmiot zatrudniający uczestniczący w wykonywaniu zamówienia publicznego.

8. Lista, o której mowa w ust. 7 musi zawierać szczegółowe dane dla każdej osoby zaangażowanej 
w realizację Umowy, w tym pełnioną funkcję, zakres wykonywanych prac przy realizacji zamówienia, rodzaj zawartej z nią umowy, wysokość dotychczas wypłacanego wynagrodzenia oraz wynagrodzenia wypłacanego po zmianie przepisów wraz z należnymi składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. 

9. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia listy osób zaangażowanych do realizacji zamówienia wraz z podaniem danych, o których mowa w ust. 8, również na wniosek Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym we wniosku. 

10. Zmiana wynagrodzenia w związku z wystąpieniem okoliczności, o których mowa w ust. 6 będzie uznana za zaakceptowaną przez drugą stronę, jeżeli w terminie 14 dni od dnia przedłożenia jej żądania takiej zmiany druga strona nie przekaże pisemnych zastrzeżeń. 

11. Strony zgłoszą w terminie określonym w ust. 10 pisemne zastrzeżenia do zasadności propozycji zmiany wynagrodzenia, jeżeli żądanie będzie bezzasadne, zmiany, o których mowa w ust. 6 nie wpłyną na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę, zostaną przedstawione nierzetelne dane lub żądanie będzie zawierało omyłki i błędy rachunkowe. 

12. Zmiana wynagrodzenia na skutek okoliczności, o których mowa w ust. 6 zostanie dokonana od dnia wejścia w życie przepisów powodujących zmiany płacy minimalnej albo zmiany minimalnej stawki godzinowej, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu albo wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych nie wcześniej jednak niż od daty, w której zmiany te wywołały wpływ na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

13. Zmiana wynagrodzenia, w związku ze zmianą stawki VAT, o której mowa w ust. 5, a także zmiana wynagrodzenia w sytuacji opisanej w ust. 6 wymaga formy aneksu. W przypadku zwiększenia wynagrodzenia na skutek okoliczności, o których mowa w ust. 5 i ust. 6 Wykonawca, do dnia podpisania aneksu, zobowiązany jest do wystawiania faktur VAT w dotychczasowej wysokości brutto. Faktury korygujące VAT do wysokości różnicy wynagrodzenia obliczonego z zastosowaniem zwiększonych składników wynagrodzenia Wykonawca wystawi po podpisaniu aneksu zwiększającego wynagrodzenie. W przypadku zmniejszenia stawki podatku VAT Wykonawca wystawi fakturę z zastosowaniem stawki VAT zgodnej z przepisami ustawy o VAT stosownie obniżając wynagrodzenie brutto. 

14. Jeżeli zwiększenie wynagrodzenia będzie skutkowało koniecznością dokonania zmian w budżecie Powiatu albo wieloletniej prognozie finansowej aneks zostanie zawarty nie wcześniej niż po przyjęciu tych zmian przez właściwy organ. 

15. W przypadku wprowadzenia Zamawiającego w błąd co do rzeczywistego stanu przedstawionego we wniosku, o którym mowa w ust. 6, aneks zwiększający wynagrodzenie na podstawie błędnych danych traci moc, a obowiązującym wynagrodzeniem będzie to, które zostało ustalone przed zawarciem tego aneksu. Wszelkie płatności dokonane na podstawie tego aneksu przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy ponad kwotę wynagrodzenia obowiązującego przed datą zawarcia aneksu podlegają zwrotowi na rzecz Zamawiającego, w terminie 14 dni od daty wezwania Wykonawcy do zwrotu nienależnego świadczenia. 

16. Zasady, o których mowa w ust. 6 -15 będą miały odpowiednie zastosowanie w przypadku zmian organizacyjno-prawnych mających wpływ na istnienie lub wysokość zobowiązania Wykonawcy 
w zakresie podatku od towarów i usług, za wyjątkiem zmian powodujących zwiększenie wynagrodzenia brutto.

17. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca wykona wszelkie nałożone na niego w umowie obowiązki. 

§ 5

WARUNKI PŁATNOŚCI WYNAGRODZENIA 
1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa § 4 ust. 1 Umowy, rozliczane będzie po zakończeniu prac związanych z wykonaniem danego etapu Przedmiotu Umowy i dostarczeniu kompletnej dokumentacji odbiorowej dla danego etapu Przedmiotu Umowy, na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy zgodne z Umową oraz Ofertą Wykonawcy będzie rozliczane 
w dwóch częściach wg następujących zasad:

1) Wykonawca wystawi faktury oddzielnie na roboty podstawowe i roboty dodatkowe zgodnie z zapisami określonymi w § 4 ust. 1 Umowy.

3. Płatność z faktur będzie dokonywana przez Zamawiającego przelewem z rachunku bankowego na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze  w terminie do 30 dni od daty dostarczenia faktury za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w ustawie o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.

4. Termin zapłaty, o którym mowa w ust. 3, liczony będzie od daty dostarczenia Zamawiającemu dokumentów rozliczeniowych tj.:

1) Faktury Wykonawcy z naliczonym podatkiem VAT;

2) Zatwierdzonych przez strony protokołów odbiorów częściowych (do faktury końcowej zostanie zamiast protokołu odbioru częściowego dołączony protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy wraz z wymaganymi załącznikami, o których mowa w § 8 umowy.

5.  Warunkiem dokonania zapłaty jest dołączenie do faktury (częściowej i końcowej):

1) Oświadczenia o udziale Podwykonawców;

2) Wykaz podmiotów, które wykonywały roboty budowlane, roboty nie będące robotami budowlanymi, dostawy;  

3) Oryginałów oświadczenia Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców o uregulowaniu wszystkich należności wynikających z realizacji umowy o podwykonawstwo, zawierające dodatkowo:

a) Informację czy należności te zostały zapłacone w umówionym terminie, a w przypadku opóźnienia płatności, wskazujące liczbę dni tego opóźnienia;

b) Oświadczenie, że nie wnoszą oni do Zamawiającego żadnych roszczeń z tytułu tych umów oraz roszczeń z nimi związanych;

4) W przypadku gdy Wykonawca realizuje umowę bez udziału Podwykonawców – warunkiem dokonania zapłaty jest dołączenie do faktury oryginału oświadczenia Wykonawcy;  
5) Potwierdzenia przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom; 
6) W przypadku wypłacania wynagrodzenia należnego Wykonawcy w częściach, warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej części należnego wynagrodzenia jest przestawienie przez Wykonawcę dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa w § 6 ust. 3 umowy, biorącym udział w realizacji odebranych prac; 

7) Protokołów technicznych – w przypadku gdy dotyczy;
8) Wykaz rzeczowo-finansowy wbudowanych urządzeń, który będzie uwzględniał:

a) rzeczywistą wartość urządzeń (w tym podanie cen jednostkowych netto i brutto), ze względu na konieczność ich bieżącej ewidencji przez Zamawiającego

b) numery fabryczne, typ, model, rok produkcji oraz kraj pochodzenia tych urządzeń, paszporty techniczne.
6. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dokumentów, o których mowa w ust. 5 pkt 1 – pkt 6 Zamawiający wstrzyma się z wypłatą wynagrodzenia za odebrane roboty, dostawy w części równej sumie kwot wynikających z nie przedstawionych dowodów zapłaty.

7. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzec osób i podmiotów trzecich. Wykonawca zapewnia, że bez uprzedniej zgody Zamawiającego Podwykonawcy nie przeniosą na osoby trzecie jakichkolwiek wierzytelności i praw wynikających z umów zawartych przez wykonawcę z Podwykonawcami.

8. W przypadku rozbieżności pomiędzy terminem płatności wskazanym w dokumentach księgowych 
(np. fakturach, rachunkach, notach księgowych), a wskazanym w niniejszej umowie przyjmuje się, że prawidłowo podano termin określony w umowie.

9. Wszelkie roboty/dostawy wykraczające poza przedmiot umowy określony w § 2 ust. 1, z którymi wiąże się dodatkowe wynagrodzenie, mogą być wykonywane jedynie po uprzedniej zgodzie Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Zamawiającego. Brak zgody udzielonej w przewidzianej formie pozbawia Wykonawcę roszczenia o dodatkowe wynagrodzenie. 
10. Zamawiający może dokonać zapłaty należności w formie metody podzielonej płatności.

11. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

12. W przypadku wystawienia przez Zamawiającego noty księgowej i/lub oświadczenia o potrąceniu, dokument może zostać przekazany na wskazany w umowie adres poczty elektronicznej Wykonawcy tj. ………………….  Dokumenty przekazane na wskazany w umowie adres poczty elektronicznej uznaje się za skutecznie doręczone. Strony zobowiązują się do poinformowania drugiej strony o każdorazowej zmianie swojego adresu poczty elektronicznej. W razie niewypełnienia powyższego obowiązku, uznaje się, że nota księgowa i/lub oświadczenie o potrąceniu przesłane na dotychczasowy adres poczty elektronicznej wywołuje skutek prawidłowego doręczenia. 
13.  W przypadku opóźnienia w otrzymaniu przez Zamawiającego dofinansowania z Województwa Mazowieckiego w ramach zadania pod nazwą: „Zwiększenie dostępności do Podstawowej Opieki Zdrowotnej w SPZZOZ w Żurominie dla osób z niepełnosprawnością”, realizowanego w ramach projektu FEMA.05.06-IP.01-090N/25 Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 Priorytet V  Fundusze Europejskie dla wyższej jakości życia na Mazowszu, zapłata całości wynagrodzenia z danej faktury nastąpi w terminie 7 dni po otrzymaniu (na konto Zamawiającego) środków finansowych w ramach kwoty dofinansowania z ww. programu. 
14. Odrębne rozliczenia związane z wykonywaniem inwestycji:

1) Koszt zużycia energii elektrycznej, wody i odprowadzenia ścieków poniesie Wykonawca. Ryczałtowa należność za dostarczone przez Zamawiającego  media (woda, energia elektryczna) wynosi 0,2% kwoty wynagrodzenia Wykonawcy netto, o której mowa w § 4 ust. 1 umowy. Do powyższej kwoty zostanie doliczony podatek VAT.

2) Kwota, o której mowa w pkt 1 zostanie rozliczona na podstawie odrębnej faktury, wystawionej przez Zamawiającego, w terminie do 5 dni roboczych od daty podpisania protokołu odbioru końcowego dla całości inwestycji.
§ 6

OBOWIĄZKI WYKONAWCY, PODWYKONAWCY i ZAMAWIAJĄCEGO
1. Obowiązki Wykonawcy:
1) Przejęcie od Zamawiającego terenu prac w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren prac z chwilą przejęcia frontu robót;

2) Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z prawem, SWZ, OPZ, projektem budowlanym, pozwoleniem na budowę, zasadami wiedzy i praktyki technicznej oraz oddania go Zamawiającemu w terminie i na zasadach ustalonych w Umowie;
3) Uzyskania wszystkich niezbędnych do użytkowania przedmiotu umowy decyzji administracyjnych; 
4) Wykonania Przedmiotu Umowy w terminie określonym w § 3 niniejszej Umowy. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie informować Zamawiającego o wszelkich, w tym również przewidywanych wydarzeniach lub okolicznościach, które mogą negatywnie wpłynąć na realizację Przedmiotu Umowy, w tym opóźnić realizację prac i wykonać Przedmiot Umowy w terminie. Zmiana terminu może być dokonana wyłącznie w formie aneksu za zgodą obu stron, w przypadkach prawem przewidzianych oraz Umową.

5) Utrzymania ładu i porządku na terenie budowy przez cały czas trwania robót, ochrony mienia, oznakowania terenu budowy, sprawowania nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy, zapewnienia zabezpieczenia przeciwpożarowego, zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób trzecich, usuwania awarii związanych z prowadzeniem budowy, wykonania odpowiednich zabezpieczeń w rejonie prowadzonych robót, a po ich zakończeniu pozostawienia całego terenu budowy w stanie uporządkowanym. W przypadku spowodowania uszkodzeń w trakcie prowadzenia robót Wykonawca zobowiązuje się do ich naprawy na własny koszt;

6) Utrzymania terenu wykonywania robót, jego zaplecza i ciągów komunikacyjnych w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz do usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów, śmieci- utrzymywania ciągów komunikacyjnych w stałej czystości;

7) Przestrzegania w trakcie prowadzenia prac wszelkich przepisów dotyczących ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej oraz przepisów BHP;

8) Zapewnienia zaplecza budowy i ponoszenia kosztów jego utrzymania;

9) Przejęcia odpowiedzialności podczas realizacji Przedmiotu Umowy za:

a) szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących osób wykonujących czynności 
w imieniu Wykonawcy oraz osób trzecich przebywających na terenie budowy,

b) szkody wynikające ze zniszczeń oraz innych zdarzeń w odniesieniu do robót, obiektów, materiałów, sprzętu i innego mienia ruchomego powstałych z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Wykonawcy, w tym osób za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność (przedstawicieli, pracowników, zleceniobiorców, podwykonawców i innych - zapis ten należy interpretować rozszerzająco),

10) Wykonawca będzie realizował Przedmiot Umowy własnymi siłami lub za pomocą Podwykonawców;

11) Wykonawca, wszyscy jego przedstawiciele oraz Podwykonawcy i dalsi Podwykonawcy, będą działali zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy i będą wspierać Zamawiającego we wszystkich czynnościach związanych z realizacją Umowy;

12) Wykonawca będzie z najwyższą starannością współpracował z Zamawiającym celem terminowego, oszczędnego oraz skutecznego wykonania Przedmiotu Umowy;

13) W przypadku, gdy postęp prac obejmujących Przedmiot Umowy nie będzie zadowalający, Wykonawca powinien poinformować Zamawiającego o wszystkich znanych mu środkach, które należy podjąć w celu sanacji zaistniałej sytuacji oraz prawidłowego wypełnienia zobowiązań wynikających z Umowy;

14) Wykonawca zobowiązany jest do organizacji miejsca prac związanych z Przedmiotem Umowy w sposób niezagrażający bezpieczeństwu pacjentów i personelu, który nie będzie zakłócał funkcjonujących części Szpitala.

15) Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że prace budowlane będą prowadzone w czynnym budynku co wiąże się z możliwością utrudnień przy wykonywaniu niektórych prac. Wykonawca jest zobowiązany do wprowadzenia takiej organizacji terenu prac, która zagwarantuje maksymalne ograniczenie negatywnych skutków ich prowadzenia, w tym m.in. zapewni bezpieczeństwo osób przebywających na terenie Zamawiającego, nie wpłynie na wykonywanie przez Zamawiającego świadczeń medycznych względnie - o ile okaże się to konieczne - wpłynie w jak najmniejszym stopniu na organizacje pracy na terenie Zamawiającego; 

16) Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy w sposób pozwalający na zachowanie ciągłości pracy Zamawiającego w pozostałych budynkach i pomieszczeniach. Wszelkie wyłączenia dostawy mediów (woda, energia elektryczna) odbywać się będą po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym;

17) Zgłaszania Zamawiającemu do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu lub zanikających niezwłocznie po ich wykonaniu i przed przystąpieniem do następnych prac pod rygorem nie zapłacenia za roboty niesprawdzone i nie odebrane;

18) Dopuszczenia i przekazania na żądanie Zamawiającego i osób przez niego wskazanych do dokumentów związanych z realizacją przedmiotu umowy;

19) Przekazywania na każde żądanie Zamawiającego wszelkich informacji o zaawansowaniu wykonania przedmiotu umowy;

20) Wykonawca zapewnia, że wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji nin. umowy posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa.
2. Polecenia:
1) Wykonawca zobowiązany jest wykonywać wszystkie zasadne, w zakresie przedmiotu Umowy wskazanego i opisanego w dokumentacji postępowania, polecenia Zamawiającego, w tym osób przez niego upoważnionych (pisemne, pocztą elektroniczną) wydawane zgodnie z przepisami prawa, w tym z postanowieniami Umowy.
3. Podwykonawcy.
1) Wykonawca  zobowiązuje się wykonać  siłami  własnymi  zakres  rzeczowy  robót  wynikający  ze złożonej  oferty.  
2) Następujące prace zostaną  wykonane przez  Podwykonawcę,  za  którego  odpowiada  Wykonawca:  
a) - 

                (zakres  prac)  (firma/y  podwykonawcy/ców)   
b)  -
           (zakres  prac) (firma/y  podwykonawcy/ców) 
3) Wykonawca  zobowiązany  jest  do  dostarczenia  Zamawiającemu   i aktualizowania  wykazu wszystkich Podwykonawców, którym powierzy wykonywanie robót  budowlanych,   bez  względu  na  wartość  umowy  oraz  wykazu  Podwykonawców  dostaw  lub  usług   o  wartości  umowy  powyżej  50  000  zł  oraz  zakresu  tych  robót,  dostaw   i usług   ze wskazaniem,  który   z Podwykonawców  będzie  je wykonywał. Wykazy, o których mowa powyżej Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu   w terminie do 7 dni  od  daty  zawarcia  odpowiednio  pierwszej  umowy   o  podwykonawstwo  na  roboty  budowlane   i pierwszej  umowy  na  dostawy  lub  usługi.  Aktualizacja  wykazów  przez  wykonawcę ma  następować  każdorazowo  po  zawarciu  przez  niego  następnych  umów   o podwykonawstwo  na  roboty  budowlane i  następnych  umów  na  dostawy  lub  usługi   w terminie  do 7 dni  od  daty  ich  zawarcia.  
4) Wykonawca  ponosi  wobec  Zamawiającego  pełną  odpowiedzialność  za  roboty,  które  wykonuje przy  pomocy  Podwykonawców.   
5) Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przedkładania  Zamawiającemu  projektu  umowy  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  bez  względu  na  wartość  umowy,   a także projektu  jej  zmiany.  
6) Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przedkładania  Zamawiającemu  poświadczonej   za  zgodność z  oryginałem  kopii  zawartej  umowy  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  bez  względu  na  wartość  umowy,   i jej  zmian  w  terminie do   7 dni  od  dnia  zawarcia  umowy  lub  dokonania  jej  zmiany.  
7) Zamawiający  określa  14-dniowy  termin  na  zgłoszenie zastrzeżeń  do  projektu  umowy  
o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,   i do  projektu   jej  zmiany  lub  sprzeciwu  do  umowy   o podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,   i do  jej  zmian.  
8) Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przedkładania  Zamawiającemu  poświadczonej   za  zgodność  z  oryginałem  kopii  zawartych  umów  o  podwykonawstwo,  których  przedmiotem  są  dostawy  lub  usługi   o wartości  umowy  powyżej  50  000,00  zł  oraz  ich  zmian   w terminie do   7 dni  od  dnia  zawarcia  umowy  lub  dokonania  jej  zmiany.  
9) Termin  zapłaty  wynagrodzenia  Podwykonawcy  lub  Dalszemu  Podwykonawcy  nie może być  dłuższy  niż  30  dni  od  dnia  doręczenia  Wykonawcy,  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy  faktury  lub  rachunku,  potwierdzających  wykonanie  zleconej  Podwykonawcy  lub  Dalszemu  Podwykonawcy  dostawy,  usługi  lub  roboty  budowlanej.  
10) Wymagania  dotyczące umowy   o podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  których  niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego  odpowiednio  zastrzeżeń  lub  sprzeciwu:  
a) umowa  nie może zawierać  postanowień  niezgodnych   z art.  463  ustawy   z dnia   19  września  2019r.  Prawo  zamówień  publicznych  oraz   z innymi  przepisami  mającymi  charakter  bezwzględnie obowiązujący,  
b) umowa  musi  spełniać  wymagania  określone w  dokumentach  zamówienia   w  zakresie:  
· gwarancji  należytego  wykonania  umowy  tj.  odpowiedzialności  Podwykonawcy   za  wykonanie,  niewykonanie lub  nienależyte wykonanie,  
· odpowiedzialności  Podwykonawcy  z tytułu  gwarancji   i rękojmi,  
· odpowiedzialności  Podwykonawcy  z tytułu  kar  umownych,  
· terminu  płatności,   o którym  mowa  w ust.  9,  
· możliwości  zatrudnienia  Dalszych  Podwykonawców,  
· obowiązku  zatrudnienia  na  podstawie  umowy   o pracę  przez  Podwykonawcę /Dalszego  Podwykonawcę  osób  wykonujących   w trakcie  realizacji  zamówienia  roboty  związane 
z  wykonaniem  wszystkich  czynności  przy  robotach, które  polegają  na  wykonaniu  pracy   
w  sposób  określony   w art.  22    § 1 ustawy   z dnia  26  czerwca  1974r.  Kodeks  pracy,  
· zapłaty  wynagrodzenia  Podwykonawcy/Dalszego  Podwykonawcy   w częściach,  
· zmiany  wynagrodzenia  Podwykonawcy/Dalszego  Podwykonawcy  z  powodu  zmiany  cen  materiałów  lub  kosztów  wykonania  zamówienia,  analogicznych  do  uregulowań  zawartych   w niniejszej  umowie.  
c) umowa musi zawierać bezwarunkowe  oświadczenie Podwykonawcy o  kumulatywnym  przystąpieniu  do  długu  Wykonawcy   w zakresie odpowiedzialności  związanej  z  niewykonaniem  lub  nienależytym  wykonaniem  zobowiązań  (w  tym  zobowiązań  związanych   z udzieloną  rękojmią  lub  gwarancją)  wynikających   z  niniejszej  umowy  w  części  objętej  umową  o  podwykonawstwo  do  kwoty  wynikającej   z umowy   o podwykonawstwo, 

d) umowa  musi  zawierać  zgodę Wykonawcy  na  kumulatywne przystąpienie do  długu  przez  Podwykonawcę,   o którym  mowa  w  lit.  c),  
11) Wykonawca  jest  zobowiązany  do  przekazywania  Zamawiającemu  uwierzytelnionych  kopii  wniosków  Podwykonawców/Dalszych  Podwykonawców   o zmianę wynagrodzenia  z  powodu  zmiany  cen  materiałów  lub  kosztów  wykonania  zamówienia   w terminie   do   7 dni  od  daty  ich  wpływu  do  Wykonawcy z zastrzeżeniem § 12.

12) W przypadku powierzenia przez Podwykonawcę realizacji prac Dalszemu  Podwykonawcy  zapisy  ust.  pkt 3 - 11  stosuje  się odpowiednio.  
4. Personel i sprzęt wykonawcy:
1) Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem, pozwalającym na należyte 
i terminowe wykonanie zadania.

2) Jeżeli Zamawiający zwróci się do Wykonawcy, z żądaniem usunięcia określonej osoby, która należy do personelu Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz stosownie uzasadni swoje żądanie, to Wykonawca zapewni, że osoba ta niezwłocznie opuści teren prac i nie będzie miała żadnego dalszego wpływu i związku z czynnościami związanymi z wykonywaniem Umowy.

3) Wykonawca zapewni we własnym zakresie i na własny koszt zabezpieczenie, przechowywanie i składowanie sprzętu, narzędzi oraz materiałów etc. wykorzystywanych w okresie realizacji Umowy.
5. Dokumentacja prac.
1) Wykonawca zobowiązany jest przechowywać Umowę i prowadzić na bieżąco wszelką niezbędną dokumentację dot. realizacji Przedmiotu Umowy w formie zgodnej z przepisami prawa, w tym ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz. U. 2024r., poz. 725 z późn. zm.) tj. w szczególności - certyfikaty i atesty materiałów użytych do wykonania Przedmiotu Umowy, korespondencję dot. wykonania Przedmiotu Umowy, wszelkie inne dokumenty, w tym umowy, wymienione dokumenty powinny być przechowywane na terenie wykonywania Przedmiotu Umowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym;

2) Wykonawca zobowiązany jest odtworzyć wszelkie utracone w jakikolwiek sposób dokumenty, na własny koszt i ryzyko, wszystkie dokumenty będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i przedstawione do wglądu na jego żądanie.
6. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia:
1) Wykonawca ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynności na terenie budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

2) Za nienależyte wykonanie tych obowiązków będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
7. Odpowiedzialność Wykonawcy:
1) Od daty przekazania terenu prac, aż do chwili odbioru Przedmiotu Umowy Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wynikłe na tym terenie;

2) Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć miejsce wykonywania prac zgodnie z przepisami prawa i stosownie do poleceń Zamawiającego;

3) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy, Podwykonawców, dalszych Podwykonawców oraz osób trzecich, pozostawione w miejscu wykonywania prac, a jego zabezpieczenie należy do obowiązków Wykonawcy.

4) Szkody zaistniałe w robotach lub materiałach przeznaczonych do wbudowania w okresie między terminem rozpoczęcia prac i terminem ich zakończenia oraz szkody zaistniałe w okresie odpowiedzialności Wykonawcy za wady, pozostające w bezpośrednim związku z usuwaniem wad, będą naprawione przez Wykonawcę i na jego wyłączny koszt i ryzyko.
8. Art. 95 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień publicznych:
1) Zamawiający  wymaga  zatrudnienia  na  podstawie  umowy  o  pracę  przez  Wykonawcę   lub  Podwykonawcę/Dalszego  Podwykonawcę osób  wykonujących w trakcie realizacji  zamówienia  roboty  związane z  wykonaniem wszystkich czynności przy robotach  budowlanych, robotach przygotowawczo-rozbiórkowych, robotach  sanitarnych, robotach instalacyjnych elektrycznych,  które polegają  na  wykonaniu  pracy  w sposób  określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.  Kodeks  pracy. 

2) W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do  wykonywania  czynności  kontrolnych  wobec  Wykonawcy  w  zakresie spełniania   przez  Wykonawcę lub  Podwykonawcę /Dalszego  Podwykonawcę  wymogu  zatrudnienia  na  podstawie umowy   o pracę.  Zamawiający  uprawniony  jest  w  szczególności  do  żądania  przekazania  przez  Wykonawcę:  

a) oświadczenia  zatrudnionego  pracownika,   

b) oświadczenia  Wykonawcy  lub  Podwykonawcy/Dalszego  Podwykonawcy   o  zatrudnieniu  pracownika  na  podstawie umowy   o pracę,   

c) poświadczonej  za  zgodność   z oryginałem  kopii  umowy   o pracę zatrudnionego  pracownika   
w zakresie  niezbędnym  do  potwierdzenia  istnienia  stosunku  pracy   tj.  bez  danych  objętych  ochroną  prywatności,   

d) innych  wskazanych  przez  Zamawiającego  dokumentów, zawierających  informacje,  w  tym  dane  osobowe,  niezbędne do  weryfikacji  zatrudnienia  na  podstawie umowy o  pracę, w szczególności imię i nazwisko  zatrudnionego  pracownika,  datę zawarcia  umowy   o pracę,  rodzaj  umowy   o pracę i   zakres  obowiązków  pracownika.  

3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzania kontroli  na  miejscu  wykonywania świadczenia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę/Dalszego  Podwykonawcę.  

4) W  trakcie  realizacji  przedmiotu  umowy,  na  każde wezwanie Zamawiającego   w  terminie wyznaczonym  w  wezwaniu,   a jeśli  termin  nie zostanie wyznaczony    w  terminie 5  dni  roboczych  od  przekazania  wezwania,  Wykonawca  przedłoży  Zamawiającemu  dowody,   o których  mowa   w pkt  2.  

5) Wykonawca  lub  Podwykonawca/Dalszy  Podwykonawca  zatrudni  osoby  wykonujące  czynności  wskazane powyżej  na  cały  okres  wykonywania  tych  czynności  w  trakcie realizacji  zamówienia.  
W  przypadku  rozwiązania/wygaśnięcia  stosunku  pracy  przed  zakończeniem  tego  okresu,  Wykonawca  lub  Podwykonawca/Dalszy  Podwykonawca  jest  zobowiązany  do  zatrudnienia  od  następnego  dnia  po  ustaniu  stosunku  pracy  innej  osoby  na   to samo  stanowisko  pracy.  

Jednocześnie w  dniu  rozpoczęcia  pracy  przez  nowozatrudnioną  osobę Wykonawca  jest  zobowiązany  przekazać  Zamawiającemu  aktualne oświadczenie o  zatrudnieniu   na  podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących  w  trakcie  realizacji  zamówienia  czynności, o których  mowa  w pkt  1.  

6) Z  
tytułu  
niespełnienia  
przez  
Wykonawcę 
lub Podwykonawcę/ Dalszego  Podwykonawcę wymogu  zatrudnienia  na  podstawie umowy   o pracę,  Zamawiający  przewiduje  sankcje   w  postaci  obowiązku  zapłaty  przez  Wykonawcę kary  umownej  określonej w § 10.  Niezłożenie przez  Wykonawcę w  wyznaczonym  przez  Zamawiającego  terminie żądanych  przez  Zamawiającego  dowodów  w  celu  potwierdzenia  spełnienia  przez  Wykonawcę   lub  Podwykonawcę/Dalszego  Podwykonawcę wymogu  zatrudnienia  na  podstawie umowy  o  pracę traktowane będzie jako  niespełnienie przez Wykonawcę lub  Podwykonawcę/Dalszego  Podwykonawcę wymogu  zatrudnienia  na  podstawie umowy   o pracę.  

7) W  przypadku  uzasadnionych  wątpliwości  co  do  przestrzegania prawa  pracy  przez  Wykonawcę lub  Podwykonawcę/Dalszego  Podwykonawcę,  Zamawiający   może zwrócić  się   o przeprowadzenie kontroli  przez  Państwową  Inspekcję Pracy. 

8) Poza innymi obowiązkami wynikającymi z niniejszej umowy do obowiązków Wykonawcy należy dostarczenie Zamawiającemu  w dniu podpisania umowy:
a) harmonogramu  rzeczowo -  finansowego uwzględniającego wykonanie całego zakresu robót stanowiącego przedmiot umowy, z wyodrębnieniem części (etapów)  określonych w niniejszej umowie, z podaniem terminów realizacji poszczególnych elementów. Harmonogram stanowił będzie załącznik do niniejszej umowy i podlegał zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

b) kosztorysów ofertowych opracowanych metodą kalkulacji uproszczonej, które będą miały charakter pomocniczy i służyły będą do obliczenia wynagrodzenia wykonawcy w przypadku ewentualnego odstąpienia od umowy lub wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych. Suma cen w przedkładanych przez wykonawcę kosztorysach ofertowych musi być równa cenie zaproponowanej w ofercie. Kosztorysy ofertowe stanowiły będą załącznik do niniejszej umowy; 

9) Wykonanie i umieszczenie tablicy zawierającej informację o współfinansowaniu inwestycji 
z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych-Edycja 8. Miejsce umieszczenia, wzory oraz liczba tablic zostanie ustalona z Zamawiającym.
9. Obowiązki Zamawiającego:
1) Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy teren prac w terminie, wskazać udostępnienie źródła wody i poboru energii elektrycznej (jeżeli dotyczy).

2) Zamawiający zapewni nadzór inwestorski, w postaci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

3) Zamawiający odbierze protokolarnie prawidłowo wykonany przedmiot umowy i zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie umowne.

4) Zamawiający będzie z najwyższą starannością współpracował z Wykonawcą celem terminowego, oszczędnego oraz skutecznego wykonania Przedmiotu Umowy;

5) Upoważnioną do nadzorowania prawidłowej realizacji umowy oraz do podpisania protokołu
odbioru przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego jest powołana Komisja składająca się 
z przedstawicieli Zamawiającego i Użytkownika.

6) Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownych pełnomocnictw niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy. 
10. Sposób postępowania z materiałami po demontażu:
1) Materiały uzyskane z demontażu lub rozbiórki Wykonawca obowiązany jest poddać utylizacji; co zostanie potwierdzone odpowiednim dokumentem zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami.

2) Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2022r. 
o odpadach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 z póź.zm.);

3) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia na bieżąco ewidencji wytwarzanych odpadów budowlanych przy użyciu kart ewidencji i przekazania odpadów;

4) Wykonawca zobowiązany jest do postępowania z odpadami zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy o odpadach ma obowiązek zagospodarowania powstałych podczas realizacji zadania odpadów zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023r., poz. 1587 z póź.zm.) i ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024r., poz. 54 z póź.zm.). W cenie ryczałtowej Wykonawca ma obowiązek uwzględnić koszt wywozu, składowania i utylizacji odpadów;
§ 7

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1.   Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania Umowy (w szczególności terminowości, jakości etc.) w wysokości 5% kwoty brutto określonej § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy powinno być wniesione w formach i na zasadach, 
o których mowa w przepisach art. 450- 452 ustawy Pzp.

3. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 służyć będzie pokryciu ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę.

4. Zamawiający zwraca 70% z kwoty zabezpieczenia, o której mowa w ust. 1 do 30 dni od dnia bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy od Wykonawcy. Pozostałą kwotę zabezpieczenia 
w wysokości 30% Zamawiający zwraca do 15 dni po upływie okresu gwarancji dla robót budowlanych Zabezpieczenie wniesione w formie poręczeń lub gwarancji kasa Zamawiającego wydaje Wykonawcy za potwierdzeniem zwrotu lub przesyła za potwierdzeniem odbioru do 15 dni po upływie okresu gwarancji dla robót budowlanych.

5. W trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca będzie mógł dokonać zmiany formy wniesionego zabezpieczenia (o ile zaistnieje z jego strony taka potrzeba) na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp).

6. Zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

7. Zamawiający jest upoważniony do pobrania (rozliczenia, w tym wniosek o wypłatę z gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej) z zabezpieczenia: kar umownych naliczonych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonywania Umowy przez Wykonawcę, roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi lub innych kwot określonych w Umowie, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zapłaty.

8. W razie wystąpienia ryzyka opóźnienia terminów realizacji umowy, Wykonawca zobowiązany jest w terminie nie dłuższym niż 14 dni przed terminem końcowym realizacji umowy przedstawić odpowiednio zmienione zabezpieczenie należytego wykonania umowy (aneksować jego ważność).
§ 8
KONTROLA JAKOŚCI, SPOSOBY ROZLICZEŃ I ODBIORÓW 

1. Kontrola jakości prac:
1) Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z prawem, projektem budowlanym, SWZ, OPZ, zasadami wiedzy i praktyki technicznej.

2) Przestrzeganie wymogów, o których mowa w pkt 1 nadzoruje i potwierdza właściwy Inspektor Nadzoru. 
2. Ustala się następujące rodzaje odbiorów przedmiotu umowy:

1) Odbiór częściowy;

2) Odbiór końcowy przedmiotu umowy;

3) Odbiór gwarancyjny;

4) Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu;

5) Odbiór usunięcia wad.

3. Odbiór częściowy oraz odbiór końcowy Przedmiotu umowy są przeprowadzane komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, w tym właściwego Inspektora Nadzoru oraz przedstawiciela Wykonawcy. 

4. O zakończeniu wszystkich robót/dostaw objętych Przedmiotem umowy Wykonawca zawiadamia Zamawiającego pisemnie i zgłasza gotowość do przeprowadzenia odbioru końcowego. Zakończenie realizacji robót/dostaw nie jest zakończeniem realizacji przedmiotu umowy.

5. Zgłoszony przez Wykonawcę do odbioru końcowego Przedmiot umowy, musi spełniać warunek pełnej jego  gotowości technicznej, formalno-prawnej i użytkowej do celów, którym ma służyć i winien być zgodny z przepisami prawa obowiązującego oraz wykonany zgodnie z wymogami określonymi Umową. Przed przystąpieniem do odbioru Wykonawca przedłoży Zmawiającemu na piśmie oświadczenie o należytym wykonaniu robót budowlanych.   

6. Do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 4 Wykonawca załącza:

1) Kopię wpisów w dzienniku budowy o zakończeniu robót wraz z potwierdzeniem tego faktu przez właściwego inspektora nadzoru;

2) Protokoły odbiorów technicznych dla wszystkich branż;

3) Decyzję o pozwoleniu na użytkowanie 

4) Dokumentację powykonawczą przedmiotu umowy w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej (pliki edytowalne *pdf, *dwg, *doc, i inne) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i wymaganiami Zamawiającego, w tym kompletem atestów, certyfikatów oraz gwarancji dla użytych materiałów. Wszystkie dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim lub posiadać odpowiednie tłumaczenia przez uprawnionego tłumacza przysięgłego.  W przypadku dokumentu przedstawionego w kopii, dokument ten ma być poświadczony za zgodność z oryginałem.  

7. Brak potwierdzenia faktu zakończenia robót w dzienniku budowy przez właściwego inspektora nadzoru, brak przekazania przedstawicielowi Zamawiającego do sprawdzenia dokumentacji powykonawczej albo brak dokumentów, o których mowa w ust. 6 oznacza brak gotowości Wykonawcy do odbioru końcowego. Termin określony w ust. 8 rozpoczyna swój bieg od dnia przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę brakującej dokumentacji.  

8. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy robót/dostaw w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia go przez Wykonawcę o zakończeniu robót/dostaw i osiągnięciu gotowości do odbioru. O terminie odbioru Wykonawca będzie powiadomiony poprzez e-mail na adres ……………………..

9. Strony postanawiają, że przedmiotem umowy odbioru końcowego będzie całość przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy.
10.  Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego robót zostaną stwierdzone wady uniemożliwiające lub utrudniające użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na usunięcie wad.

11. Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru, jak też terminy wyznaczane na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad. W przypadku stwierdzenia wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru końcowego do czasu usunięcia tych wad.

12. Protokół odbioru musi być podpisany przez wszystkich uczestników procesu budowlanego, w tym przez kierownika budowy i wszystkich kierowników robót.

13. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie tych wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy (w ramach Wykonawstwa zastępczego). W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

14. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru końcowego zakwestionowanych uprzednio części przedmiotu umowy, w tym robót.   

15. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu w dniu rozpoczęcia odbioru przedmiotu umowy:

1) Oświadczenie Wykonawcy zawierające wykaz, które z odebranych robót/dostaw zostały wykonane przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę,

2) Dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót/dostaw. 

Nieprzekazanie Zamawiającemu wspomnianych wyżej dokumentów uprawnia Zamawiającego do odmowy podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy. 

3) Nieprzekazanie Zamawiającemu wspomnianych wyżej dokumentów uprawnia Zamawiającego do odmowy rozpoczęcia czynności odbiorowych. 

16. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu w dniu zakończenia odbioru przedmiotu umowy pełnomocnictwa udzielone w ramach realizacji postanowień niniejszej umowy.

17. Po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i podpisania przez strony protokołu odbioru przedmiotu umowy i przekazania do użytkowania przedmiotu umowy, rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy.    

18. Do odbioru częściowego robót stosuje się odpowiednio zasady określone dla odbioru końcowego. 
19. Wraz z podpisaniem bez uwag protokołu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy na Zamawiającego przechodzą wszelkie majątkowe prawa autorskie do przekazywanej pełnobranżowej dokumentacji powykonawczej, w tym do wykorzystywania ich w całości lub w części na potrzeby realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego lub w każdym innym, prawnie dozwolonym celu na wszystkich polach eksploatacji, a także prawo do udzielania zezwoleń na wykonywanie zależnych praw autorskich, w szczególności do udzielania zezwoleń na dokonywanie wszelkiego rodzaju opracowań odpowiednio projektu oraz zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z tychże opracowań.

20. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne dokumentacji powykonawczej, w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2022r., poz. 2509)) w związku z wykonywaniem dokumentacji.

21. W wypadku skierowania przez osoby trzecie wobec Zamawiającego roszczeń związanych z naruszeniem praw autorskich, Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego z obowiązku zaspokojenia roszczeń tych osób.

22. Przeniesienie majątkowych praw autorskich, o których mowa w niniejszym artykule następuje w ramach wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 4 ust. 1 umowy.

23. Przeniesienie majątkowych praw autorskich, o których mowa w ust. 25 – ust. 28 jest nieograniczone czasowo i terytorialnie.
§ 9

ZAKOŃCZENIE ROBÓT
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu ... - miesięcznej gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane, materiały i windę zewnętrzną. Okres gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy.

2. Wady, awarie oraz usterki będą zgłaszane przez Zamawiającego za pomocą poczty elektronicznej na adres mail:
……………………. Zgłoszenie zawierać będzie lokalizację (np. adres i nr pokoju), numer zgłoszenia, dane osoby zgłaszającej, opis wady/awarii/usterki.

5. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do usuwania ujawnionych wad, awarii lub usterek - bez dodatkowych opłat ponad ustalone w Umowie wynagrodzenie ryczałtowe.

6. Jeżeli w okresie gwarancji zostaną stwierdzone wady, awarie lub usterki w Przedmiocie Umowy -Zamawiający zawiadamia o tym Wykonawcę, który zobowiązany jest wadę, awarię lub usterkę usunąć w okresie do 14 dni roboczych od daty zawiadomienia przesłanego na adres poczty elektronicznej.

7. Do momentu usunięcia wad, awarii lub usterek wymagających więcej czasu niż 14 dni roboczych oraz wad mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowania budynku, Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć miejsce powstania wad w trybie natychmiastowym, tj. najpóźniej do 48 godzin liczonych od momentu powzięcia wiadomości o stwierdzeniu (lub podejrzeniu) wady lub usterki i skutecznego zgłoszenia tego faktu Wykonawcy.

8. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad, awarii lub usterek w okresie do 14 dni kalendarzowych od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego, a nie zachodzą bezwzględne przesłanki do przedłużenia terminu, Zamawiający może zlecić ich usunięcie stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

9. Zamawiający jest zobowiązany uprzednio powiadomić Wykonawcę o zamiarze zlecenia usunięcia wad, awarii lub usterek osobie trzeciej. Wykonawca może w takim przypadku podjąć się usunięcia wady, awarii lub usterki w dodatkowym terminie wskazanym przez Zamawiającego.

10. Po usunięciu wad, awarii lub usterek Strony spiszą protokół ich usunięcia. W okresie gwarancji i rękojmi, Zamawiający może odmówić podpisania protokołu, jeżeli jego zdaniem wada, awaria lub usterka nie została usunięta i wyznaczyć nowy termin usunięcia wady, awarii lub usterki.

11. W przypadku sporu co do okoliczności, o których mowa powyżej, Zamawiający może wyznaczyć rzeczoznawcę do oceny zasadności roszczeń gwarancyjnych lub z tytułu rękojmi. Koszty rzeczoznawcy ponosi strona, której roszczenia okażą się niezasadne/nieprawidłowe.

12. Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi na roboty wykonywane przez podwykonawców.

13. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że roboty wykonane w ramach niniejszej umowy są wolne od wad. Wykonawca gwarantuje iż materiały budowlane, urządzenia i wyroby wykorzystane dla realizacji robót wykonanych w ramach niniejszej umowy wolne są od wad.

14. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi.

15. W przypadku nie usunięcia wad powstałych w okresie gwarancji lub rękojmi w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego, lub innym uzgodnionym przez strony terminie Zamawiający ma prawo usunąć wady we własnym zakresie, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Jeżeli wartość wykonawstwa zastępczego przewyższy kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia pozostałej należności od Wykonawcy.

17. Winda zewnętrzna: 
1) W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) nieodpłatnego usuwania wszystkich wad fizycznych ujawnionych w okresie gwarancji, 

b) usuwania awarii natychmiast, lecz nie dłużej niż w ciągu 24 godz. od momentu zgłoszenia. 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach (niezależnych od Wykonawcy) termin usunięcia awarii może być przedłużony o czas uzgodniony z Zarządcą Obiektu,

c) po usunięciu awarii lub przeprowadzeniu wszelkich prac dotyczących dźwigu Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zarządcę Obiektu o przywróceniu urządzenia do pracy lub przeprowadzonych pracach,

d) wykonywania nieodpłatnie konserwacji w okresach i zakresie wymaganym przez producenta dźwigu,

e)  pełnienia w okresie gwarancyjnym, nieodpłatnie roli „pogotowia dźwigowego” co wiąże się 
z koniecznością przystąpienia do natychmiastowego działania służb Wykonawcy w przypadku zawiadomienia go o wystąpieniu sytuacji stwarzającej zagrożenie dla użytkowników dźwigu np. „uwięzienia osób w kabinie dźwigu”, 

f) ponadto po upływie każdego roku eksploatacji dźwigu (w okresie obowiązywania udzielonej Zamawiającemu gwarancji) Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego: 

· przygotowania windy do kontroli eksploatacyjnej wymaganej stosowną normą, 

· dokonania w obecności przedstawiciela Urzędu Dozoru Technicznego wszystkich czynności sprawdzających wymienionych w przedmiotowej normie, a także dodatkowych czynności sprawdzających nakazanych przez ww. przedstawiciela (rzeczoznawcy) Urzędu Dozoru Technicznego, 

· wykonania wszystkich zaleceń pokontrolnych Urzędu Dozoru Technicznego w trybie natychmiastowym, 

· uzyskania stosownego protokołu z ww. badań i przekazania go Zamawiającemu celem załączenia do książki rewizji dźwigu. 

2) Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas naprawy gwarancyjnej.

3) Wszystkie czynności serwisowe i konserwacyjne oraz naprawy gwarancyjne będą odnotowane 
w rejestrze eksploatacji i napraw gwarancyjnych dźwigu. Każdorazowo pisemnie na adres e-mail ……………. lub telefonicznie ………………. zostanie przez Zamawiającego wyznaczony termin (nie dłuższy niż 10 dni kalendarzowych liczony od dnia powiadomienia o usterce Wykonawcy) na dokonanie wszelkich napraw w okresie obowiązywania gwarancji. Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego pisemnie o każdej zmianie adresu i nr telefonu.

4) Ze zobowiązań gwarancyjnych Wykonawcy wyłączone są jedynie uszkodzenia powstałe  z jednoznacznej winy użytkownika dźwigu. 

5) Strony zgodnie ustalają, że w razie nieuzasadnionego opóźnienia w usunięciu wad lub ich nie usunięcia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający może zlecić, na koszt Wykonawcy, z zachowaniem gwarancji wykonanie robót związanych z usunięciem stwierdzonej wady osobie trzeciej, na konto i ryzyko Wykonawcy, w takim przypadku Wykonawca nie ma prawa kwestionować wynagrodzenia z tego tytułu. 
§ 10

ODSTĄPIENIE OD UMOWY, KARY, ODSZKODOWANIE
1. Za niewykonanie lub niewłaściwe wykonywanie Umowy, powstałe z wyłącznej winy Wykonawcy oraz podwykonawców lub uchybienie terminom, o których mowa w niniejszej Umowie, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Zamawiający uprawniony jest do naliczenia Wykonawcy kar umownych, na podstawie art. 3531 w zw. z art. 483 kodeksu cywilnego, w nw. przypadkach:

1) Nieprzedłożenia przez Wykonawcę Zamawiającemu jakiegokolwiek dokumentu (w tym projektu umowy o podwykonawstwo lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo), lub jego aktualizacji wymaganego przez Zamawiającego lub przepisy prawa, w terminie wymaganym Umową, OPZ lub przepisami prawa - do wysokości 0,025 % całkowitej wartości wynagrodzenia netto, za każdy dzień zwłoki;

2) Uchybienia terminowi wykonania każdego etapu Przedmiotu Umowy - do wysokości 0,05 % całkowitej wartości wynagrodzenia netto, za każdy dzień zwłoki; 

3) Uchybienia terminom w usuwaniu wad, awarii lub usterek - do wysokości 0,25 % całkowitej wartości wynagrodzenia netto za każdy dzień zwłoki;

4) Naruszenia postanowień § 6 ust. 3 pkt 1, § 6 ust. 3 pkt 3 oraz wykonywanie Przedmiotu Umowy na podstawie nie zaakceptowanego przez Zamawiającego Harmonogramu rzeczowo - finansowego lub jego aktualizacji - do wysokości 0,025% całkowitej wartości wynagrodzenia netto za każdy dzień zwłoki;

5) Odstąpienia od Umowy lub rozwiązania Umowy, z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Wykonawcy - do wysokości 20% całkowitej wartości wynagrodzenia netto;

6) Nieprzestrzegania zasad BHP, porządku na terenie budowy - do kwoty 500,00 złotych (pięćset złotych), za każde stwierdzone naruszenie;

7) Nieuprawnionej ingerencji w elementy konstrukcyjne budynku - do kwoty 10 000,00 tysięcy złotych (dziesięć tysięcy złotych) za każde stwierdzone naruszenie;

8) Niewykonywania poleceń Zamawiającego (§6 ust. 2) - do kwoty 1 000,00 złotych (jeden tysiąc złotych) za każde stwierdzone naruszenie;

9) Braku udziału Wykonawcy w czynnościach odbioru końcowego lub odbioru ostatecznego - do kwoty 2 000,00 złotych (dwa tysiące złotych) za każdą nieobecność w wyznaczonym terminie;

10) Za nieterminowe dostarczenie lub dostarczenie niekompletnej dokumentacji powykonawczej, o której mowa w § 8 ust. 6 pkt 4 - do 0,01% całkowitej wartości wynagrodzenia netto za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu, w którym miało nastąpić przekazanie dokumentacji powykonawczej.

11) w przypadku wykonywania czynności, o których mowa w § 6 ust. 8 Umowy przez osoby niezatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę w oparciu o umowę o pracę, jeżeli nie zostało to uprzednio zgłoszone i wykazane, bez względu na przyczynę - do wysokości 0,05% całkowitej wartości wynagrodzenia netto za każdy dzień wykonywania czynności bez zgłoszenia (za każdą osobę odrębnie).

12) W przypadku naruszenia obowiązku Wykonawcy do posiadania ważnego ubezpieczenia zgodnie z § 14 albo w przypadku nieprzekazania Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia wraz z dowodem opłacenia należnych składek – w wysokości 10 000,00 zł za każde naruszenie.
13) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 1000zł brutto (słownie: tysiąc złotych), za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w nieterminowej zapłacie wynagrodzenia; 
14) za  brak  dokonania  przez  Wykonawcę zmiany wynagrodzenia  Podwykonawcy/Dalszego  Podwykonawcy   z powodu  zmiany  cen  materiałów  lub  kosztów  realizacji  zamówienia  na  uzasadniony  wniosek  Podwykonawcy/Dalszego  Podwykonawcy  zgodnie z  zawartą  umową   
o podwykonawstwo  w  wysokości  10%  kwoty zmiany wynagrodzenia  brutto  wnioskowanej  przez  Podwykonawcę/Dalszego  Podwykonawcę.
2. Strony uzgadniają, że kary przewidziane w niniejszej Umowie podlegają sumowaniu i potrącane będą z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, a gdyby okazało się to niemożliwe Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar na rachunek bankowy Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia otrzymania (w tym e-mail) noty obciążeniowej lub/i wezwania do zapłaty kary. Łączna kwota kar nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

3. Bezwzględnie, wyłącznie w przypadku orzeczenia przez Sąd powszechny o nieskuteczności lub nieważności postanowień dotyczących ww. kar pieniężnych, wolą stron jest, aby do ww. postanowień stosować przepisy art. 483 i art. 484 Kodeksu Cywilnego.

2. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego, w przypadku gdy rozmiar poniesionej szkody przekroczy wysokość zastrzeżonych kar pieniężnych, wysokość tego odszkodowania nie będzie wyższa niż 80% wartości wynagrodzenia netto określonego w §4 ust. 1 umowy.
3. Jako „umowy o podwykonawstwo” Strony rozumieją również umowy o dalsze podwykonawstwo.  
§ 11

ZMIANY UMOWY
1. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności: 

1) Zmiana terminu ukończenia robót 

a) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności:

· klęski żywiołowe,

· warunki atmosferyczne odbiegające od określonych w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, prowadzenie robót i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów  

b) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności:

· niewypały, niewybuchy;

· wykopaliska archeologiczne;

· odmienne od przyjętych warunki geologiczne np.: wystąpienie wód gruntowych itp.

· odmienne od przyjętych warunki terenowe, w szczególności istnienie nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów;

· w razie konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, szczególnie zagrażającego bezpośrednio życiu i zdrowiu ludzi;

· zmiany, w przypadku uzasadnionego polecenia Zamawiającego dokonania zamiennych robót lub ich części; wystąpienia robót dodatkowych, od wykonania których uzależnione jest wykonanie zamówienia podstawowego - jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres, uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu umownego;

· zmiany będące następstwem nie dopuszczenia do ich wykonania przez uprawniony organ lub nakazania wstrzymania robót przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikających z winy Wykonawcy;

c) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności:

· wstrzymanie robót przez Zamawiającego:

· konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej po jej zatwierdzeniu przez Zamawiającego;

d) zmiany będące następstwem działania organów administracji i innych podmiotów 
o kompetencjach zbliżonych do organów administracji w szczególności eksploatatorów infrastruktury, w szczególności:

· przekroczenie zakreślonych przez prawo lub regulaminy, a jeśli takich regulacji nie ma - typowych w danych okolicznościach, terminów wydawania przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.;

· odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych Umową. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 1. Czas ukończenia robót może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.
e) wystąpienia  zamówień  dodatkowych  lub zamiennych (niezależnie od  ich  wartości),  niezbędnych   do  prawidłowego  wykonania  realizowanego  zamówienia  podstawowego,  których  wykonanie stało się konieczne na  skutek  sytuacji  niemożliwej wcześniej  do  przewidzenia,  

f) wystąpienia czasowej niedostępności  materiałów budowlanych lub urządzeń (z przyczyn obiektywnych, niezależnych od Wykonawcy) mającej wpływ na terminy dostaw- możliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilość  dni trwania przeszkody w dostawach mających wpływ na termin wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
2) Zmiana sposobu spełnienia świadczenia.

a) zmiany technologiczne spowodowane w szczególności następującymi okolicznościami:

·    pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót,

·    pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

b) zmiany technologiczne prowadzące do:

·  obniżenia kosztu wykonania robót bez uszczerbku dla jakości i funkcjonalności;

·   obniżenia kosztów użytkowania obiektu czy eksploatacji urządzeń, przy braku zmiany ceny końcowej,

·   podniesienia wydajności urządzeń, podniesienia bezpieczeństwa, usprawnień w trakcie użytkowania obiektu,  przy braku zmiany ceny końcowej; zlecenie robót koniecznych do wykonania a wynikłych po odkryciu i ocenie stanu technicznego urządzeń infrastruktury technicznej,

·    konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, lub okoliczności gospodarczych,

·    konieczność usunięcia sprzeczności w dokumentach w przypadku niemożności usunięcia sprzeczności przy pomocy wykładni, w szczególności gdy sprzeczne zapisy mają równy stopień pierwszeństwa; w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 2a i pkt 2b możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii robót, jak również zmiany lokalizacji budowanych urządzeń.

c) zmiany spowodowane wprowadzeniem przez Zamawiającego zmian w zatwierdzonej dokumentacji projektowej, jeżeli takie zmiany dokumentacji okażą się konieczne.

3) Pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami:

a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SWZ, rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy, kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji;

b) zmiany uzasadnione okolicznościami o których mowa w art. 357 1 Kodeksu cywilnego;

c) gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkująca niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SWZ;

d)  zmiany prowadzące do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.

4) W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 3, możliwa jest 
w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii robót, jak również zmiany lokalizacji budowanych urządzeń. W przypadku zmiany, uzasadnionej okolicznościami o których mowa w art. 357 1Kodeksu cywilnego, mogą dotyczyć zakresu wykonywanych prac, zmian dokumentacji i zmniejszenia wynagrodzenia o kwoty odpowiadające cenie robót, z których Zamawiający rezygnuje. Wszystkie powyższe postanowienia w pkt 1, pkt 2 i pkt 3 stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody i nie rodzą żadnego roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

5) Zmiana osób i podmiotów.

a) zmiany osób i podmiotów zdolnych do wykonania zamówienia, w przypadku zdarzeń losowych niezależnych od Wykonawcy, na uzasadnione wystąpienie Wykonawcy;

b) Zamawiający, na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza zmianę podwykonawcy lub rezygnację z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu umowy. Zmiana może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu umowy oraz o braku roszczeń wobec Wykonawcy z tytułu realizacji robót. Jeżeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach którego Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający dopuści zmianę pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazane na etapie postępowania o udzielenie zamówienia przez dotychczasowego podwykonawcę. Forma zapłaty należności przysługującej podwykonawcom, może ulec zmianie z przyczyn obiektywnych, jeśli zostanie wprowadzona do umowy aneksem podpisanym przez Strony umowy.
6) w przypadku konieczności zaniechania lub niewykonania części zakresu przedmiotu umowy objętego dokumentacją wskazaną § 2 strony przewidują, że wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu o wartość prac niewykonanych,

7) zmiana  technologii  wykonania robót  albo  zmiana  materiałów,  jeżeli  nowe rozwiązania  będą  korzystne dla  Zamawiającego,  przy  zachowaniu  niepogorszonych  standardów  jakościowych 
z ewentualną  (zależną  od  akceptacji  Zamawiającego)  zmianą  wynagrodzenia;

8) wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, których wykonanie stało się konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy  z ewentualną zmianą wynagrodzenia;  
9) Umowa może ulec zmianie w zakresie przedmiotu oraz innych postanowień umowy w następujących sytuacjach: 
a) wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na konieczność usunięcia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 

b) sytuacja, w której wykonanie pełnego zakresu robót nie będzie konieczne (możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy) w sytuacji gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy. 

10) W zakresie sprzętu stanowiącego Przedmiot Umowy w przypadku, gdy produkt stanowiący Przedmiot oferty został wycofany z rynku, lub zaprzestano jego produkcji, co wynika 
z przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia podpisanego przez producenta lub dystrybutora, a zaproponowany przez Wykonawcę w jego miejsce produkt posiada nie gorsze cechy, parametry i funkcjonalności niż produkt będący Przedmiotem oferty, w zakresie parametrów cech, funkcjonalności wymaganych w SWZ, oraz w zakresie pozostałych parametrów zmiana jest korzystna dla Zamawiającego. Warunki dostaw, wykonywanie świadczeń gwarancyjnych pozostają bez zmian z zastrzeżeniem postanowień niniejszego rozdziału. Wynagrodzenie Wykonawcy nie może zostać zwiększone;  
2. Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej umowy jest sporządzenie podpisanego przez Strony Protokołu konieczności określającego przyczyny zmiany oraz potwierdzającego wystąpienie (odpowiednio) co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w niniejszym paragrafie. Protokół konieczności będzie załącznikiem do aneksu.

3. Nie stanowi zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz osób wskazanych do kontaktów między stronami umowy, Inspektora Nadzoru, Kierownika budowy.

4. Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej i podpisania przez obydwie strony umowy.

5. Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający.

6. Zmian Umowy należy dokonywać w formie pisemnego Aneksu do Umowy. Aneksy do Umowy powinny być podpisane przez upoważnionych przedstawicieli obydwu Stron.
§ 12

KLAUZULA WALORYZACYJNA
Zgodnie z  art.  439  ust.   1 ustawy   z dnia  19  września  2019 r.  Prawo  zamówień  publicznych,  Strony  przewidują  możliwość  zmiany  wysokości  wynagrodzenia  określonego   w  § 4 ust. 1 umowy  (dalej:  wynagrodzenie) w przypadku  zmiany  cen  materiałów   lub  kosztów  związanych   z realizacją  zamówienia,  na  zasadach  określonych  poniżej.  

1. Wynagrodzenie  może  być  zmieniane  dla  oddania  wzrostów  lub  spadków  cen  materiałów  lub  kosztów  związanych   z realizacją  zamówienia. Poprzez użyty w niniejszym paragrafie termin „waloryzacji” rozumie się wartość zmiany wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy.   

2. Waloryzacja obejmuje tylko wynagrodzenie Wykonawcy należne za II Etap. Waloryzacja nie obejmuje pozostałego wynagrodzenia Wykonawcy wypłacanego w 2026r. za Etap I.  

3. Każda  ze Stron  ma  prawo  złożenia  w  formie pisemnej  pod  rygorem  nieważności  wniosku   o zmianę wynagrodzenia  wraz   z uzasadnieniem. Wniosek powinien zawierać w szczególności: 

1) wyliczenie kwoty waloryzacji;

2) wykazanie, że waloryzacja obejmuje wyłącznie elementy rozliczeniowe przedmiotu umowy określone w Harmonogramie terminowo - rzeczowo-finansowym;

3) wykazanie, że wzrost cen dotyczy elementów określonych w Harmonogramie terminowo - rzeczowo-finansowym.
4. Wniosek powinien zostać złożony najpóźniej w  terminie 5 dni od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy. W  przypadku  niezłożenia  przez  Stronę  wniosku,   o którym  mowa   w zdaniu  poprzednim  lub  złożenia  wniosku   z naruszeniem  wymagań  wskazanych  w  umowie, waloryzacji wynagrodzenia nie dokonuje się.  

5. Jako  wskaźnik dla  określenia  wysokości  zmiany  wynagrodzenia  z tytułu zmiany  kosztów  realizacji  zamówienia lub cen materiałów Strony  ustalają kwartalny wskaźnik  cen  produkcji  budowlano-montażowej ogłaszany  przez  Prezesa  Głównego  Urzędu  Statystycznego  w  formie komunikatów  w  Dzienniku  Urzędowym  GUS  związku z art. 17 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw zwany dalej jako „wskaźnik GUS”.  

6.  W  przypadku,  gdyby  wskaźnik,   o którym  mowa  w ust. 5,  przestał  być  dostępny,  zastosowanie znajdą  inne,  najbardziej  zbliżone,  wskaźniki  publikowane   przez  Prezesa  GUS.

7. Strona  umowy  występująca  z  wnioskiem o zmianę wynagrodzenia  jest  zobowiązana  pod  rygorem  nieważności  wskazać  we  wniosku wskaźnik,  na  podstawie którego  żąda  zmiany  wynagrodzenia. Wskazanie jest wiążące i bez zgody drugiej strony nieodwołalne. Niewskazanie  wskaźnika  powoduje bezskuteczność  wniosku.   

8. Strona może złożyć wniosek, gdy suma wskaźników GUS za ostatnie trzy kwartały przed datą podpisania protokołu przedmiotu umowy przekroczy 8% (osiem procent).

9. Wyliczenie kwoty waloryzacji nastąpi według wzoru:
A x (B – 8%) = C   
gdzie:

A - wynagrodzenie Wykonawcy należne za II Etap.

B -  suma wskaźników GUS za ostatnie trzy kwartały przed datą podpisania protokołu przedmiotu umowy.

C – wartość zmiany wynagrodzenia (waloryzacja).
10. Waloryzacja o której  mowa   w ust. 1,  nie przekroczy  3%  wynagrodzenia  brutto,   o którym  mowa   
w § 4 ust. 1   umowy,  wg  stanu  na  dzień  zawarcia  umowy. 

11. Zmiana  wynagrodzenia  wymaga  zawarcia  aneksu  do  niniejszej  umowy  w  formie pisemnej  pod  rygorem  nieważności.  

12. Jeżeli  zwiększenie wynagrodzenia  będzie skutkowało  koniecznością  dokonania  zmian  w  budżecie Powiatu  albo  Wieloletniej  Prognozie Finansowej  aneks  zostanie  zawarty  nie wcześniej  niż  po  dokonaniu  zmian  przez  właściwy  organ.  
§ 13

REPREZENTACJA STRON

1. Osobą upoważnioną do kontaktów:

1) z Wykonawcą ze strony Zamawiającego jest:

a) ……………………………….

b) ………………………………..

2) z Zamawiającym ze strony Wykonawcy jest:

a) ……………………….……..

2.  Osobą uprawnioną przez Wykonawcę do podpisywania dokumentów budowy, w tym protokołów odbioru elementów robót, protokołów konieczności, rozliczeń oraz protokołów technicznych jest: …………………………. – Kierownik budowy

3.  Z ramienia Zamawiającego do współdziałania w zakresie spraw realizacyjnych, a także do podpisywania dokumentów budowy, w tym protokołów odbioru elementów robót, protokołów konieczności, rozliczeń, protokołów technicznych, itp. wyznacza się

       ……………………………….. – właściwy Inspektor nadzoru. 

4.  Zmiana osób odpowiedzialnych wymaga pisemnego powiadomienia i nie stanowi zmiany umowy.

§ 14

UBEZPIECZENIE
1. Wykonawca  zobowiązany  jest  przez cały okres wykonania umowy do  posiadania aktualnego ubezpieczenia  OC  z  tytułu  prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia,  na  wartość nie mniejszą niż  2 000 000,00 brutto zł.

2. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopię zawarcia umowy ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1 i kopie opłacenia składek najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy.
§ 15

POUFNOŚĆ

1. Wykonawca zobowiązuje się do traktowania wszelkich informacji udzielanych mu przez Zamawiającego jako poufnych. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do nieujawniania poufnych informacji osobom trzecim oraz do nieużywania takich informacji lub ich części chyba, że będzie to konieczne w związku ze świadczeniem usług na rzecz Zamawiającego. 

3. Wykonawca zobowiązuje się ograniczyć ilość pracowników mających dostęp do informacji poufnych do pracowników, dla których korzystanie z informacji poufnych jest niezbędne do realizacji umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się dołożyć najwyższej staranności w celu zapewnienia zachowania poufności powyższych informacji przez jego pracowników. 

5. Wykonawca nie będzie wykonywał, ani nie zezwoli na wykonywanie kopii, odpisów lub wyciągów 
z jakichkolwiek dokumentów, w tym rysunków sporządzonych na rzecz Zamawiającego, chyba że będzie to niezbędne do realizowania umowy. 

6. Po wykonaniu umowy lub w każdym czasie na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zwróci wszystkie informacje (w tym materiały i dokumenty oraz ich kopie), związane z przedmiotem umowy. 

§ 16

POSTĘPOWANIE POLUBOWNE

1. Strony ustalają że wszelkie spory w relacjach Zamawiający – Wykonawca o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne będą rozwiązywane polubownie np. w drodze mediacji lub w innym polubownym rozwiązaniu i toczyć się będą przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej z wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu określonego w ust. 2 - 5. Strony zgodnie dopuszczają, iż wymiana korespondencji w trakcie postępowania ugodowego może odbywać się pocztą elektroniczną. 

2. Podjęcie negocjacji ugodowych nastąpi na pisemny „Wniosek o pozasądowe rozwiązanie sporu” Wykonawcy, w którym zostanie określony, przedmiot sporu, jego wartość, opis zawierający informację dotyczące przedmiotu sporu (tj. data zawarcia umowy, przedmiot umowy, warunki płatności, przebieg dotychczasowych rozmów polubownych, żądanie Wykonawcy oraz wszelkie informacje i argumenty mające znaczenie dla wypracowania między Stronami porozumienia). 

3. Zamawiający najpóźniej w terminie 30 dni roboczych udzieli Wykonawcy odpowiedzi na złożony wniosek, ze wskazaniem swojego stanowiska i propozycji ugodowych. Z ważnych powodów powyższy termin może być przez Zamawiającego wydłużony o kolejne 30 dni robocze. 

4. Akceptacja przez Wykonawcę propozycji ugodowych przedstawionych przez Zamawiającego skutkować będzie podpisaniem ugody między stronami. W przypadku braku akceptacji przedstawionych przez Zamawiającego propozycji zostanie sporządzony pisemny protokół, że brak jest możliwości polubownego załatwienia sprawy z podaniem przyczyny. Protokół zostanie sporządzony najpóźniej w terminie 14 dni od dnia pisemnego poinformowania Zamawiającego przez Wykonawcę o braku akceptacji złożonych propozycji ugodowych. 

5. Strony zgodnie oświadczają, iż skierowanie przez Wykonawcę sprawy na drogę postępowania sądowego bez wcześniejszego przeprowadzenia obligatoryjnego postępowania polubownego opisanego w ust. 2 - 5 będzie traktowane jako przedwczesne wytoczenie powództwa. 

6. Strony zgodnie postanawiają, że Wezwanie do zapłaty wysłane przez Wykonawcę do Zamawiającego nie stanowi próby polubownego załatwienia sporu. 

§ 17

Klauzula informacyjna

W celu wykonania obowiązku nałożonego w art. 13 RODO Zamawiający informuje Wykonawcę 
o zasadach przetwarzania jego danych osobowych w dokumentach – klauzula informacyjna, będąca składową SWZ  jest integralną częścią umowy.  
§ 18 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, 
a w szczególności Prawa zamówień publicznych, Prawa budowlanego oraz odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy rzeczowo dla siedziby Zamawiającego, po uprzednim dążeniu stron do ugodowego załatwienia sporu.

3. Strony zastrzegają, że jeżeli postanowień Umowy nie da się zastąpić postanowieniami ważnymi i w pełni skutecznymi albo jeżeli okaże się, że Umowa zostanie uznana za nieważną bądź nieskuteczną wówczas Strony zawrą porozumienie w przedmiocie zobowiązania się do dokonania inwentaryzacji prac i na jej podstawie Zamawiający uiści wynagrodzenie przysługującego Wykonawcy za częściową realizację przedmiotu umowy.

4. Całość korespondencji między stronami winna być prowadzona w formie pisemnej i przekazywana na adres siedziby stron, a przekazanie korespondencji e-mailową potwierdzone niezwłocznie na piśmie. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie informować Zamawiającego o zmianie swojego adresu.

5. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących  egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze otrzymuje Zamawiający i 1 egzemplarz Wykonawca. 

6. Integralną część Umowy stanowią wymienione w niej załączniki:

1) Załącznik Nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia

2) Załącznik Nr 2 Dokumentacją projektową

3) Załącznik Nr 3 Oferta Wykonawcy

4) Załącznik Nr 4 Klauzula RODO

5) Załącznik Nr 5 Oświadczenie Podwykonawcy     

WYKONAWCA:






ZAMAWIAJĄCY:    
 Załącznik Nr 4 do umowy

KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART.13 RODO
· Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 

·    Administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane  Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu jest Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie, ul. Szpitalna 56, 09-300 Żuromin

·   Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować poprzez e-mail iod@szpital-zuromin.pl lub pisemnie na adres Administratora.

·   Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;  

· Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych ma na celu zawarcie oraz wykonanie postanowień umowy zawartej pomiędzy Administratorem SPZZOZ w Żurominie przetwarza dane osobowe w celu realizacji umowy lub w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

·   Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

·   Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  

·   W odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

·    Wykonawca posiada:

· na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych;

· na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego czy też zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników;

· na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego UE lub państwa członkowskiego;  

· prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;

·   Wykonawcy nie przysługuje:

· w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

· prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

· na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO
·  Na podstawie podanych danych osobowych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie będzie  wykonywane profilowanie,

·  Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji umowy.
