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Załącznik nr 3 do SWZ
- postanowienia umowne
Nasz znak: BGiOŚ.271.10.2026
UMOWA
Nr BGiOŚ/272/_____/GG/2026

Zawarta_____________________________ r. w Grybowie pomiędzy:

Miastem Grybów zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,
ul. Rynek 12, 33-330 Grybów
NIP: 738-10-10-274, REGON: 491893210
reprezentowanym przez
Pawła Fydę - Burmistrza Miasta Grybów
przy kontrasygnacie Konrada Mrożka – Skarbnika Miasta Grybów

a
[bookmark: _Hlk203649084]reprezentowanym przez
1. ___________________
zwaną w dalszej części Wykonawcą.

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 793) została zawarta umowa o następującej treści:

§1 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę wykonania ekspertyzy technicznej przydatności 9 budynków zlokalizowanych na terenie Miasta Grybów pod miejsca doraźnego schronienia w związku z realizacją zadania „Realizacja zadań bieżących z zakresu tworzenia obiektów zbiorowej ochrony”, tj.:
a. budynek nr 1: ilość kondygnacji nad stropem piwnicy: 3; budynek użyteczności publicznej;
b. budynek nr 2: ilość kondygnacji nad stropem piwnicy: 5; budynek wielorodzinny;
c. budynek nr 3: ilość kondygnacji nad stropem piwnicy: 5; budynek wielorodzinny;
d. budynek nr 4: ilość kondygnacji nad stropem piwnicy: 5; budynek wielorodzinny;
e. budynek nr 5: ilość kondygnacji nad stropem piwnicy: 5; budynek wielorodzinny;
f. budynek nr 6: ilość kondygnacji nad stropem piwnicy: 5; budynek wielorodzinny;
g. budynek nr 7: ilość kondygnacji nad stropem piwnicy: 5; budynek wielorodzinny;
h. budynek nr 8: ilość kondygnacji nad stropem piwnicy: 5; budynek wielorodzinny;
i. budynek nr 9: ilość kondygnacji nad stropem piwnicy: 1; budynek użyteczności publicznej.
2. Wykonawca wykona 9 ekspertyz, zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów wykonawczych wynikających z Ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej, ze szczególnym uwzględnieniem Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 lipca 2025 r. w sprawie warunków organizowania oraz wymagań, jakie powinny spełniać miejsca doraźnego schronienia.
3. Każdy budynek, o którym mowa w ust. 1 winien być objęty odrębną ekspertyzą.
4. Zamówienie realizowane jest w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5. Przedmiot umowy, o którym mowa w §1 ust. 1 finansowany jest ze środków Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 w wysokości _____________ zł tj. _____%.
§2 
1. Wykonawca rozpocznie realizację przedmiotu zamówienia od dnia zawarcia umowy tj. od ____________________.
2. Wykonawca wykona prace, o których mowa w §1 w nieprzekraczalnym terminie do __________________roku.
§3 
1. Tytułem wynagrodzenia Zamawiający zobowiązuje się wypłacić Wykonawcy wynagrodzenie w łącznej kwocie brutto _______________________ zł (słownie: ________________ złotych ______________ groszy), netto ___________zł, VAT _______________zł, w tym:
a. budynek nr 1: ilość kondygnacji nad stropem piwnicy: 3; budynek użyteczności publicznej ____________zł brutto;
b. budynek nr 2: ilość kondygnacji nad stropem piwnicy: 5; budynek wielorodzinny ____________zł brutto;
c. budynek nr 3: ilość kondygnacji nad stropem piwnicy: 5; budynek wielorodzinny ____________zł brutto;
d. budynek nr 4: ilość kondygnacji nad stropem piwnicy: 5; budynek wielorodzinny ____________zł brutto;
e. budynek nr 5: ilość kondygnacji nad stropem piwnicy: 5; budynek wielorodzinny ____________zł brutto;
f. budynek nr 6: ilość kondygnacji nad stropem piwnicy: 5; budynek wielorodzinny ____________zł brutto;
g. budynek nr 7: ilość kondygnacji nad stropem piwnicy: 5; budynek wielorodzinny ____________zł brutto;
h. budynek nr 8: ilość kondygnacji nad stropem piwnicy: 5; budynek wielorodzinny ____________zł brutto;
i. budynek nr 9: ilość kondygnacji nad stropem piwnicy: 1; budynek użyteczności publicznej ____________zł brutto.
2. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 nastąpi na podstawie faktury wystawionej na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru końcowego, zatwierdzonego przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego.
3. [bookmark: _Hlk203649712]Należność zostanie uregulowana przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy, w terminie do 14 dni od daty przedstawienia faktury przez Wykonawcę.
4. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
5. Warunkiem wystawienia rachunku/faktury przez Wykonawcę jest dokonanie odbioru wykonanych prac, stwierdzone podpisami upoważnionych przedstawicieli stron umowy.
6. Wykonawca wystawi fakturę VAT:
a. Nabywca: Miasto Grybów ul. Rynek 12 33-330 Grybów NIP: 7381010274,
b. Odbiorca: Urząd Miejski w Grybowie ul. Rynek 12 33-330 Grybów NIP 7343517404.
§4 
1. Prace, o których mowa w §1 zostaną wykonane z materiałów i przy wykorzystaniu urządzeń Wykonawcy. Wszelkie wydatki związane z ich wykonaniem ponosi Wykonawca.
2. Wykonawca stwierdza, że posiada odpowiednie kwalifikacje do wykonania przedmiotu umowy i przyjmuje je do wykonania na warunkach ustalonych niniejszą umową.
3. Bez pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy w całości lub w części innym osobom.
§5 
1. W razie niedotrzymania terminu wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w §1 Zamawiający może udzielić dodatkowego terminu i zastosować karę umowną w wysokości 2,00% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki, bądź też odstąpić od umowy bez potrzeby udzielania dodatkowych terminów oraz żądać kary umownej w wysokości 20,00% kwoty umownego wynagrodzenia brutto określonego w §3.
2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, bez winy Wykonawcy, Zamawiający jest zobowiązany do pokrycia kosztów wykonania dotychczasowych prac do dnia powiadomienia o odstąpieniu.
3. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20,00% kwoty umownego wynagrodzenia brutto określonego w §3.
4. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego, zapłaci on Wykonawcy karę umowną w wysokości 20,00% kwoty umownego wynagrodzenia brutto określonego w §3
5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenia kary umownej określonej notą obciążeniową z wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w §3 ust. 1 za wykonanie przedmiotu umowy.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, na skutek niewykonania lub nieterminowego wykonania przedmiotu umowy, jeżeli powstała szkoda przewyższa przewidziane umową kary umowne.
§6 
1. Koordynowaniem realizacji umowy ze strony Wykonawcy kierować będzie Pan/Pani _____________.
2. Zamawiający wyznacza ze swojej strony na koordynatora prac Pan/Pani ________________ – pracownik Referatu ____________________________ Urzędu Miejskiego w Grybowie, ul. Rynek 12, 33-330 Grybów, tel.: _________________.
§7 
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie na zasadach określonych ustawą Prawo zamówień publicznych w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty, na podstawie której wykonano wyboru wykonawcy, chyba że zmiana taka nastąpi w przypadkach:
a. wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy,
b. zmiany albo wprowadzenia nowych przepisów lub norm, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego,
c. gdy po zawarciu umowy Zamawiający stwierdzi lub Wykonawca zawiadomi Zamawiającego, że dokumentacja lub teren realizacji umowy nie nadają się do prawidłowego wykonania prac albo że wystąpiły inne okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu prac, o ile zmiana ta nie wykracza poza przedmiot zamówienia określony w Specyfikacji Warunków Zamówienia,
d. gdy wskutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, konieczne będzie przedłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy, w szczególności:
· wskutek konieczności wykonania prac dodatkowych wynikających z ujawnienia niezinwentaryzowanych instalacji na terenie realizacji umowy,
· wystąpienie klęski żywiołowej;
· warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie prac, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w szczególności: długotrwałych (trwających ponad trzy tygodnie) opadów deszczu, gwałtownych opadów deszczu (oberwanie chmury), gradobicia, burz z wyładowaniami atmosferycznymi; wiatru uniemożliwiającego pracę maszyn budowlanych
· odkrycie niewypałów i niewybuchów, jeżeli ich usunięcie (unieszkodliwienie) uniemożliwiałoby wykonanie prac;
· odkrycia znaleziska archeologicznego;
· odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych (kurzawka, głazy narzutowe itp.);
· odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienia podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych (bunkry, fundamenty itp.)
e. zmiany będącej następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności:
· nieterminowego przekazania terenu budowy przez Zamawiającego;
· nieuzasadnionego wstrzymania robót przez Zamawiającego;
· konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej;
· zmiany będącej następstwem działania organów administracji, w szczególności:
· przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.
· odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej.
f. innej przyczyny zewnętrznej niezależnej od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkującej niemożliwością prowadzenia prac, w szczególności:
· brak możliwości dojazdu oraz transportu materiałów na teren budowy spowodowany awariami, remontami lub przebudowami dróg dojazdowych;
· protesty mieszkańców;
· przerwy w dostawie energii elektrycznej, wody, gazu.
· wstrzymanie robót przez Państwową Inspekcję Nadzoru Budowlanego.
g. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia - zmiany technologiczne, w szczególności:
· niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń;
· pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;
· pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;
· konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu,
h. Pozostałe zmiany:
· zmiana obowiązującej stawki VAT w okresie realizacji umowy - jeśli będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę,
· jeżeli konieczność zmiany umowy, w tym w szczególności zmiany wysokości ceny, spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy,
· dopuszczalne są również zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, których łączna wartość jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 10% w przypadku zamówień na usługi, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy.
3. W razie rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami.
4. Postanowienia objęte ust. 2 stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
5. Nie stanowi zmiany umowy:
a. zmiana danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego, zmiana dokumentów potwierdzających uregulowanie płatności wobec podwykonawców);
b. zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami;
c. udzielenie zamówień dodatkowych określonych w przepisach o zamówieniach publicznych.
6. Zmiana postanowień zawartej umowy musi być poprzedzona pisemnym wnioskiem zawierającym uzasadnienie jej wprowadzenia z powołaniem dowodów i faktów na jego poparcie, złożonym przed upływem terminu wykonania zamówienia.
7. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 2 lit. a - h termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.
8. W związku z art. art. 436 pkt 4 lit b ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy określonego w §3 niniejszej umowy we wskazanych niżej przypadkach:
a. zmiany stawki podatku od towarów i usług,
b. zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c. zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
d. zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 192) - jeśli zmiany określone w pkt 1 lit a -d niniejszego paragrafu będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę.
9. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 lit. a niniejszego paragrafu, Wykonawca jest uprawniony do złożenia Zamawiającemu pisemnego wniosku o zmianę umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie umowy.
10. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 lit. b niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony do złożenia Zamawiającemu pisemnego wniosku o zmianę umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Zamawiający oświadcza, że nie będzie akceptował kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, w szczególności koszty podwyższenia wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość płacy minimalnej.
11. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 lit. c niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony do złożenia Zamawiającemu pisemnego wniosku o zmianę umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 1 lit. c) niniejszego paragrafu na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 1 lit. c niniejszego paragrafu.
12. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 lit. d niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony do złożenia Zamawiającemu pisemnego wniosku o zmianę umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 1 lit. d) niniejszego paragrafu na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 1 lit. d) niniejszego paragrafu.
13. Zmiana umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 1 lit a -d niniejszego paragrafu obejmować będzie wyłącznie płatności za roboty budowlane/usługi/dostawy, których w dniu zmiany umowy jeszcze nie wykonano.
§8 
1. W związku z art. 439 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, na następujących zasadach:
a. minimalny poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, uprawniający strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia, wynosi 5% w stosunku do cen lub kosztów z miesiąca, w którym została otwarta koperta z ofertą Wykonawcy (miesiąc odniesienia),
b. poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaźnika zmiany cen obiektów budowlanych lub wskaźników cen produkcji budowlano-montażowej ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). Poziom zmiany będzie stanowił różnicę pomiędzy wskaźnikiem z miesiąca (lub kwartału), za który wnioskowana jest zmiana, a poziomem wskaźnika z miesiąca otwarcia ofert. W przypadku, gdyby dedykowane wskaźniki przestały być dostępne, zastosowanie znajdą inne, najbardziej zbliżone wskaźniki publikowane przez Prezesa GUS,
c. określenie wpływu zmiany ceny materiałów lub kosztów na koszt wykonania zamówienia nastąpi na podstawie pisemnego, szczegółowo uzasadnionego wniosku strony umowy. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające rzeczywisty wpływ zmiany cen/kosztów na koszt wykonania pozostałego do zrealizowania świadczenia.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 lit. c, powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia Wykonawcy za niewykonaną jeszcze część zamówienia.
3. Pierwsza waloryzacja wynagrodzenia może nastąpić po zaistnieniu przesłanek określonych w ust. 1 lit. a, bez wprowadzania ograniczeń o charakterze karencji czasowej od dnia zawarcia umowy. Zmiana wynagrodzenia w trybie niniejszego paragrafu może być dokonywana z częstotliwością nie częstszą niż raz na kwartał, z zastrzeżeniem, że obejmuje ona wyłącznie zakres robót budowlanych/usług/dostaw, których w dniu wejścia w życie zmiany jeszcze nie wykonano.
4. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w drodze waloryzacji, to łącznie 15% w stosunku do wartości całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy.
5. Zmiana wynagrodzenia może nastąpić wyłącznie na podstawie pisemnego aneksu podpisanego przez obie Strony umowy pod rygorem nieważności.
6. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę o podwykonawstwo, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli przedmiotem umowy o podwykonawstwo są roboty budowlane, usługi lub dostawy, a termin i warunki jej realizacji uzasadniają taki krok.
§9 
1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający jest zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.
2. Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Wykonawcy.
3. Wykonawca ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez Zamawiającego roszczenia w terminie 7 dni od daty zgłoszenia roszczenia.
4. W razie odmowy przez Wykonawcę uznania roszczenia Zamawiającego, względnie nieudzielania odpowiedzi na roszczenia w terminie, o którym mowa w ust. 3, Zamawiający uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową.
§10 
1. Zamawiający potwierdza, że Wykonawca wniósł przed podpisaniem umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5,00% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy tj. ___________________ zł.
2. Strony postanawiają, że zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w następujących terminach:
a. 70% kwoty zabezpieczenia – w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane (odbioru końcowego bez wad),
b. 30% kwoty zabezpieczenia (stanowiące zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji) – w terminie nie późniejszym niż 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji.
3. Jeżeli w toku realizacji przedmiotu umowy ustalona w ust. 1 wysokość zabezpieczenia z jakichkolwiek przyczyn (z wyłączeniem sytuacji, za które odpowiedzialność ponosi wyłącznie Zamawiający) ulegnie zmniejszeniu poniżej ustalonej wartości robót (wysokości wynagrodzenia) lub jeżeli z powodu zwiększenia się wartości robót należałoby zabezpieczenie zwiększyć, Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić wniesione zabezpieczenie w terminie 7 dni od daty wezwania go o to przez Zamawiającego.
§11 
1. W sprawach nie uregulowanych w umowie będą miały zastosowanie w szczególności przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 793), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 795) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 524 z późn. zm.).
§12 
1. Umowę niniejszą sporządza się w 4 egz., 3 dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy.
2. Umowa podlega zgłoszeniu i publikacji w Centralnym Rejestrze Umów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.).
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KLAUZULA INFORMACYJNA
DLA KLIENTÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W GRYBOWIE

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Grybowie reprezentowany przez Burmistrza Miasta Grybów, ul. Rynek 12, 33-330 Grybów tel. 48 184450140
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Miejskiego w Grybowie, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Grybowie – Panią Agatą Janiszewska-Skowron za pomocą adresu iod@grybow.pl.
3. Administrator danych osobowych – Urząd Miejski w Grybowie – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Miejskim w Grybowie;
b) realizacji umów zawartych z kontrahentami Miasta Grybów;
c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Miastem Grybów przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Urząd Miejski w Grybowie.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
i) dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
ii) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba której dane dotyczą wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust.2 wobec przetwarzania,
iii) osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
iv) dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
v) dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
i) osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych wynoszący 30 dni.
ii) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
iii) Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
iv) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
i) przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
ii) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy spełnione są następujące przesłanki:
i) zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
ii) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Miejskim w Grybowie Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
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